HACK-AMAZON 2026

Desafío 2 — Bioeconomía Amazónica

Plan de Gestión de Cambios

Registro de cambios a la arquitectura, al plan de construcción y al roadmap de HAMPIYURA v2.0, con trazabilidad de motivo e impacto

| Proyecto | HAMPIYURA — Plataforma de conocimiento, conservación y desarrollo económico local sobre plantas nativas de la Amazonía |
| --- | --- |
| Documento | Plan de Gestión de Cambios |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 18 de septiembre de 2026 |
| Autor | Angel Javier Orneta — UNAS, Tingo María |
| Concurso | Hack-Amazon 2026 — Desafío 2: Bioeconomía Amazónica (Incuba UNAS) |
| Documentos relacionados | Arquitectura Hexagonal, Plan de Construcción del Software |

# 1. Propósito

Este documento registra cualquier cambio que afecte a lo ya definido en la Arquitectura Hexagonal (`HAMPIYURA_Arquitectura_Hexagonal.md`), el Plan de Construcción del Software (`HAMPIYURA_Plan_Construccion_Software.docx`) o el roadmap de negocio del Documento 2 (Anexo, cap. 11), una vez que la construcción ya está en marcha. Existe para que ningún cambio quede solo "en la cabeza" de quien lo decidió — el mismo problema que el propio SDS diagnosticó en su versión original: un salto de alcance de 70 a 250/300 RF sin ningún registro de cambios que lo explicara (hallazgo D1, Documento 1).

# 2. Cuándo se requiere una entrada aquí

- Se pospone, adelanta o elimina un módulo de una fase del roadmap.

- Cambia la prioridad MoSCoW (Must/Should/Could) de un RF o un módulo.

- Cambia una decisión de arquitectura ya tomada: framework, librería, estructura de carpetas, patrón (ej. pasar de Express a NestJS).

- Se agrega o se quita un puerto/adapter que no estaba contemplado en el diagrama de dominio.

- Se recorta o se amplía el alcance de una fase completa (ej. decidir que FASE 6 no se llega a implementar para el Demo Day).

- Cualquier decisión técnica que, si alguien lee solo el Plan de Construcción original, ya no coincide con lo que realmente se está construyendo.

# 3. Qué NO pasa por este documento

Para no duplicar procesos que ya existen en otros documentos del proyecto:

- Cambios a los RF/RNF del SDS — siguen su propio proceso ya definido en el Documento 1 (control de versiones, cap. 0) y su validación con especialistas en el Documento 2.

- Correcciones de errores tipográficos, de formato o de redacción en cualquier documento — solo requieren el control de versiones normal de ese documento, no una entrada aquí.

- Cambios de código que no alteran ninguna decisión documentada (ej. renombrar una variable interna) — el código mismo es la fuente de verdad para ese nivel de detalle.

# 4. Proceso

Pensado para un equipo pequeño (TITAN SQUAD) — un proceso simple, no una burocracia:

- Se detecta la necesidad de un cambio (algo no sale como se planeó, o se descubre una mejor forma de hacerlo).

- Se registra como fila nueva en la tabla del capítulo 6, con estado "Propuesto".

- Se evalúa el impacto: ¿afecta el alcance de las 8 semanas (riesgo R-04 del SDS)? ¿afecta a otros módulos ya construidos? ¿afecta al roadmap de fases ya comunicado en el pitch?

- Se decide: Aprobado, Rechazado o Diferido (se pospone la decisión misma, no el cambio).

- Si se aprueba: se actualiza el o los documentos afectados, subiendo su número de versión en su propio control de versiones interno.

- Se cierra la entrada de este documento con la fecha de cierre y el estado final "Aplicado".

# 5. Plantilla de registro

Cada cambio nuevo se agrega como una fila a la tabla del capítulo 6, con estas columnas:

| ID | Fecha | Documento/módulo afectado | Descripción del cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-0XX | dd/mm/aaaa | Qué documento o módulo cambia | Qué cambió exactamente | Por qué se decidió | Alcance / tiempo / arquitectura — y estado: Propuesto / Aprobado / Rechazado / Diferido / Aplicado |

# 6. Historial de cambios

Primera entrada real, ya ocurrida durante la construcción de la arquitectura (no un ejemplo inventado):

| ID | Fecha | Documento/módulo afectado | Descripción del cambio | Motivo | Impacto / Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-001 | 18/09/2026 | Diagrama de dominio (M-03 · Cultivo) — Arquitectura Hexagonal | Se agregó la clase `UbicacionCultivo` (mapeo geográfico del cultivo) al diagrama, conectada a `Cultivo` con una relación marcada explícitamente como "futuro, pendiente". Se agregó también el puerto `domain/ports/out/mapa-cultivo.port.ts` en el código, sin ninguna implementación. | El usuario notó que el diagrama no contemplaba cómo mostrar dónde se cultiva una planta (relacionado con RF-271, mapa de distribución, prioridad Could) y pidió dejarlo previsto para más adelante sin implementarlo todavía. | Bajo — no cambia el alcance de las FASE 1 a 7; se ubicó explícitamente en FASE 8 (Escalamiento) del roadmap técnico. Estado: Aplicado. |
| CG-002 | 19/09/2026 (decisión original) -- registrada retroactivamente el 20/09/2026, ver descripción | M-09 (Validación/Moderación) -- RN-05 (restricción de área del validador) | Se detectó que RN-05 nunca se implementó como restricción real: `requireValidator` + `ValidacionContenido.validarRol` aceptaban cualquier rol "Especialista_*" para validar cualquier tipoEntidad, sin distinguir área (Agronomía/Conservación/Salud). Se decidió diferir la implementación real en vez de inventar un mapeo tipoEntidad->área sin confirmarlo -- esa decisión quedó documentada solo como nota aislada dentro de `area-especialidad.vo.ts` (M-08), nunca como fila propia aquí. Cierre: se implementó la restricción real en `ValidacionContenido.validarRol`, mapeando tipoEntidad->rol de área (Cultivo->EspecialistaAgronomo, EstadoConservacion->EspecialistaConservacion, Preparacion/ParteUso->EspecialistaSalud); Publicacion y Producto, sin categorización de área todavía, quedan restringidos a solo Administrador (antes cualquier especialista podía validarlos). | Diferir: evitar inventar un mapeo tipoEntidad->área sin confirmarlo con el usuario, dado que no todo el contenido validable mapea limpiamente a las 3 áreas existentes. Cerrar: el usuario pidió cerrar esta deuda técnica y confirmó el mapeo (incluyendo dejar Publicacion/Producto sin área, solo Administrador). | Medio -- no cambia el modelo de datos (ValidacionContenido, tipoEntidad); cambia el comportamiento de autorización de aprobar/observar/rechazar contenido, y por primera vez restringe Publicacion/Producto a solo Administrador. Estado: Aplicado (cerrado 20/09/2026). |
| CG-004 | 20/09/2026 | M-03 (Cultivo) — función de mapa (RF-271) | El mapa se había construido como una vista mínima de pines por ficha de cultivo individual, sin búsqueda, filtros ni vista de lista — no correspondía a la visión de "un Google Maps de hortalizas y plantas" que motivó la propuesta HAMPIYURA Mapa. Se amplía a una experiencia de mapa interactivo completo: pantalla propia (no "mini"), con búsqueda, filtro por tipo de cultivo, agrupación de marcadores (clustering) y panel de lista sincronizado con el mapa. | El usuario notó que la implementación inicial no reflejaba la visión del producto. | Medio — no cambia el modelo de datos (`UbicacionCultivo` y sus reglas, incluida RN-07 para especies en riesgo, se mantienen intactas); sí cambia el alcance de esa pantalla. Estado: Aplicado. |
| CG-005 | 21/09/2026 | M-01 (Cuentas) -- RF-01, RF-63, RF-64 | El registro de usuario normal deja de requerir verificación de correo antes de dar acceso: la cuenta queda "Activo" de inmediato (antes: "PendienteActivacion" + token + correo de activación enviado). El mecanismo de correo/token de activación NO se elimina -- sigue completo en el código (tipo de token "Activacion", `ActivarCuentaUseCase`, `ConsoleEmailAdapter.enviarActivacion`, `ActivarCuentaPage`, y el enlace "Activar mi cuenta" en Login) -- solo se desconecta de `RegistrarUsuarioUseCase`, que ya no depende de `TokenAccionRepositoryPort` ni de `EmailPort`. Queda disponible para un futuro tipo de cuenta con beneficios adicionales ("cuenta ejecutiva"), todavía sin definir. | Decisión del equipo de que el registro no debería tener fricción para nadie. Las "cuentas ejecutivas" son un concepto de negocio aún no especificado -- no se construyen beneficios especulativos ahora, solo se preserva el mecanismo ya construido para cuando se definan. | Alto -- revierte un criterio de aceptación Must original del SDS v1 (RF-01: verificación de correo obligatoria antes de dar acceso). No cambia el modelo de datos (Usuario, TokenAccion) ni elimina código, solo el flujo que lo invoca durante el registro. Estado: Aplicado. |

Las siguientes filas se agregan aquí a medida que ocurran nuevos cambios durante la construcción.

# 7. Reglas de versionado de documentos

- Cada documento del proyecto mantiene su propio control de versiones interno (igual que ya tienen el Documento 1 y el Documento 2).

- Un cambio menor (aclaración, corrección, ajuste sin cambiar una decisión ya tomada) sube la versión menor (ej. 1.0 → 1.1).

- Un cambio mayor (cambia una decisión de arquitectura, de alcance o de prioridad ya comunicada) sube la versión mayor (ej. 1.x → 2.0) y siempre requiere una entrada en este Plan de Gestión de Cambios antes de subir la versión.

- El nombre del archivo no cambia entre versiones (se sigue llamando igual) — la versión se identifica dentro del documento, en su tabla de control de versiones o en la portada.