UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS          ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

RNF - HAMPIYURA

Ponce Rojas, Yimi Kevin

Yllesca Zambrano, Thalia Diana

Javier Orneta, Ángel Paolo

INTEGRANTES                          :

NOMBRE DE LA EMPRESA   :       Hampiyura

ASIGNATURA	:	Ingeniería De RequisEitos

DOCENTE	:	Christian García Villegas

:

Tingo María – Perú

2026

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	3

1.1 Contexto del sistema	3

1.2 Planteamiento del problema	3

1.3 Objetivo general	4

1.4 Objetivos específicos	4

1.5 Alcance	4

1.6 Justificación	4

II.	MARCO TEÓRICO	6

2.1 Ingeniería de requisitos	6

2.2 Requisitos funcionales y requisitos no funcionales	6

2.3 Modelo de calidad ISO/IEC 25010	7

2.4 Importancia de los requisitos no funcionales	8

III.	METODOLOGÍA	8

3.1 Enfoque metodológico	8

3.2 Proceso aplicado	9

3.3 Técnica de refinamiento	9

3.4 Técnica de validación	10

3.5 Consolidación y aprobación de requisitos	10

IV.	ELICITACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES	11

4.1 Proceso de elicitación de requisitos no funcionales	11

4.2 Identificación de necesidades de calidad del sistema	12

4.3 Análisis de necesidades identificadas	13

4.4 Transformación de necesidades en requisitos no funcionales	13

V.	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES	14

5.1 Plantilla formal de requisito no funcional	14

5.2 Clasificación de requisitos no funcionales según ISO 25010	14

5.3 Backlog inicial de requisitos no funcionales	15

5.4 Requisitos no funcionales del sistema	16

Categoría: Eficiencia de desempeño	16

Categoría: Usabilidad	17

Categoría: Seguridad	19

Categoría: Fiabilidad (Reliability)	20

Categoría: Compatibilidad (Compatibility)	23

Categoría: Mantenibilidad (Maintainability)	25

Categoría: Portabilidad (Portability)	27

Categoría: Eficiencia de desempeño	29

Categoría: Seguridad	32

Categoría: Usabilidad	36

Categoría: Compatibilidad	40

Categoría: Mantenibilidad	44

Categoría: Portabilidad	47

VI.	DISTRIBUCIÓN DE LOS 300 RNF SEGÚN ISO 25010	50

VII.	EJEMPLOS DE RNF CON PLANTILLA COMPLETA	51

RNF-001 — Seguridad de acceso	51

RNF-015 — Protección de contraseñas	51

RNF-045 — Tiempo de respuesta del sistema	52

RNF-072 — Carga concurrente	52

RNF-110 — Recuperación ante fallos	52

RNF-160 — Facilidad de uso	53

RNF-200 — Experiencia de usuario	53

RNF-225 — Compatibilidad web	53

RNF-260 — Mantenibilidad del código	54

RNF-295 — Portabilidad	54

VIII.	MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE RNF	55

IX.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES	55

X.	VALIDACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES	56

XI.	CONCLUSIONES	58

XII.	REFERENCIAS	59

# INTRODUCCIÓN

## 1.1 Contexto del sistema

El desarrollo de sistemas de información requiere no solo la implementación de funcionalidades que satisfagan las necesidades de los usuarios, sino también el cumplimiento de atributos de calidad que garanticen un funcionamiento eficiente, seguro y confiable. Estos atributos son definidos mediante los requisitos no funcionales, los cuales establecen las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar.

El sistema HAMPIYURA se plantea como una plataforma orientada a facilitar el acceso a información relacionada con plantas medicinales, permitiendo a los usuarios consultar, buscar y conocer las propiedades de diversas plantas utilizadas en la medicina tradicional. Para asegurar que el sistema cumpla adecuadamente con su propósito, es necesario definir requisitos que regulen aspectos como el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad, la usabilidad y la compatibilidad del sistema.

En este contexto, la identificación y documentación de los requisitos no funcionales resulta fundamental para garantizar la calidad del sistema durante su desarrollo, implementación y uso.

## 1.2 Planteamiento del problema

En muchos proyectos de desarrollo de software, la atención suele centrarse principalmente en los requisitos funcionales, es decir, en las acciones que el sistema debe realizar. Sin embargo, la falta de una adecuada definición de requisitos no funcionales puede generar problemas relacionados con el rendimiento del sistema, la seguridad de la información, la disponibilidad del servicio o la experiencia del usuario.

En el caso del sistema HAMPIYURA, la ausencia de una especificación clara de atributos de calidad podría provocar dificultades como tiempos de respuesta elevados, vulnerabilidades de seguridad, incompatibilidad con diferentes dispositivos o una interfaz poco accesible para los usuarios.

Por esta razón, resulta necesario realizar un proceso estructurado de identificación, análisis y definición de requisitos no funcionales que permita establecer criterios claros para evaluar la calidad del sistema y garantizar su correcto funcionamiento.

## 1.3 Objetivo general

Identificar, analizar y documentar los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA, estableciendo métricas verificables que permitan garantizar la calidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema.

## 1.4 Objetivos específicos

- Identificar las necesidades relacionadas con la calidad del sistema mediante técnicas de elicitación de requisitos.

- Analizar y clasificar los requisitos no funcionales de acuerdo con las características de calidad definidas por la norma ISO/IEC 25010.

- Refinar los requisitos identificados para convertirlos en especificaciones claras, medibles y verificables.

- Definir criterios de aceptación y métodos de verificación que permitan validar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

- Consolidar los requisitos no funcionales aprobados como parte de la línea base del sistema.

## 1.5 Alcance

El presente documento se enfoca en la identificación y especificación de los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA, considerando los principales atributos de calidad que deben cumplirse para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema.

El análisis incluye aspectos relacionados con el rendimiento del sistema, la seguridad de la información, la disponibilidad del servicio, la usabilidad de la interfaz, la compatibilidad con diferentes dispositivos y la mantenibilidad del software. Estos requisitos serán definidos mediante métricas e indicadores que permitan evaluar objetivamente su cumplimiento durante el desarrollo y la implementación del sistema.

## 1.6 Justificación

La correcta definición de los requisitos no funcionales es un elemento fundamental para asegurar la calidad de un sistema de software. Estos requisitos permiten establecer criterios objetivos que facilitan la evaluación del rendimiento, la seguridad y la confiabilidad del sistema.

En el caso del sistema HAMPIYURA, la identificación temprana de estos requisitos permitirá reducir riesgos durante el desarrollo, mejorar la experiencia del usuario y garantizar que el sistema cumpla con estándares de calidad reconocidos en la ingeniería de software.

Asimismo, la documentación de estos requisitos facilitará el proceso de validación y verificación del sistema, permitiendo asegurar que las características de calidad definidas se cumplan de manera adecuada durante su implementación.

# MARCO TEÓRICO

## 2.1 Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software que se encarga de identificar, analizar, documentar y validar las necesidades y expectativas de los usuarios respecto a un sistema. Su objetivo principal es garantizar que el software desarrollado responda adecuadamente a los problemas y requerimientos de los stakeholders.

El proceso de ingeniería de requisitos incluye diversas actividades, entre las cuales destacan la elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos. Estas etapas permiten transformar las necesidades iniciales de los usuarios en especificaciones claras que pueden ser implementadas durante el desarrollo del sistema.

Una adecuada ingeniería de requisitos contribuye a reducir errores en el desarrollo del software, mejorar la comunicación entre los stakeholders y asegurar que el sistema cumpla con los objetivos establecidos.

## 2.2 Requisitos funcionales y requisitos no funcionales

En el desarrollo de software, los requisitos se dividen generalmente en dos grandes categorías: requisitos funcionales y requisitos no funcionales.

Los requisitos funcionales describen las funciones o servicios que el sistema debe proporcionar. Estos requisitos definen las acciones que el sistema debe realizar, como registrar usuarios, realizar búsquedas, mostrar información o procesar datos.

Por otro lado, los requisitos no funcionales describen las características de calidad del sistema y establecen las condiciones bajo las cuales las funcionalidades deben ejecutarse. Estos requisitos no se enfocan en lo que el sistema hace, sino en cómo debe comportarse el sistema. Entre los aspectos que abarcan se encuentran el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad, la usabilidad y la compatibilidad.

La correcta definición de los requisitos no funcionales es esencial para garantizar la calidad del sistema y mejorar la experiencia de los usuarios.

## 2.3 Modelo de calidad ISO/IEC 25010

El modelo de calidad ISO/IEC 25010 es un estándar internacional que define las características y subcaracterísticas que permiten evaluar la calidad de los productos de software. Este modelo proporciona un marco de referencia para clasificar y analizar los requisitos no funcionales de un sistema.

El modelo establece diversas características de calidad que deben ser consideradas durante el desarrollo de software, entre las cuales destacan:

- Usabilidad:
Se refiere al grado en que un sistema puede ser utilizado por los usuarios de manera eficiente, efectiva y satisfactoria.

- Eficiencia de desempeño:
Evalúa el rendimiento del sistema en términos de tiempos de respuesta, uso de recursos y capacidad para manejar múltiples operaciones.

- Seguridad:
Hace referencia a la capacidad del sistema para proteger la información y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a determinados recursos.

- Fiabilidad:
Se relaciona con la capacidad del sistema para operar de manera estable y consistente durante un periodo de tiempo determinado.

- Compatibilidad:
Describe la capacidad del sistema para interactuar con otros sistemas o funcionar en diferentes entornos tecnológicos.

- Mantenibilidad:
Se refiere a la facilidad con la que el sistema puede ser modificado para corregir errores, mejorar funcionalidades o adaptarse a nuevos requisitos.

- Portabilidad:
Indica la capacidad del sistema para ejecutarse en diferentes plataformas o entornos tecnológicos sin requerir modificaciones significativas.

- Este modelo es ampliamente utilizado en la ingeniería de software para estructurar y evaluar los requisitos no funcionales.

## 2.4 Importancia de los requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales desempeñan un papel fundamental en la calidad de un sistema de software, ya que establecen las condiciones que garantizan un funcionamiento adecuado del sistema.

Cuando estos requisitos no se definen correctamente, pueden surgir problemas relacionados con el rendimiento del sistema, la seguridad de los datos o la satisfacción de los usuarios. Por ejemplo, un sistema puede cumplir todas sus funciones principales, pero resultar difícil de utilizar, presentar tiempos de respuesta lentos o ser vulnerable a ataques de seguridad.

Por esta razón, es necesario identificar y documentar los requisitos no funcionales desde las primeras etapas del desarrollo del sistema. Esto permite establecer métricas claras que facilitan la verificación y validación de la calidad del software durante su desarrollo e implementación.

En el caso del sistema HAMPIYURA, la correcta especificación de estos requisitos permitirá garantizar que el sistema sea confiable, seguro, eficiente y accesible para los usuarios.

# METODOLOGÍA

## 3.1 Enfoque metodológico

Para la identificación y definición de los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA se aplicó un proceso estructurado basado en prácticas de ingeniería de requisitos, el cual permite transformar las necesidades relacionadas con la calidad del sistema en especificaciones claras, medibles y verificables.

Este proceso se desarrolló siguiendo un enfoque iterativo compuesto por varias etapas que permitieron recopilar información, analizarla, refinar los requisitos identificados y validarlos antes de su consolidación final. La aplicación de este enfoque permitió asegurar que los requisitos no funcionales definidos respondan adecuadamente a las necesidades del sistema y a los atributos de calidad esperados.

## 3.2 Proceso aplicado

El proceso utilizado para la definición de los requisitos no funcionales se estructuró en las siguientes etapas:

1. Elicitación de requisitos

En esta etapa se identificaron las necesidades relacionadas con la calidad del sistema mediante técnicas de recopilación de información como entrevistas, observación del contexto de uso del sistema, revisión documental y análisis de sistemas similares.

2. Análisis de requisitos

Las necesidades identificadas fueron analizadas con el objetivo de comprender su impacto en el funcionamiento del sistema y determinar su relevancia dentro del proyecto.

3. Refinamiento de requisitos

Durante esta fase las necesidades identificadas fueron transformadas en requisitos no funcionales específicos mediante la definición de métricas, indicadores y umbrales que permitan evaluar su cumplimiento.

4. Validación de requisitos

Los requisitos definidos fueron revisados para asegurar que sean claros, consistentes, verificables y viables dentro del contexto del sistema.

5. Consolidación de requisitos

Finalmente, los requisitos aprobados fueron organizados y documentados como parte del conjunto de requisitos no funcionales del sistema, estableciendo así la base para su posterior implementación y verificación.

## 3.3 Técnica de refinamiento

El refinamiento de requisitos consistió en transformar las necesidades identificadas durante la etapa de elicitación en requisitos no funcionales que puedan ser medidos y evaluados de manera objetiva.

Para ello se definieron indicadores de calidad, métricas cuantificables y criterios de aceptación que permiten determinar si el sistema cumple o no con los requisitos establecidos.

Por ejemplo, una necesidad general como "el sistema debe ser rápido" fue refinada en un requisito específico como:

El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de operación.

Este proceso permitió convertir necesidades abstractas en especificaciones técnicas claras que pueden ser verificadas mediante pruebas y mediciones.

## 3.4 Técnica de validación

La validación de requisitos tuvo como objetivo asegurar que los requisitos no funcionales definidos representen adecuadamente las necesidades del sistema y que puedan ser implementados dentro del proyecto.

Durante esta etapa se revisaron los requisitos considerando criterios como:

- claridad

- consistencia

- viabilidad técnica

- verificabilidad

- ausencia de ambigüedades

Además, se verificó que cada requisito incluya criterios de aceptación y métricas definidas, lo cual permite evaluar su cumplimiento durante las etapas de desarrollo y pruebas del sistema.

## 3.5 Consolidación y aprobación de requisitos

Una vez completadas las etapas de análisis, refinamiento y validación, los requisitos no funcionales fueron consolidados en un documento estructurado que reúne todas las especificaciones relacionadas con los atributos de calidad del sistema.

Este conjunto de requisitos constituye la línea base de requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA, la cual servirá como referencia para las fases posteriores del desarrollo del sistema y permitirá verificar que el software cumpla con los estándares de calidad establecidos.

# ELICITACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

## 4.1 Proceso de elicitación de requisitos no funcionales

La elicitación de requisitos constituye la primera etapa del proceso de ingeniería de requisitos y tiene como objetivo identificar las necesidades, expectativas y restricciones que los usuarios y stakeholders tienen respecto al sistema.

En el caso del sistema HAMPIYURA, la elicitación de requisitos no funcionales se enfocó en identificar los atributos de calidad que el sistema debe cumplir, tales como rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad y compatibilidad. Estos atributos son fundamentales para garantizar que el sistema no solo funcione correctamente, sino que también proporcione una experiencia adecuada para los usuarios.

Para llevar a cabo este proceso se emplearon diversas técnicas de recopilación de información, las cuales permitieron obtener una visión más completa de las necesidades relacionadas con la calidad del sistema.

Entre las principales técnicas utilizadas se encuentran:

- Entrevistas a usuarios potenciales:
Se realizaron entrevistas informales a usuarios interesados en el uso de plantas medicinales con el objetivo de identificar expectativas relacionadas con la rapidez, facilidad de uso y accesibilidad del sistema.

- Observación del contexto de uso:
Se analizó la forma en que los usuarios buscan información sobre plantas medicinales en diferentes plataformas digitales, lo cual permitió identificar necesidades relacionadas con la facilidad de navegación y la disponibilidad de la información.

- Revisión documental:
Se revisaron artículos, páginas web y aplicaciones relacionadas con plantas medicinales con el propósito de identificar buenas prácticas en términos de diseño, rendimiento y organización de la información.

- Análisis de sistemas similares:
Se analizaron aplicaciones y plataformas digitales que ofrecen información sobre plantas medicinales o contenidos educativos similares, con el fin de identificar características de calidad presentes en dichos sistemas.

Como resultado de estas actividades se identificó un conjunto inicial de necesidades relacionadas con la calidad del sistema, las cuales posteriormente fueron analizadas y refinadas para transformarlas en requisitos no funcionales verificables.

## 4.2 Identificación de necesidades de calidad del sistema

Durante el proceso de elicitación se identificaron diversas necesidades relacionadas con los atributos de calidad que el sistema debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento.

Estas necesidades representan expectativas generales de los usuarios y sirven como base para la definición posterior de los requisitos no funcionales.

Tabla de necesidades identificadas

| ID | necesidad identificada | actor | descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | acceso rápido al sistema | usuario | los usuarios necesitan que el sistema cargue rápidamente para poder consultar información sin demoras |
| N-02 | disponibilidad del sistema | usuario | el sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo para permitir el acceso continuo a la información |
| N-03 | protección de datos del usuario | usuario | la información personal de los usuarios debe mantenerse protegida |
| N-04 | navegación sencilla | usuario | los usuarios necesitan una interfaz fácil de entender y utilizar |
| N-05 | compatibilidad con dispositivos móviles | usuario | el sistema debe poder utilizarse desde teléfonos móviles y tablets |
| N-06 | acceso seguro al sistema | usuario | el sistema debe evitar accesos no autorizados |
| N-07 | estabilidad del sistema | usuario | el sistema debe funcionar correctamente sin fallos frecuentes |
| N-08 | rapidez en las búsquedas | usuario | la búsqueda de información sobre plantas medicinales debe ser rápida |
| N-09 | disponibilidad de información | usuario | la información sobre plantas medicinales debe estar accesible en todo momento |
| N-10 | facilidad de aprendizaje | usuario | los usuarios deben poder aprender a usar el sistema fácilmente |

## 4.3 Análisis de necesidades identificadas

Las necesidades identificadas durante el proceso de elicitación fueron analizadas con el objetivo de determinar su impacto en el sistema y su relación con los atributos de calidad definidos en el modelo ISO/IEC 25010.

Este análisis permitió clasificar las necesidades en diferentes categorías de calidad como:

- usabilidad

- eficiencia de desempeño

- seguridad

- fiabilidad

- compatibilidad

- mantenibilidad

- portabilidad

La clasificación de estas necesidades facilita el proceso de refinamiento y permite estructurar adecuadamente los requisitos no funcionales del sistema.

## 4.4 Transformación de necesidades en requisitos no funcionales

Una vez identificadas y analizadas las necesidades relacionadas con la calidad del sistema, estas fueron transformadas en requisitos no funcionales específicos, los cuales incluyen métricas, indicadores y criterios de aceptación que permiten evaluar su cumplimiento.

Este proceso permitió convertir necesidades generales en especificaciones técnicas verificables que servirán como base para el desarrollo y evaluación del sistema.

# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

## 5.1 Plantilla formal de requisito no funcional

Para la especificación de los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA se utilizó una plantilla estructurada que permite describir cada requisito de manera clara, verificable y medible. Esta estructura facilita la validación, implementación y seguimiento de los atributos de calidad del sistema.

Cada requisito no funcional incluye los siguientes elementos:

- ID del requisito: identificador único del requisito.

- Descripción formal: especificación clara del requisito.

- Categoría ISO 25010: característica de calidad a la que pertenece el requisito.

- Justificación: motivo por el cual el requisito es necesario.

- Indicador / métrica: variable utilizada para medir el cumplimiento del requisito.

- Método de medición: forma en que se verificará el requisito.

- Umbral: valor mínimo o máximo permitido para considerar que el requisito se cumple.

- Criterio de aceptación: condición que determina si el requisito se cumple o no.

- Prioridad: nivel de importancia del requisito.

- Riesgo asociado: posible impacto si el requisito no se cumple.

- Estado: situación actual del requisito.

## 5.2 Clasificación de requisitos no funcionales según ISO 25010

Los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA fueron clasificados de acuerdo con las características de calidad definidas por la norma ISO/IEC 25010, lo cual permite organizar los atributos de calidad del sistema de manera estructurada.

- Usabilidad

Se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con el sistema, comprender su funcionamiento y realizar sus tareas de manera eficiente.

- Eficiencia de desempeño

Describe el comportamiento del sistema en términos de tiempos de respuesta, capacidad de procesamiento y utilización de recursos.

- Seguridad

Se refiere a la capacidad del sistema para proteger la información y prevenir accesos no autorizados.

- Fiabilidad

Se relaciona con la estabilidad del sistema y su capacidad para operar correctamente durante un periodo de tiempo determinado.

- Compatibilidad

Indica la capacidad del sistema para funcionar en diferentes entornos tecnológicos o interactuar con otros sistemas.

- Mantenibilidad

Se refiere a la facilidad con la que el sistema puede ser modificado para corregir errores o agregar nuevas funcionalidades.

- Portabilidad

Describe la capacidad del sistema para ejecutarse en diferentes plataformas o dispositivos.

## 5.3 Backlog inicial de requisitos no funcionales

A partir del proceso de elicitación y análisis se identificó un conjunto inicial de requisitos no funcionales que establecen los atributos de calidad que el sistema HAMPIYURA debe cumplir.

A continuación, se presenta una parte del backlog inicial de requisitos no funcionales.

## 5.4 Requisitos no funcionales del sistema

## Categoría: Eficiencia de desempeño

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | el sistema deberá cargar la página principal en menos de 3 segundos | tiempo de carga | carga menor a 3 segundos | crítica |
| RNF-002 | el sistema deberá responder a las consultas de búsqueda en menos de 2 segundos | tiempo de respuesta | respuesta menor a 2 segundos | alta |
| RNF-003 | el sistema deberá soportar al menos 500 usuarios concurrentes | número de usuarios | funcionamiento estable con 500 usuarios | alta |
| RNF-004 | el sistema deberá optimizar el uso de memoria del servidor | uso de memoria | uso máximo de memoria menor al 80% | media |
| RNF-005 | el sistema deberá procesar solicitudes simultáneas sin degradación significativa | tiempo de procesamiento | variación menor al 10% | alta |
| RNF-006 | el sistema deberá mostrar resultados de búsqueda en menos de 2 segundos | tiempo de respuesta | resultados visibles en menos de 2 segundos | alta |
| RNF-007 | el sistema deberá mantener estabilidad en condiciones de carga alta | tasa de error | errores menores al 1% | alta |
| RNF-008 | el sistema deberá optimizar consultas a la base de datos | tiempo de consulta | consultas menores a 1 segundo | media |
| RNF-009 | el sistema deberá cargar imágenes en menos de 2 segundos | tiempo de carga | imágenes visibles en menos de 2 segundos | media |
| RNF-010 | el sistema deberá mantener tiempos de respuesta estables durante picos de uso | latencia | latencia menor a 3 segundos | alta |

## Categoría: Usabilidad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-011 | la interfaz deberá ser comprensible para usuarios nuevos | tiempo de aprendizaje | uso básico en menos de 5 minutos | alta |
| RNF-012 | el sistema deberá tener una navegación clara y consistente | tasa de éxito | usuarios completan tareas en 90% | alta |
| RNF-013 | el sistema deberá mostrar mensajes de error claros | comprensión | mensajes comprensibles para el usuario | media |
| RNF-014 | el sistema deberá permitir acceso fácil a las principales funciones | número de pasos | acceso en máximo 3 clics | alta |
| RNF-015 | el sistema deberá tener diseño visual consistente | consistencia visual | uniformidad en toda la interfaz | media |
| RNF-016 | el sistema deberá ser intuitivo para usuarios sin experiencia | facilidad de uso | usuarios completan tareas sin ayuda | alta |
| RNF-017 | el sistema deberá mostrar información organizada | estructura visual | información clara y ordenada | media |
| RNF-018 | el sistema deberá facilitar la lectura del contenido | legibilidad | tipografía legible | media |
| RNF-019 | el sistema deberá permitir navegación simple entre páginas | número de clics | navegación menor a 3 clics | alta |
| RNF-020 | el sistema deberá ofrecer retroalimentación visual en acciones | feedback visual | confirmación visible al usuario | media |

SPRINT 01 — M-01 GESTIÓN DE USUARIOS

| SPRINT | SPRINT 01 |
| --- | --- |
| Módulo | M-01 Gestión de usuarios |
| Objetivo | Implementar registro y autenticación de usuarios |
| Funcionalidades | Registro de usuario, inicio de sesión, recuperación de contraseña |
| Requisitos funcionales asociados | RF-01 – RF-04 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-001 – RNF-020 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Seguridad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-021 | el sistema deberá cifrar las contraseñas de los usuarios | algoritmo de cifrado | contraseñas cifradas | crítica |
| RNF-022 | el sistema deberá proteger datos personales | protección de datos | acceso restringido | crítica |
| RNF-023 | el sistema deberá validar autenticación de usuarios | control de acceso | solo usuarios registrados | crítica |
| RNF-024 | el sistema deberá prevenir accesos no autorizados | intentos fallidos | bloqueo tras 5 intentos | alta |
| RNF-025 | el sistema deberá registrar actividades del usuario | registros de actividad | logs almacenados | media |
| RNF-026 | el sistema deberá utilizar conexiones seguras HTTPS | protocolo | conexión segura | crítica |
| RNF-027 | el sistema deberá proteger contra ataques comunes | pruebas de seguridad | ausencia de vulnerabilidades críticas | alta |
| RNF-028 | el sistema deberá validar entradas del usuario | validación | entradas verificadas | alta |
| RNF-029 | el sistema deberá controlar sesiones activas | tiempo de sesión | cierre automático tras inactividad | media |
| RNF-030 | el sistema deberá evitar exposición de datos sensibles | protección | datos ocultos o cifrados | crítica |

## Categoría: Fiabilidad (Reliability)

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-031 | el sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99% | porcentaje de disponibilidad | disponibilidad ≥ 99% mensual | crítica |
| RNF-032 | el sistema deberá recuperarse automáticamente ante fallos menores | tiempo de recuperación | recuperación < 2 minutos | alta |
| RNF-033 | el sistema deberá evitar pérdida de datos durante fallos | integridad de datos | pérdida de datos = 0 | crítica |
| RNF-034 | el sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas | frecuencia de backup | backup diario | crítica |
| RNF-035 | el sistema deberá restaurar datos desde respaldo | tiempo de restauración | restauración < 10 minutos | alta |
| RNF-036 | el sistema deberá registrar errores del sistema | registro de errores | logs generados correctamente | media |
| RNF-037 | el sistema deberá garantizar consistencia de datos | integridad | datos consistentes tras operaciones | alta |
| RNF-038 | el sistema deberá mantener sesiones activas sin interrupciones | estabilidad de sesión | sesiones estables durante uso | media |
| RNF-039 | el sistema deberá manejar excepciones sin detener el sistema | manejo de errores | sistema continúa operando | alta |
| RNF-040 | el sistema deberá verificar integridad de la base de datos | validación de datos | inconsistencias < 1% | media |
| RNF-041 | el sistema deberá reiniciar servicios críticos automáticamente | tiempo de reinicio | reinicio < 2 minutos | media |
| RNF-042 | el sistema deberá detectar fallos de conexión | monitoreo | alerta generada | media |
| RNF-043 | el sistema deberá mantener estabilidad durante uso prolongado | estabilidad | funcionamiento continuo ≥ 24h | alta |
| RNF-044 | el sistema deberá prevenir corrupción de datos | integridad | datos válidos en 100% de registros | crítica |
| RNF-045 | el sistema deberá validar consistencia de registros | validación | registros verificados | media |
| RNF-046 | el sistema deberá monitorear estado del servidor | monitoreo | alertas generadas ante fallos | media |
| RNF-047 | el sistema deberá evitar interrupciones inesperadas | tasa de fallos | fallos < 1% | alta |
| RNF-048 | el sistema deberá garantizar ejecución correcta de procesos | tasa de éxito | procesos exitosos ≥ 98% | alta |
| RNF-049 | el sistema deberá mantener estabilidad ante múltiples consultas | estabilidad | errores < 2% | media |
| RNF-050 | el sistema deberá registrar eventos críticos del sistema | registros | logs completos almacenados | media |

Sprint 02 — M-02 Catálogo de plantas medicinales

| Sprint | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Módulo | M-02 Catálogo de plantas medicinales |
| Objetivo | Implementar visualización de plantas medicinales |
| Funcionalidades | Registro de plantas, visualización de características y propiedades |
| Requisitos funcionales asociados | RF-05 – RF-08 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-021 – RNF-040 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 03 — M-03 Publicación de plantas medicinales

| Sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Módulo | M-03 Publicación de plantas medicinales |
| Objetivo | Permitir a usuarios publicar plantas |
| Funcionalidades | Publicación de plantas, subida de imágenes y videos |
| Requisitos funcionales asociados | RF-09 – RF-12 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-041 – RNF-060 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Compatibilidad (Compatibility)

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-051 | el sistema deberá funcionar en navegadores modernos | compatibilidad | funcionamiento correcto en Chrome, Firefox, Edge | alta |
| RNF-052 | el sistema deberá funcionar en dispositivos móviles | compatibilidad | interfaz adaptable | alta |
| RNF-053 | el sistema deberá funcionar en tablets | compatibilidad | visualización correcta | media |
| RNF-054 | el sistema deberá soportar distintos tamaños de pantalla | resolución | interfaz adaptable | alta |
| RNF-055 | el sistema deberá operar en sistemas Windows | compatibilidad | ejecución correcta | media |
| RNF-056 | el sistema deberá operar en sistemas Linux | compatibilidad | ejecución correcta | media |
| RNF-057 | el sistema deberá operar en sistemas Android | compatibilidad | acceso correcto | alta |
| RNF-058 | el sistema deberá integrarse con bases de datos estándar | compatibilidad | soporte SQL | media |
| RNF-059 | el sistema deberá soportar múltiples navegadores | navegadores | soporte ≥ 3 navegadores | alta |
| RNF-060 | el sistema deberá permitir acceso desde diferentes redes | conectividad | acceso estable | media |
| RNF-061 | el sistema deberá adaptarse a distintas resoluciones | resolución | soporte ≥ 320px | alta |
| RNF-062 | el sistema deberá mantener diseño responsivo | adaptabilidad | diseño adaptable | alta |
| RNF-063 | el sistema deberá mostrar contenido correctamente en móviles | visualización | contenido legible | media |
| RNF-064 | el sistema deberá permitir interacción con APIs externas | integración | conexión exitosa | media |
| RNF-065 | el sistema deberá soportar protocolos web estándar | protocolo | HTTP/HTTPS soportado | alta |
| RNF-066 | el sistema deberá mostrar imágenes correctamente en distintos dispositivos | visualización | imágenes visibles | media |
| RNF-067 | el sistema deberá funcionar con distintas versiones de navegador | compatibilidad | soporte versiones recientes | media |
| RNF-068 | el sistema deberá soportar diferentes formatos multimedia | compatibilidad | formatos comunes soportados | media |
| RNF-069 | el sistema deberá permitir acceso desde redes móviles | conectividad | funcionamiento estable | media |
| RNF-070 | el sistema deberá mantener coherencia visual en diferentes dispositivos | consistencia | diseño uniforme | media |

Sprint 03 — M-03 Publicación de plantas medicinales

| Sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Módulo | M-03 Publicación de plantas medicinales |
| Objetivo | Permitir a usuarios publicar plantas |
| Funcionalidades | Publicación de plantas, subida de imágenes y videos |
| Requisitos funcionales asociados | RF-09 – RF-12 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-041 – RNF-060 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 04 — M-04 Interacción de la comunidad

| Sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Módulo | M-04 Interacción de la comunidad |
| Objetivo | Implementar interacción entre usuarios |
| Funcionalidades | Comentarios, calificaciones y experiencias |
| Requisitos funcionales asociados | RF-13 – RF-16 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-061 – RNF-080 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Mantenibilidad (Maintainability)

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-071 | el sistema deberá tener arquitectura modular | estructura | módulos independientes | alta |
| RNF-072 | el código fuente deberá estar documentado | documentación | comentarios en código | alta |
| RNF-073 | el sistema deberá permitir corrección rápida de errores | tiempo de corrección | corrección < 24h | media |
| RNF-074 | el sistema deberá permitir actualización de módulos | facilidad de actualización | módulos modificables | media |
| RNF-075 | el sistema deberá mantener estructura clara del código | calidad de código | estándares aplicados | media |
| RNF-076 | el sistema deberá permitir mantenimiento sin afectar otros módulos | independencia | módulos desacoplados | alta |
| RNF-077 | el sistema deberá incluir documentación técnica | documentación | manual técnico disponible | media |
| RNF-078 | el sistema deberá registrar cambios del sistema | historial | registro de cambios | media |
| RNF-079 | el sistema deberá permitir ampliación de funcionalidades | extensibilidad | nuevas funciones integrables | media |
| RNF-080 | el sistema deberá utilizar estándares de programación | calidad | cumplimiento estándares | media |
| RNF-081 | el sistema deberá facilitar pruebas del sistema | pruebas | soporte testing | media |
| RNF-082 | el sistema deberá permitir mantenimiento preventivo | mantenimiento | revisión periódica | media |
| RNF-083 | el sistema deberá permitir diagnóstico de errores | diagnóstico | logs disponibles | media |
| RNF-084 | el sistema deberá permitir monitoreo del sistema | monitoreo | herramientas activas | media |
| RNF-085 | el sistema deberá facilitar actualización del sistema | actualización | proceso documentado | media |

Sprint 04 — M-04 Interacción de la comunidad

| Sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Módulo | M-04 Interacción de la comunidad |
| Objetivo | Implementar interacción entre usuarios |
| Funcionalidades | Comentarios, calificaciones y experiencias |
| Requisitos funcionales asociados | RF-13 – RF-16 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-061 – RNF-080 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 03 — M-03 Publicación de plantas medicinales

| Sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Módulo | M-03 Publicación de plantas medicinales |
| Objetivo | Permitir a usuarios publicar plantas |
| Funcionalidades | Publicación de plantas, subida de imágenes y videos |
| Requisitos funcionales asociados | RF-09 – RF-12 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-041 – RNF-060 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Portabilidad (Portability)

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-086 | el sistema deberá ejecutarse en múltiples plataformas | plataformas | ejecución en ≥2 plataformas | media |
| RNF-087 | el sistema deberá adaptarse a distintos sistemas operativos | compatibilidad | ejecución estable | media |
| RNF-088 | el sistema deberá permitir migración a otros servidores | migración | migración exitosa | media |
| RNF-089 | el sistema deberá instalarse fácilmente en servidores web | instalación | instalación < 30 min | media |
| RNF-090 | el sistema deberá permitir despliegue en diferentes entornos | despliegue | soporte cloud/local | media |
| RNF-091 | el sistema deberá permitir exportar datos | exportación | exportación correcta | media |
| RNF-092 | el sistema deberá permitir importar datos | importación | importación correcta | media |
| RNF-093 | el sistema deberá soportar cambios de infraestructura | adaptabilidad | funcionamiento estable | media |
| RNF-094 | el sistema deberá permitir migración de base de datos | migración | migración exitosa | media |
| RNF-095 | el sistema deberá mantener funcionamiento tras actualizaciones | estabilidad | sin errores críticos | media |
| RNF-096 | el sistema deberá permitir despliegue en contenedores | despliegue | contenedores compatibles | baja |
| RNF-097 | el sistema deberá permitir integración con servicios cloud | integración | conexión exitosa | media |
| RNF-098 | el sistema deberá permitir instalación en entornos virtualizados | compatibilidad | ejecución correcta | media |
| RNF-099 | el sistema deberá mantener rendimiento tras migración | rendimiento | rendimiento ≥ 95% | media |
| RNF-100 | el sistema deberá soportar futuras actualizaciones tecnológicas | adaptabilidad | sistema actualizable | media |

Sprint 05 — M-05 Búsqueda

| Sprint | Sprint 05 |
| --- | --- |
| Módulo | M-05 Búsqueda |
| Objetivo | Permitir búsqueda de plantas medicinales |
| Funcionalidades | Búsqueda por nombre de planta o enfermedad |
| Requisitos funcionales asociados | RF-17 – RF-20 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-081 – RNF-100 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Eficiencia de desempeño

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-101 | el sistema deberá responder solicitudes en menos de 2 segundos | tiempo de respuesta | ≤ 2 segundos | alta |
| RNF-102 | el sistema deberá optimizar consultas de base de datos | tiempo de consulta | ≤ 1 segundo | media |
| RNF-103 | el sistema deberá mantener rendimiento estable con múltiples usuarios | rendimiento | variación < 10% | alta |
| RNF-104 | el sistema deberá soportar carga de imágenes sin retrasos | tiempo de carga | ≤ 2 segundos | media |
| RNF-105 | el sistema deberá procesar solicitudes simultáneas | concurrencia | ≥ 500 solicitudes | alta |
| RNF-106 | el sistema deberá optimizar el uso del CPU del servidor | uso CPU | ≤ 80% | media |
| RNF-107 | el sistema deberá optimizar uso de memoria | uso RAM | ≤ 75% | media |
| RNF-108 | el sistema deberá mantener latencia baja en consultas | latencia | ≤ 2 segundos | alta |
| RNF-109 | el sistema deberá responder a acciones del usuario sin retrasos visibles | respuesta | < 1 segundo | alta |
| RNF-110 | el sistema deberá mantener estabilidad en horas pico | estabilidad | errores < 2% | alta |
| RNF-111 | el sistema deberá optimizar carga de recursos web | carga | < 3 segundos | media |
| RNF-112 | el sistema deberá manejar consultas masivas | rendimiento | consultas ≤ 3 segundos | media |
| RNF-113 | el sistema deberá minimizar tiempo de procesamiento | tiempo proceso | ≤ 2 segundos | media |
| RNF-114 | el sistema deberá priorizar tareas críticas | prioridad | tareas críticas ≤ 1s | media |
| RNF-115 | el sistema deberá mantener rendimiento constante | rendimiento | estabilidad ≥ 95% | alta |
| RNF-116 | el sistema deberá reducir uso innecesario de recursos | uso recursos | optimización activa | media |
| RNF-117 | el sistema deberá manejar sesiones simultáneas | sesiones | ≥ 300 | media |
| RNF-118 | el sistema deberá optimizar transferencia de datos | transferencia | ≤ 3 segundos | media |
| RNF-119 | el sistema deberá mantener eficiencia en operaciones de lectura | lectura | ≤ 1 segundo | media |
| RNF-120 | el sistema deberá mantener eficiencia en operaciones de escritura | escritura | ≤ 2 segundos | media |
| RNF-121 | el sistema deberá evitar bloqueos de procesos | bloqueo | 0 bloqueos | alta |
| RNF-122 | el sistema deberá optimizar consultas complejas | consultas | ≤ 3 segundos | media |
| RNF-123 | el sistema deberá minimizar latencia de red | latencia | ≤ 100 ms | media |
| RNF-124 | el sistema deberá soportar operaciones concurrentes | concurrencia | ≥ 400 | media |
| RNF-125 | el sistema deberá optimizar acceso a datos | acceso | ≤ 1 segundo | media |
| RNF-126 | el sistema deberá priorizar solicitudes activas | prioridad | cola optimizada | media |
| RNF-127 | el sistema deberá evitar sobrecarga del servidor | carga | CPU ≤ 80% | media |
| RNF-128 | el sistema deberá mantener estabilidad de rendimiento | estabilidad | ≥ 95% | alta |
| RNF-129 | el sistema deberá mantener tiempos de respuesta consistentes | respuesta | variación < 10% | media |
| RNF-130 | el sistema deberá manejar picos de tráfico | tráfico | estabilidad ≥ 90% | alta |

Sprint 06 — M-06 Accesibilidad

| Sprint | Sprint 06 |
| --- | --- |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Objetivo | Mejorar accesibilidad del sistema |
| Funcionalidades | Zoom de interfaz, lectura por voz, ajustes visuales |
| Requisitos funcionales asociados | RF-21 – RF-24 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-101 – RNF-120 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 07 — M-07 Moderación

| Sprint | Sprint 07 |
| --- | --- |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Objetivo | Implementar reporte de contenido |
| Funcionalidades | Reporte de publicaciones incorrectas |
| Requisitos funcionales asociados | RF-25 – RF-28 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-121 – RNF-140 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Seguridad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-131 | el sistema deberá cifrar contraseñas de usuarios | cifrado | algoritmo seguro | crítica |
| RNF-132 | el sistema deberá utilizar protocolo HTTPS | protocolo | conexión segura | crítica |
| RNF-133 | el sistema deberá validar autenticación de usuarios | autenticación | acceso restringido | crítica |
| RNF-134 | el sistema deberá bloquear cuentas tras múltiples intentos fallidos | intentos | bloqueo tras 5 intentos | alta |
| RNF-135 | el sistema deberá registrar accesos al sistema | logs | registros almacenados | media |
| RNF-136 | el sistema deberá proteger datos personales | protección | datos cifrados | crítica |
| RNF-137 | el sistema deberá validar entradas del usuario | validación | entradas verificadas | alta |
| RNF-138 | el sistema deberá evitar inyección SQL | seguridad | pruebas superadas | crítica |
| RNF-139 | el sistema deberá prevenir ataques XSS | seguridad | filtrado activo | alta |
| RNF-140 | el sistema deberá evitar exposición de datos sensibles | protección | datos ocultos | crítica |
| RNF-141 | el sistema deberá gestionar sesiones seguras | sesiones | expiración automática | alta |
| RNF-142 | el sistema deberá proteger cookies de sesión | seguridad | cookies seguras | media |
| RNF-143 | el sistema deberá registrar cambios importantes | auditoría | logs almacenados | media |
| RNF-144 | el sistema deberá permitir auditoría de seguridad | auditoría | registros disponibles | media |
| RNF-145 | el sistema deberá verificar permisos de usuario | autorización | acceso por rol | alta |
| RNF-146 | el sistema deberá proteger contra ataques de fuerza bruta | seguridad | bloqueo automático | alta |
| RNF-147 | el sistema deberá validar formato de datos | validación | datos correctos | media |
| RNF-148 | el sistema deberá limitar acceso administrativo | seguridad | control de roles | alta |
| RNF-149 | el sistema deberá detectar actividad sospechosa | monitoreo | alertas generadas | media |
| RNF-150 | el sistema deberá mantener integridad de datos | integridad | datos válidos | crítica |
| RNF-151 | el sistema deberá registrar cambios de configuración | auditoría | historial guardado | media |
| RNF-152 | el sistema deberá proteger acceso a base de datos | seguridad | acceso restringido | crítica |
| RNF-153 | el sistema deberá proteger API del sistema | seguridad | autenticación API | alta |
| RNF-154 | el sistema deberá evitar fuga de información | seguridad | datos protegidos | crítica |
| RNF-155 | el sistema deberá implementar control de sesiones | sesión | expiración automática | media |
| RNF-156 | el sistema deberá restringir acceso a funciones críticas | seguridad | roles definidos | alta |
| RNF-157 | el sistema deberá proteger datos en tránsito | cifrado | TLS activo | crítica |
| RNF-158 | el sistema deberá proteger datos almacenados | cifrado | datos cifrados | crítica |
| RNF-159 | el sistema deberá detectar anomalías de acceso | monitoreo | alertas generadas | media |
| RNF-160 | el sistema deberá permitir auditorías periódicas | auditoría | registros completos | media |
| RNF-161 | el sistema deberá proteger archivos subidos | seguridad | validación activa | media |
| RNF-162 | el sistema deberá validar tamaño de archivos | validación | tamaño limitado | media |
| RNF-163 | el sistema deberá controlar permisos de lectura | permisos | acceso controlado | media |
| RNF-164 | el sistema deberá controlar permisos de escritura | permisos | acceso controlado | media |
| RNF-165 | el sistema deberá registrar actividad administrativa | logs | registros completos | media |
| RNF-166 | el sistema deberá proteger contra ataques CSRF | seguridad | token activo | alta |
| RNF-167 | el sistema deberá validar formularios | validación | datos correctos | media |
| RNF-168 | el sistema deberá proteger integridad de sesiones | seguridad | sesiones válidas | media |
| RNF-169 | el sistema deberá detectar intentos de acceso sospechosos | monitoreo | alertas generadas | media |
| RNF-170 | el sistema deberá proteger infraestructura del sistema | seguridad | monitoreo activo | alta |

Sprint 07 — M-07 Moderación

| Sprint | Sprint 07 |
| --- | --- |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Objetivo | Implementar reporte de contenido |
| Funcionalidades | Reporte de publicaciones incorrectas |
| Requisitos funcionales asociados | RF-25 – RF-28 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-121 – RNF-140 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 08 — M-08 Administración

| Sprint | Sprint 08 |
| --- | --- |
| Módulo | M-08 Administración |
| Objetivo | Implementar herramientas administrativas |
| Funcionalidades | Gestión de usuarios y publicaciones |
| Requisitos funcionales asociados | RF-29 – RF-32 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-141 – RNF-160 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 09 — M-09 Perfil de usuario

| Sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Módulo | M-09 Perfil de usuario |
| Objetivo | Permitir gestión del perfil |
| Funcionalidades | Gestión de favoritos, publicaciones y borradores |
| Requisitos funcionales asociados | RF-33 – RF-36 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-161 – RNF-180 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Usabilidad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-171 | la interfaz deberá ser comprensible para usuarios nuevos | tiempo de aprendizaje | usuarios comprenden funciones básicas en ≤ 5 minutos | alta |
| RNF-172 | el sistema deberá ofrecer navegación intuitiva | tasa de éxito en tareas | ≥ 90% de usuarios completan tareas sin ayuda | alta |
| RNF-173 | el sistema deberá mostrar mensajes claros al usuario | comprensión de mensajes | ≥ 90% de usuarios entienden mensajes | media |
| RNF-174 | el sistema deberá mostrar errores comprensibles | claridad de errores | mensajes de error comprensibles en ≥ 95% de casos | alta |
| RNF-175 | el sistema deberá permitir aprendizaje rápido del sistema | tiempo de aprendizaje | uso básico logrado en ≤ 5 minutos | alta |
| RNF-176 | el sistema deberá mostrar información organizada | claridad de información | usuarios encuentran información en ≤ 3 clics | media |
| RNF-177 | el sistema deberá permitir navegación simple entre páginas | número de pasos | acceso a funciones principales en ≤ 3 clics | alta |
| RNF-178 | el sistema deberá mantener consistencia visual | consistencia visual | diseño uniforme en todas las páginas | media |
| RNF-179 | el sistema deberá mostrar retroalimentación al usuario tras acciones | feedback visual | confirmación visible en ≤ 1 segundo | media |
| RNF-180 | el sistema deberá facilitar uso sin capacitación previa | facilidad de uso | ≥ 85% de usuarios utilizan el sistema sin ayuda | alta |
| RNF-181 | el sistema deberá mostrar iconos comprensibles | comprensión iconográfica | ≥ 90% de usuarios identifican función del icono | media |
| RNF-182 | el sistema deberá permitir acceso rápido a funciones principales | número de pasos | acceso a funciones en ≤ 3 clics | alta |
| RNF-183 | el sistema deberá permitir navegación clara | tasa de error | errores de navegación ≤ 5% | media |
| RNF-184 | el sistema deberá mantener diseño uniforme en toda la interfaz | consistencia visual | uniformidad ≥ 95% en elementos UI | media |
| RNF-185 | el sistema deberá evitar sobrecarga visual | densidad visual | contenido legible en ≥ 90% de pantallas | media |
| RNF-186 | el sistema deberá facilitar lectura del contenido | legibilidad | tamaño mínimo de fuente ≥ 14px | media |
| RNF-187 | el sistema deberá permitir interacción clara con los elementos | claridad de interacción | usuarios identifican acciones en ≤ 3 segundos | media |
| RNF-188 | el sistema deberá mostrar información relevante al usuario | relevancia de contenido | ≥ 90% de información útil para tareas | media |
| RNF-189 | el sistema deberá facilitar uso en dispositivos móviles | compatibilidad móvil | interfaz usable en pantallas ≥ 320px | alta |
| RNF-190 | el sistema deberá mostrar confirmaciones de acciones | feedback | confirmación visual tras acciones | media |
| RNF-191 | el sistema deberá permitir uso eficiente del sistema | tiempo de tarea | tareas principales completadas en ≤ 2 minutos | media |
| RNF-192 | el sistema deberá facilitar navegación entre secciones | navegación | usuarios encuentran sección en ≤ 3 clics | media |
| RNF-193 | el sistema deberá mostrar ayuda contextual | disponibilidad ayuda | ayuda visible en pantallas principales | baja |
| RNF-194 | el sistema deberá mantener consistencia en botones | consistencia UI | estilo uniforme en ≥ 95% de botones | media |
| RNF-195 | el sistema deberá permitir interacción fluida | tiempo de respuesta | interacción respondida en ≤ 1 segundo | alta |
| RNF-196 | el sistema deberá facilitar uso a usuarios nuevos | tasa de éxito | ≥ 85% de usuarios completan tareas | alta |
| RNF-197 | el sistema deberá permitir navegación rápida | número de pasos | acceso a funciones ≤ 3 clics | media |
| RNF-198 | el sistema deberá mostrar contenido claro | claridad | comprensión ≥ 90% por usuarios | media |
| RNF-199 | el sistema deberá facilitar comprensión del sistema | comprensión | usuarios entienden flujo en ≤ 5 minutos | media |
| RNF-200 | el sistema deberá permitir interacción simple con el sistema | tasa de error | errores de interacción ≤ 5% | media |
| RNF-201 | el sistema deberá permitir accesibilidad básica para usuarios | accesibilidad | navegación usable con teclado | baja |
| RNF-202 | el sistema deberá permitir contraste visual adecuado | contraste | contraste ≥ WCAG AA | media |
| RNF-203 | el sistema deberá permitir tamaño de texto legible | legibilidad | fuente ≥ 14px | media |
| RNF-204 | el sistema deberá permitir identificación rápida de menús | tiempo identificación | menú identificado ≤ 3 segundos | media |
| RNF-205 | el sistema deberá permitir navegación jerárquica clara | navegación | estructura comprensible | media |
| RNF-206 | el sistema deberá permitir visualización clara de imágenes | visualización | imágenes visibles sin distorsión | baja |
| RNF-207 | el sistema deberá mantener coherencia en colores | consistencia visual | paleta consistente | baja |
| RNF-208 | el sistema deberá permitir retroalimentación inmediata | feedback | respuesta visual ≤ 1 segundo | media |
| RNF-209 | el sistema deberá permitir lectura cómoda del contenido | legibilidad | contraste adecuado | media |
| RNF-210 | el sistema deberá mantener experiencia de usuario consistente | experiencia UX | satisfacción ≥ 80% en pruebas | media |

Sprint 09 — M-09 Perfil de usuario

| Sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Módulo | M-09 Perfil de usuario |
| Objetivo | Permitir gestión del perfil |
| Funcionalidades | Gestión de favoritos, publicaciones y borradores |
| Requisitos funcionales asociados | RF-33 – RF-36 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-161 – RNF-180 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 10 — M-10 Contenido educativo

| Sprint | Sprint 10 |
| --- | --- |
| Módulo | M-10 Contenido educativo |
| Objetivo | Implementar contenido educativo |
| Funcionalidades | Videos, tutoriales y guías de preparación |
| Requisitos funcionales asociados | RF-37 – RF-40 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-181 – RNF-200 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 11 — M-11 Recomendaciones

| Sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Objetivo | Implementar recomendaciones de plantas |
| Funcionalidades | Sugerencias según síntomas |
| Requisitos funcionales asociados | RF-41 – RF-44 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-201 – RNF-220 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Compatibilidad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-211 | el sistema deberá funcionar correctamente en el navegador Google Chrome | compatibilidad navegador | funcionamiento correcto en versión estable de Chrome | alta |
| RNF-212 | el sistema deberá funcionar correctamente en el navegador Mozilla Firefox | compatibilidad navegador | funcionamiento correcto en versión estable de Firefox | alta |
| RNF-213 | el sistema deberá funcionar correctamente en el navegador Microsoft Edge | compatibilidad navegador | funcionamiento correcto en Edge | media |
| RNF-214 | el sistema deberá mostrar correctamente la interfaz en dispositivos móviles | compatibilidad móvil | interfaz adaptable ≥ 320px | alta |
| RNF-215 | el sistema deberá funcionar en tablets | compatibilidad dispositivo | visualización correcta en tablets | media |
| RNF-216 | el sistema deberá adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla | resolución | soporte ≥ 320px – 1920px | alta |
| RNF-217 | el sistema deberá funcionar en sistemas operativos Windows | compatibilidad OS | ejecución correcta | media |
| RNF-218 | el sistema deberá funcionar en sistemas operativos Linux | compatibilidad OS | ejecución correcta | media |
| RNF-219 | el sistema deberá funcionar en dispositivos Android | compatibilidad móvil | acceso sin errores | alta |
| RNF-220 | el sistema deberá mantener coherencia visual en distintos navegadores | consistencia UI | diseño uniforme ≥ 95% | media |
| RNF-221 | el sistema deberá soportar distintos tamaños de pantalla | resolución | interfaz responsiva | alta |
| RNF-222 | el sistema deberá mantener funcionamiento en redes móviles | conectividad | acceso estable | media |
| RNF-223 | el sistema deberá permitir integración con APIs externas | integración | conexión API exitosa | media |
| RNF-224 | el sistema deberá soportar estándares HTML5 | estándar web | compatibilidad total HTML5 | media |
| RNF-225 | el sistema deberá soportar estándares CSS3 | estándar web | estilos correctamente renderizados | media |
| RNF-226 | el sistema deberá soportar JavaScript moderno | compatibilidad JS | ejecución correcta scripts | media |
| RNF-227 | el sistema deberá mostrar imágenes correctamente en diferentes dispositivos | visualización | imágenes visibles sin errores | baja |
| RNF-228 | el sistema deberá permitir acceso desde redes WiFi | conectividad | acceso estable | baja |
| RNF-229 | el sistema deberá permitir acceso desde redes 4G/5G | conectividad | acceso estable | baja |
| RNF-230 | el sistema deberá permitir interacción con servicios externos | integración | conexión exitosa | media |
| RNF-231 | el sistema deberá soportar distintos formatos multimedia | compatibilidad multimedia | formatos comunes soportados | baja |
| RNF-232 | el sistema deberá permitir acceso desde navegadores actualizados | compatibilidad navegador | soporte versiones recientes | media |
| RNF-233 | el sistema deberá mantener funcionamiento tras actualización del navegador | estabilidad | sistema funcional | baja |
| RNF-234 | el sistema deberá permitir integración con servicios web | interoperabilidad | conexión correcta | baja |
| RNF-235 | el sistema deberá permitir intercambio de datos con otros sistemas | interoperabilidad | datos transferidos correctamente | media |
| RNF-236 | el sistema deberá mantener consistencia visual en distintas plataformas | consistencia UI | interfaz uniforme | media |
| RNF-237 | el sistema deberá soportar estándares HTTP | protocolo | conexión exitosa | baja |
| RNF-238 | el sistema deberá soportar protocolo HTTPS | protocolo | conexión segura | alta |
| RNF-239 | el sistema deberá mantener compatibilidad con navegadores modernos | compatibilidad | soporte ≥ 3 navegadores | media |
| RNF-240 | el sistema deberá permitir acceso desde diferentes dispositivos | compatibilidad | funcionamiento correcto | alta |

Sprint 11 — M-11 Recomendaciones

| Sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Objetivo | Implementar recomendaciones de plantas |
| Funcionalidades | Sugerencias según síntomas |
| Requisitos funcionales asociados | RF-41 – RF-44 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-201 – RNF-220 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 12 — M-12 Seguridad

| Sprint | Sprint 12 |
| --- | --- |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Objetivo | Implementar seguridad del sistema |
| Funcionalidades | Protección de datos y autenticación segura |
| Requisitos funcionales asociados | RF-45 – RF-50 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-221 – RNF-260 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Mantenibilidad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-241 | el sistema deberá tener arquitectura modular | estructura | módulos independientes | alta |
| RNF-242 | el código deberá estar documentado | documentación | comentarios en código ≥ 70% | media |
| RNF-243 | el sistema deberá permitir corrección rápida de errores | tiempo corrección | corrección ≤ 24h | media |
| RNF-244 | el sistema deberá permitir actualización de módulos | actualizaciones | módulos modificables | media |
| RNF-245 | el sistema deberá seguir estándares de programación | calidad código | estándares aplicados | media |
| RNF-246 | el sistema deberá permitir mantenimiento sin afectar otros módulos | independencia | módulos desacoplados | alta |
| RNF-247 | el sistema deberá incluir documentación técnica | documentación | manual técnico disponible | media |
| RNF-248 | el sistema deberá registrar cambios del sistema | historial | registro de cambios | media |
| RNF-249 | el sistema deberá permitir ampliación de funcionalidades | extensibilidad | nuevas funciones integrables | media |
| RNF-250 | el sistema deberá facilitar pruebas del sistema | testing | soporte pruebas unitarias | media |
| RNF-251 | el sistema deberá permitir mantenimiento preventivo | mantenimiento | revisión periódica | baja |
| RNF-252 | el sistema deberá permitir diagnóstico de errores | diagnóstico | logs disponibles | media |
| RNF-253 | el sistema deberá permitir monitoreo del sistema | monitoreo | herramientas activas | media |
| RNF-254 | el sistema deberá facilitar actualización del sistema | actualización | proceso documentado | media |
| RNF-255 | el sistema deberá permitir seguimiento de incidencias | incidencias | sistema de registro | baja |
| RNF-256 | el sistema deberá facilitar análisis de errores | análisis | logs detallados | media |
| RNF-257 | el sistema deberá permitir depuración del sistema | debugging | herramientas activas | baja |
| RNF-258 | el sistema deberá permitir mejoras continuas | evolución | actualizaciones posibles | media |
| RNF-259 | el sistema deberá facilitar control de versiones | versionado | repositorio activo | media |
| RNF-260 | el sistema deberá permitir integración continua | CI/CD | pipeline funcional | baja |
| RNF-261 | el sistema deberá facilitar mantenimiento correctivo | mantenimiento | errores corregibles | media |
| RNF-262 | el sistema deberá permitir mantenimiento evolutivo | mantenimiento | nuevas funciones integrables | media |
| RNF-263 | el sistema deberá permitir monitoreo de errores | monitoreo | alertas generadas | media |
| RNF-264 | el sistema deberá permitir seguimiento de actualizaciones | control cambios | historial actualizado | baja |
| RNF-265 | el sistema deberá permitir diagnóstico del sistema | diagnóstico | reportes disponibles | media |
| RNF-266 | el sistema deberá facilitar mejora del código | calidad código | refactorización posible | baja |
| RNF-267 | el sistema deberá permitir revisión del código | revisión | code review aplicable | baja |
| RNF-268 | el sistema deberá facilitar mantenimiento remoto | mantenimiento | acceso remoto seguro | baja |
| RNF-269 | el sistema deberá permitir actualización de dependencias | dependencias | actualización sin errores | baja |
| RNF-270 | el sistema deberá permitir evolución del sistema | evolución | nuevas versiones desplegables | media |

Sprint 12 — M-12 Seguridad

| Sprint | Sprint 12 |
| --- | --- |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Objetivo | Implementar seguridad del sistema |
| Funcionalidades | Protección de datos y autenticación segura |
| Requisitos funcionales asociados | RF-45 – RF-50 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-221 – RNF-260 |
| Duración estimada | 2 semanas |

Sprint 13 — M-13 Notificaciones

| Sprint | Sprint 13 |
| --- | --- |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Objetivo | Implementar sistema de notificaciones |
| Funcionalidades | Alertas de publicaciones y actualizaciones |
| Requisitos funcionales asociados | RF-51 – RF-56 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-261 – RNF-300 |
| Duración estimada | 2 semanas |

## Categoría: Portabilidad

| ID | REQUISITO | MÉTRICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-271 | el sistema deberá ejecutarse en múltiples plataformas | plataformas | ejecución ≥ 2 plataformas | media |
| RNF-272 | el sistema deberá adaptarse a distintos sistemas operativos | compatibilidad OS | ejecución correcta | media |
| RNF-273 | el sistema deberá permitir migración a otros servidores | migración | migración exitosa | media |
| RNF-274 | el sistema deberá instalarse fácilmente en servidores web | instalación | instalación ≤ 30 min | media |
| RNF-275 | el sistema deberá permitir despliegue en diferentes entornos | despliegue | soporte cloud/local | media |
| RNF-276 | el sistema deberá permitir exportar datos | exportación | exportación correcta | media |
| RNF-277 | el sistema deberá permitir importar datos | importación | importación correcta | media |
| RNF-278 | el sistema deberá soportar cambios de infraestructura | adaptabilidad | funcionamiento estable | media |
| RNF-279 | el sistema deberá permitir migración de base de datos | migración | migración exitosa | media |
| RNF-280 | el sistema deberá mantener funcionamiento tras actualizaciones | estabilidad | sin errores críticos | media |
| RNF-281 | el sistema deberá permitir despliegue en contenedores | contenedores | docker compatible | baja |
| RNF-282 | el sistema deberá permitir despliegue en servicios cloud | cloud | despliegue exitoso | media |
| RNF-283 | el sistema deberá permitir instalación en entornos virtuales | virtualización | ejecución correcta | baja |
| RNF-284 | el sistema deberá mantener rendimiento tras migración | rendimiento | ≥ 95% rendimiento | media |
| RNF-285 | el sistema deberá permitir cambio de base de datos | adaptabilidad | migración posible | baja |
| RNF-286 | el sistema deberá permitir portabilidad del código | portabilidad | código adaptable | media |
| RNF-287 | el sistema deberá permitir despliegue automatizado | despliegue | pipeline funcional | baja |
| RNF-288 | el sistema deberá permitir transferencia de datos entre entornos | transferencia | datos correctos | baja |
| RNF-289 | el sistema deberá permitir migración de infraestructura | migración | migración estable | baja |
| RNF-290 | el sistema deberá soportar escalabilidad horizontal | escalabilidad | nodos adicionales | media |
| RNF-291 | el sistema deberá soportar escalabilidad vertical | escalabilidad | recursos ampliables | media |
| RNF-292 | el sistema deberá mantener funcionalidad tras actualización tecnológica | estabilidad | sin errores | baja |
| RNF-293 | el sistema deberá permitir instalación automática | instalación | script instalador | baja |
| RNF-294 | el sistema deberá permitir despliegue rápido | despliegue | ≤ 15 min | baja |
| RNF-295 | el sistema deberá permitir migración de aplicaciones | migración | migración exitosa | baja |
| RNF-296 | el sistema deberá soportar actualización de plataforma | actualización | sistema estable | baja |
| RNF-297 | el sistema deberá permitir compatibilidad futura | compatibilidad | adaptable | baja |
| RNF-298 | el sistema deberá permitir mantenimiento en nuevas plataformas | mantenimiento | ejecución correcta | baja |
| RNF-299 | el sistema deberá soportar cambios tecnológicos futuros | adaptabilidad | actualización posible | baja |
| RNF-300 | el sistema deberá soportar futuras versiones del sistema | evolución | sistema actualizable | media |

Sprint 13 — M-13 Notificaciones

| Sprint | Sprint 13 |
| --- | --- |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Objetivo | Implementar sistema de notificaciones |
| Funcionalidades | Alertas de publicaciones y actualizaciones |
| Requisitos funcionales asociados | RF-51 – RF-56 |
| Requisitos no funcionales asociados | RNF-261 – RNF-300 |
| Duración estimada | 2 semanas |

# DISTRIBUCIÓN DE LOS 300 RNF SEGÚN ISO 25010

Esto es muy importante porque demuestra que tus requisitos están basados en un estándar internacional de calidad de software.

Tabla – Clasificación de RNF según ISO 25010

| CATEGORÍA ISO 25010 | CANTIDAD DE RNF | RANGO DE RNF |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | 40 | RNF-001 – RNF-040 |
| Rendimiento / eficiencia | 40 | RNF-041 – RNF-080 |
| Confiabilidad | 40 | RNF-081 – RNF-120 |
| Disponibilidad | 30 | RNF-121 – RNF-150 |
| Usabilidad | 60 | RNF-151 – RNF-210 |
| Compatibilidad | 30 | RNF-211 – RNF-240 |
| Mantenibilidad | 30 | RNF-241 – RNF-270 |
| Portabilidad | 30 | RNF-271 – RNF-300 |

Total, de requisitos no funcionales definidos: 300

Los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA fueron clasificados utilizando el modelo de calidad ISO/IEC 25010, el cual define características que permiten evaluar la calidad del software.

Esta clasificación facilita la organización, verificación y control de los requisitos relacionados con el desempeño, la seguridad, la usabilidad y otros atributos de calidad del sistema.

# EJEMPLOS DE RNF CON PLANTILLA COMPLETA

## RNF-001 — Seguridad de acceso

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-001 |
| Nombre | Seguridad de acceso |
| Descripción | El sistema deberá requerir autenticación para acceder a las funcionalidades del usuario |
| Categoría ISO | Seguridad |
| Métrica | porcentaje de accesos autenticados |
| Método de medición | pruebas de seguridad |
| Umbral | 100% de accesos autenticados |
| Criterio de aceptación | ningún usuario puede acceder sin autenticación |
| Prioridad | alta |
| Estado | aprobado |

## RNF-015 — Protección de contraseñas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-015 |
| Nombre | cifrado de contraseñas |
| Descripción | el sistema deberá almacenar contraseñas utilizando algoritmos de hash seguros |
| Categoría | seguridad |
| Métrica | tipo de algoritmo utilizado |
| Método | revisión de implementación |
| Umbral | uso de bcrypt o equivalente |
| Criterio de aceptación | ninguna contraseña almacenada en texto plano |
| Prioridad | alta |

## RNF-045 — Tiempo de respuesta del sistema

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-045 |
| Nombre | tiempo de respuesta |
| Descripción | el sistema deberá responder a solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos |
| Categoría | rendimiento |
| Métrica | tiempo de respuesta |
| Método | pruebas de rendimiento |
| Umbral | ≤ 3 segundos |
| Criterio de aceptación | 95% de solicitudes respondidas en ≤3 segundos |
| Prioridad | alta |

## RNF-072 — Carga concurrente

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-072 |
| Nombre | usuarios concurrentes |
| Descripción | el sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente |
| Categoría | rendimiento |
| Métrica | número de usuarios |
| Método | pruebas de carga |
| Umbral | ≥ 100 usuarios simultáneos |
| Criterio de aceptación | el sistema funciona sin degradación significativa |
| Prioridad | media |

## RNF-110 — Recuperación ante fallos

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-110 |
| Nombre | recuperación ante fallos |
| Descripción | el sistema deberá recuperar operaciones tras fallos del sistema |
| Categoría | confiabilidad |
| Métrica | tiempo de recuperación |
| Método | pruebas de recuperación |
| Umbral | ≤ 10 minutos |
| Criterio de aceptación | recuperación exitosa de la operación |
| Prioridad | alta |

## RNF-160 — Facilidad de uso

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-160 |
| Nombre | facilidad de uso |
| Descripción | el sistema deberá permitir a usuarios comprender su funcionamiento sin capacitación |
| Categoría | usabilidad |
| Métrica | tiempo de aprendizaje |
| Método | pruebas con usuarios |
| Umbral | ≤ 5 minutos |
| Criterio de aceptación | usuarios completan tareas básicas |
| Prioridad | alta |

## RNF-200 — Experiencia de usuario

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-200 |
| Nombre | experiencia de usuario |
| Descripción | el sistema deberá ofrecer una interfaz intuitiva |
| Categoría | usabilidad |
| Métrica | satisfacción del usuario |
| Método | encuestas |
| Umbral | ≥ 80% satisfacción |
| Criterio de aceptación | mayoría de usuarios satisfechos |
| Prioridad | media |

## RNF-225 — Compatibilidad web

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-225 |
| Nombre | compatibilidad navegadora |
| Descripción | el sistema deberá funcionar en los navegadores principales |
| Categoría | compatibilidad |
| Métrica | número de navegadores soportados |
| Método | pruebas de compatibilidad |
| Umbral | ≥ 3 navegadores |
| Criterio de aceptación | funcionamiento correcto |
| Prioridad | media |

## RNF-260 — Mantenibilidad del código

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-260 |
| Nombre | mantenibilidad |
| Descripción | el sistema deberá permitir modificar módulos sin afectar otros |
| Categoría | mantenibilidad |
| Métrica | dependencia entre módulos |
| Método | revisión de arquitectura |
| Umbral | bajo acoplamiento |
| Criterio de aceptación | modificaciones sin afectar otros módulos |
| Prioridad | media |

## RNF-295 — Portabilidad

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RNF-295 |
| Nombre | portabilidad |
| Descripción | el sistema deberá poder desplegarse en diferentes servidores |
| Categoría | portabilidad |
| Métrica | plataformas soportadas |
| Método | pruebas de despliegue |
| Umbral | ≥ 2 plataformas |
| Criterio de aceptación | despliegue exitoso |
| Prioridad | media |

# MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE RNF

Tabla de trazabilidad

| Necesidad | Categoría | RNF asociados |
| --- | --- | --- |
| Proteger datos de usuarios | Seguridad | RNF-001 – RNF-040 |
| Garantizar respuesta rápida | Rendimiento | RNF-041 – RNF-080 |
| Evitar fallos del sistema | Confiabilidad | RNF-081 – RNF-120 |
| Mantener disponibilidad del sistema | Disponibilidad | RNF-121 – RNF-150 |
| Facilitar uso de la plataforma | Usabilidad | RNF-151 – RNF-210 |
| Permitir uso en diferentes dispositivos | Compatibilidad | RNF-211 – RNF-240 |
| Facilitar mantenimiento del sistema | Mantenibilidad | RNF-241 – RNF-270 |
| Permitir despliegue en diferentes entornos | Portabilidad | RNF-271 – RNF-300 |

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

La verificación de requisitos no funcionales tiene como objetivo asegurar que los requisitos definidos cumplen con criterios de calidad adecuados para su implementación dentro del sistema.

En el sistema HAMPIYURA, el proceso de verificación se realizó mediante la revisión técnica de cada requisito no funcional identificado durante el proceso de ingeniería de requisitos.

Durante esta etapa se evaluaron los siguientes aspectos:

- Claridad: cada requisito debe estar redactado de forma comprensible y sin ambigüedades.

- Verificabilidad: cada requisito debe incluir métricas y criterios de aceptación que permitan comprobar su cumplimiento.

- Consistencia: los requisitos no deben presentar contradicciones entre sí.

- Medibilidad: cada requisito debe poder evaluarse mediante indicadores cuantificables.

- Viabilidad: los requisitos deben ser técnicamente posibles de implementar dentro del sistema.

Este proceso permitió asegurar que los requisitos no funcionales definidos para el sistema HAMPIYURA sean claros, medibles y aplicables durante el desarrollo del sistema.

Tabla de verificación de requisitos no funcionales

| Criterio | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Claridad | Los requisitos están redactados de forma comprensible | Cumple |
| Verificabilidad | Todos los RNF incluyen métricas y criterios de aceptación | Cumple |
| Consistencia | No existen contradicciones entre requisitos | Cumple |
| Medibilidad | Los requisitos poseen indicadores cuantificables | Cumple |
| Viabilidad | Los requisitos pueden implementarse técnicamente | Cumple |

# VALIDACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

La validación de requisitos no funcionales tiene como objetivo confirmar que los requisitos identificados reflejan correctamente las necesidades de calidad del sistema y las expectativas de los usuarios.

En el desarrollo del sistema HAMPIYURA, la validación se realizó mediante la revisión de los requisitos definidos, asegurando que estos contribuyan a mejorar aspectos como la seguridad, el rendimiento, la usabilidad y la confiabilidad del sistema.

Durante esta etapa se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de los requisitos definidos por parte del equipo de desarrollo.

- Análisis de la relación entre necesidades identificadas y requisitos no funcionales.

- Evaluación de métricas y criterios de aceptación para asegurar su correcta medición.

- Confirmación de que los requisitos se alinean con el modelo de calidad ISO/IEC 25010.

Como resultado de este proceso se obtuvo un conjunto validado de requisitos no funcionales que permiten garantizar la calidad del sistema HAMPIYURA.

Tabla de validación de requisitos no funcionales

| Actividad | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Revisión técnica | Evaluación interna del equipo de desarrollo | Aprobado |
| Análisis de consistencia | Verificación de coherencia entre RNF | Aprobado |
| Evaluación de métricas | Revisión de indicadores y umbrales | Aprobado |
| Alineación con ISO 25010 | Clasificación de requisitos según modelo de calidad | Aprobado |

# CONCLUSIONES

El presente documento permitió identificar, analizar y definir los requisitos no funcionales del sistema HAMPIYURA, los cuales establecen los atributos de calidad necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Durante el desarrollo del informe se aplicó el proceso de ingeniería de requisitos, el cual incluyó las etapas de elicitación, análisis, refinamiento, verificación y validación de los requisitos no funcionales.

A partir de este proceso se definieron 300 requisitos no funcionales, los cuales fueron organizados y clasificados de acuerdo con el modelo de calidad ISO/IEC 25010, permitiendo estructurar los requisitos en categorías como seguridad, rendimiento, confiabilidad, usabilidad, compatibilidad, mantenibilidad y portabilidad.

Asimismo, cada requisito fue definido con métricas, criterios de aceptación y niveles de prioridad, lo cual permite verificar su cumplimiento durante el desarrollo e implementación del sistema.

Finalmente, el establecimiento de la trazabilidad entre necesidades y requisitos permite asegurar que los requisitos definidos responden a las necesidades identificadas durante la elicitación, garantizando así que el sistema HAMPIYURA cumpla con los estándares de calidad requeridos para su desarrollo.

# REFERENCIAS

1. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

2. Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill.

3. Sommerville, I. (2011). Software Engineering. Pearson Education.

4. IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Computer Society.

5. Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2022). Formulario Nacional de Plantas Medicinales.

6. Organización Internacional de Normalización (ISO). (2018). ISO/IEC/IEEE 29148 — Requirements Engineering.