UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA

SELVA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Y SISTEMAS ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

SDS - HAMPIYURA

#### INTEGRANTES                          : 	Ponce Rojas, Yimi Kevin

Yllesca Zambrano, Thalia Diana

Javier Orneta, Ángel Paolo

#### NOMBRE DE LA EMPRESA   :       Hampiyura

ASIGNATURA 	: 	Ingeniería De Requisitos

DOCENTE 	: 	Christian García Villegas

Tingo María : – Perú

2026

ÍNDICE I.  INTRODUCCIÓN	4

1.1 Planteamiento del problema	5

1.2 Objetivos	5

1.3 Justificación	6

II. PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS	7

2.1 Elicitación de requisitos	7

2.2 Verificación de requisitos	8

2.3 Validación de requisitos	10

2.4 Refinamiento de requisitos	12

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	13

3.1 Perspectiva del producto	13

3.2 Usuarios del sistema	13

3.3 Suposiciones y restricciones	14

3.4 Arquitectura general del sistema	14

3.5 Comparación con plataformas existentes (Benchmarking)	15

IV. ESCENARIOS DEL SISTEMA	21

V. SPRINT POR MODULO PARA LA GESTION DEL PROYECTO	23

Sprint 01 – Gestión de Usuarios	23

Sprint 02 – Perfil de Usuario ......................................................................7

Sprint 03 – Catálogo de Plantas ..................................................................7

Sprint 04 – Publicación de Plantas .............................................................6

Sprint 05 – Búsqueda de Plantas ................................................................7

Sprint 06 – Comentarios .............................................................................6

Sprint 07 – Valoraciones ............................................................................6

Sprint 08 – Reportes ...................................................................................7

Sprint 09 – Moderación ..............................................................................6

Sprint 10 – Administración .........................................................................7

Sprint 11 – Contenido Educativo ................................................................6

Sprint 12 – Seguridad ...............................................................................13

Sprint 13 – Notificaciones ........................................................................20

- REQUISITOS DEL SISTEMA ................................................................27

4.1 Requisitos funcionales ........................................................................27

    - Estructura del requisito funcional ....................................................27

    - Módulos del sistema ........................................................................28

4.2 Especificación de requisitos funcionales ............................................28

Módulo 1: Gestión de usuarios .................................................................28

Módulo 2: Catálogo de Plantas Medicinales ............................................32

  - Publicación de Plantas Medicinales ................................................36

  - Interacción de la Comunidad ..........................................................39

  - Búsqueda y Exploración .................................................................42

  - Accesibilidad y Experiencia de Usuario .........................................45

  - Moderación y Reportes ...................................................................49

  - Administración del Sistema ............................................................52

  - Perfil del Usuario ............................................................................55

  - Multimedia y Contenido Educativo ................................................58

  - Sistema de Recomendaciones de Plantas .......................................61

  - Seguridad y Privacidad ...................................................................64 M-13 Notificaciones .................................................................................68

4.3 Requisitos No Funcionales .................................................................73

- DESCOMPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE REQUISITOS

FUNCIONALES ......................................................................................74

- REQUISITOS FUNCIONALES DERIVADOS ................................75

- PRIORIZACIÓN Y ESFUERZO ...........................................................140

  - Metodología de priorización (MoSCoW) .........................................140

  - Priorización por módulo ...................................................................140

  - Estimación de esfuerzo (Story Points) ..............................................141

  - Matriz Valor Vs Esfuerzo .................................................................141

- CONSOLIDACIÓN Y LÍNEA BASE ...................................................142

  - Consolidación de requisitos ..............................................................142

  - Resultado de consolidación por módulos .........................................143

  - Línea base de requisitos ....................................................................144

  - Control de línea base ........................................................................144

- FASE DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS .......................................145

  - Niveles de revisión ...........................................................................145

  - Resultado del proceso de validación ................................................145

  - Conclusión de la validación ..............................................................145

- TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL ..................................................146

  - Trazabilidad hacia adelante ............................................................146

  - Trazabilidad hacia atrás ..................................................................147 XIII. 	GESTIÓN DE CAMBIOS (ISO/IEC/IEEE 29148) .........................149

  - Proceso Formal de Gestión de Cambios .........................................149

  - Registro de Cambios .......................................................................150

  - Criterios de Aprobación de Cambios ..............................................151

  - Criterios de Rechazo de Cambios ...................................................151

  - Niveles de Aprobación ...................................................................152

  - Plazos de Evaluación de Cambios ..................................................152

  - Comunicación de Decisiones ..........................................................152

        - CUADRO DE VERSIONES DEL DOCUMENTO SDS ................152

        - 14.2 Control de Cambios de Versión ......................................................154

        - 14.3 Política de Versionamiento ......................................................154

        - DIAGRAMAS UML ........................................................................155

13.1 Clases principales por módulo ........................................................155

  - Gestión de usuarios .......................................................................156

  - Catálogo de plantas .......................................................................158

  - Publicación ...................................................................................160

  - Comunidad ....................................................................................162

  - Búsqueda .......................................................................................164

  - Accesibilidad ................................................................................166

  - Moderación ...................................................................................168

  - Administración .............................................................................170

  - Perfil de usuario ............................................................................172

  - Contenido educativo .....................................................................174

  - Recomendaciones .........................................................................176

  - Seguridad ......................................................................................178

  - Notificaciones ...............................................................................180

XVIII. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ........................................182

  - Costos estimados del proyecto .......................................................183

  - Costo total estimado del proyecto ..................................................183

        - CONCLUSIONES ...............................................................................1

        - RECOMENDACIONES ............................................................................2

        - REFERENCIAS ...................................................................................3

        - GLOSARIO DE TÉRMINOS ..............................................................3

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la especificación de requisitos funcionales del sistema HAMPIYURA, desarrollado en el marco del curso de Ingeniería de Requisitos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

HAMPIYURA es una plataforma digital orientada a la difusión, consulta y aprendizaje sobre plantas medicinales, permitiendo a los usuarios acceder a información tradicional, compartir experiencias y consultar guías o tutoriales relacionados con su uso.

El objetivo principal de este documento es identificar, estructurar, validar y priorizar los requisitos funcionales del sistema, siguiendo estándares reconocidos de ingeniería de software como IEEE 830 y ISO/IEC/IEEE 29148.

Para garantizar la calidad de los requisitos, el proceso aplicado incluye las siguientes fases:

- Elicitación de requisitos mediante entrevistas y observación.

- Análisis y refinamiento de los requisitos identificados.

- Verificación y validación de los requisitos.

- Consolidación de requisitos en una línea base.

- Priorización y estimación de esfuerzo para su desarrollo.

Asimismo, el documento incorpora mecanismos de trazabilidad, gestión de cambios y control de versiones, permitiendo mantener la consistencia entre los requisitos, los módulos del sistema y los objetivos del proyecto.

De esta manera, el documento sirve como base formal para el desarrollo del sistema HAMPIYURA, asegurando que las funcionalidades implementadas respondan adecuadamente a las necesidades de los usuarios y stakeholders involucrados en el proyecto.

## 1.1 Planteamiento del problema

En muchas comunidades del Perú, especialmente en zonas amazónicas y rurales, existe un amplio conocimiento tradicional sobre el uso de plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades. Este conocimiento se transmite principalmente de forma oral entre generaciones, lo que genera un riesgo significativo de pérdida de información con el paso del tiempo.

Actualmente, no existe una plataforma digital accesible que permita registrar, consultar y compartir información confiable sobre plantas medicinales locales, incluyendo sus propiedades, formas de preparación y recomendaciones de uso. La información disponible suele encontrarse dispersa en libros, páginas web o conocimientos tradicionales no documentados.

Además, muchas personas interesadas en el uso de plantas medicinales enfrentan dificultades para encontrar información clara, estructurada y confiable, así como materiales educativos que expliquen cómo preparar correctamente los remedios naturales.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita centralizar, organizar y difundir información sobre plantas medicinales, facilitando el acceso al conocimiento tradicional y promoviendo su preservación y aprendizaje a través de herramientas digitales modernas.

El sistema HAMPIYURA busca responder a esta necesidad mediante el desarrollo de una plataforma web y móvil que permita a los usuarios consultar información sobre plantas medicinales, compartir contenido educativo y acceder a guías prácticas para su preparación y uso.

## 1.2 Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un sistema digital denominado HAMPIYURA que permita registrar, consultar y difundir información sobre plantas medicinales, facilitando el acceso al conocimiento tradicional mediante una plataforma tecnológica accesible para los usuarios.

Objetivos específicos:

- Identificar y documentar los requisitos funcionales del sistema mediante técnicas de elicitación de requisitos.

- Diseñar una estructura organizada de requisitos que permita representar las funcionalidades principales del sistema.

- Validar y verificar los requisitos obtenidos para asegurar su claridad, consistencia y viabilidad.

- Priorizar los requisitos identificados considerando su importancia y el esfuerzo estimado de implementación.

- Establecer una línea base de requisitos que sirva como referencia para el desarrollo del sistema.

## 1.3 Justificación

El desarrollo del sistema HAMPIYURA se justifica por la necesidad de preservar y difundir el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, el cual forma parte del patrimonio cultural de muchas comunidades.

La implementación de una plataforma digital permitirá organizar esta información de manera estructurada, facilitando su consulta por parte de estudiantes, investigadores y público en general interesado en el uso de medicina natural.

Asimismo, el sistema contribuirá a fortalecer el acceso a información educativa sobre la preparación y uso adecuado de plantas medicinales, promoviendo prácticas responsables y evitando el uso incorrecto de remedios naturales.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto también permitirá aplicar principios de ingeniería de requisitos, asegurando que el desarrollo del sistema se base en necesidades reales de los usuarios y que las funcionalidades del sistema estén correctamente definidas, priorizadas y trazadas a lo largo del proceso de desarrollo.

De esta manera, HAMPIYURA no solo representa una solución tecnológica, sino también una herramienta de apoyo para la preservación del conocimiento tradicional y el acceso a información confiable sobre plantas medicinales.

# II. PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

## 2.1 Elicitación de requisitos

La elicitación de requisitos corresponde a la fase inicial del proceso de ingeniería de requisitos, cuyo objetivo es identificar y comprender las necesidades, expectativas y problemas de los usuarios y stakeholders del sistema.

Para el desarrollo del sistema HAMPIYURA se aplicaron diversas técnicas de elicitación con el propósito de recopilar información relevante sobre el uso de plantas medicinales y las funcionalidades que debería ofrecer la plataforma.

Entre las principales técnicas utilizadas se encuentran:

- Entrevistas realizadas a pobladores y usuarios potenciales interesados en el uso de plantas medicinales.

- Observación directa del contexto donde se utiliza el conocimiento tradicional sobre plantas.

- Revisión documental, mediante el análisis de información disponible en fuentes digitales y bibliográficas relacionadas con plantas medicinales.

- Análisis de aplicaciones similares, con el objetivo de identificar funcionalidades presentes en otras plataformas.

Como resultado de este proceso se identificó un conjunto inicial de ideas, necesidades y requisitos potenciales, los cuales posteriormente fueron analizados, refinados y organizados para su incorporación en el sistema.

El detalle completo del proceso de elicitación, incluyendo entrevistas realizadas, instrumentos utilizados y resultados obtenidos, se encuentra documentado en el informe titulado:

“Documento de Elicitación de Requisitos del Sistema HAMPIYURA”.

Los requisitos identificados en dicho proceso sirvieron como base para las etapas posteriores de análisis, validación, verificación, refinamiento y priorización de requisitos presentadas en este documento.

Necesidades identificadas a partir de la elicitación

#### ID 	Necesidad identificada 	Descripción

| N-01 | Acceso a información confiable | Los usuarios necesitan conocer propiedades medicinales reales de las plantas. |
| --- | --- | --- |
| N-02 | Identificación de plantas | Las personas necesitan reconocer plantas medicinales mediante imágenes o nombres comunes. |
| N-03 | Métodos de preparación | Los usuarios requieren instrucciones claras sobre cómo preparar las plantas. |
| N-04 | Compartir experiencias | Los usuarios desean compartir resultados o experiencias con otras personas. |
| N-05 | Búsqueda por enfermedad | Las personas quieren encontrar plantas según síntomas o enfermedades. |
| N-06 | Guardar plantas favoritas | Los usuarios desean guardar plantas para consultarlas posteriormente. |
| N-07 | Información multimedia | Los usuarios prefieren aprender mediante videos o imágenes paso a paso. |
| N-08 | Reportar información falsa | Los usuarios necesitan poder reportar contenido incorrecto. |

## 2.2 Verificación de requisitos

La verificación de requisitos tiene como finalidad comprobar que los requisitos definidos cumplen con criterios de calidad establecidos en los estándares de ingeniería de requisitos, como claridad, consistencia, verificabilidad y ausencia de ambigüedad, de acuerdo con las buenas prácticas definidas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148.

En el desarrollo del sistema HAMPIYURA, la verificación se realizó mediante la revisión detallada de cada requisito identificado durante las fases previas del proceso de ingeniería de requisitos.

Durante esta etapa se aplicaron los siguientes criterios de revisión:

- Claridad: cada requisito debe estar redactado de forma comprensible y sin ambigüedades.

- Consistencia: los requisitos no deben contradecirse entre sí.

- Completitud: cada requisito debe describir de forma suficiente la funcionalidad que se desea implementar.

- Verificabilidad: cada requisito debe poder evaluarse mediante criterios de aceptación que permitan comprobar su cumplimiento.

- Trazabilidad: cada requisito debe poder relacionarse con los objetivos del

sistema y los módulos correspondientes.

Para facilitar este proceso, los requisitos fueron organizados en una estructura que incluye identificador único, descripción formal, actores involucrados, entradas, salidas y criterios de aceptación.

Este proceso permitió mejorar la calidad de los requisitos y asegurar que cada uno de ellos pueda ser implementado y evaluado correctamente durante el desarrollo del sistema.

Tabla de verificación de requisitos

No

#### ID 	Requisito identificado Claro 	Consistente Verificable Resultado ambiguo

| RF-01 | Registrar usuario en la plataforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-02 | Iniciar sesión en el sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-03 | Recuperar contraseña mediante correo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-04 | Editar perfil de usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-05 | Buscar plantas medicinales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-06 | Visualizar información detallada de una planta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-07 | Ver propiedades medicinales de la planta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-08 | Ver formas de preparación de la planta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-09 | Publicar información sobre una planta medicinal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-10 | Comentar publicaciones de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-11 | Calificar publicaciones con estrellas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-12 | Guardar plantas favoritas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-13 | Compartir información de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-14 | Ver tutoriales sobre preparación de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-15 | Visualizar videos educativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-16 | Filtrar plantas por categoría | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-17 | Filtrar plantas por enfermedad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-18 | Reportar información incorrecta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-19 | Administrar publicaciones por parte del administrador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-20 | Eliminar publicaciones inapropiadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |

Nota:

La tabla presentada corresponde a un extracto representativo del proceso de verificación, mientras que la verificación completa fue aplicada a los 250 requisitos funcionales definidos en el sistema HAMPIYURA.

## 2.3 Validación de requisitos

La validación de requisitos tiene como objetivo confirmar que los requisitos identificados reflejan correctamente las necesidades de los usuarios y stakeholders del sistema. Esta etapa permite asegurar que los requisitos definidos son relevantes, completos y alineados con los objetivos del proyecto.

En el sistema HAMPIYURA, la validación de requisitos se realizó mediante la revisión de la información obtenida durante la fase de elicitación, así como mediante el análisis conjunto entre los miembros del equipo de desarrollo.

Durante esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Revisión de los requisitos identificados, verificando que cada uno represente una necesidad real del usuario.

- Discusión y consenso dentro del equipo de trabajo, con el fin de aclarar ambigüedades y definir correctamente el alcance de cada requisito.

- Comparación con el problema planteado, asegurando que los requisitos contribuyan a resolver la problemática identificada.

- Eliminación de requisitos irrelevantes o redundantes, con el propósito de mantener una lista de requisitos clara y coherente.

Como resultado del proceso de validación, se obtuvo un conjunto de requisitos funcionales que representan de manera adecuada las funcionalidades que debe implementar el sistema HAMPIYURA.

Esta etapa permitió garantizar que los requisitos incluidos en el documento sean consistentes con las necesidades de los usuarios y viables para su desarrollo dentro del proyecto.

Tabla de validación de requisitos iniciales

Alineado al

ID 	Requisito identificado 	Necesario Factible 	Resultado

#### problema

| RF-01 | Registrar usuario en la plataforma | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-02 | Iniciar sesión en el sistema | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-03 | Recuperar contraseña mediante correo | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-04 | Editar perfil de usuario | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-05 | Buscar plantas medicinales | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-06 | Visualizar información detallada de una planta | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-07 | Ver propiedades medicinales de la planta | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-08 | Ver formas de preparación de la planta | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-09 | Publicar información sobre una planta medicinal | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-10 | Comentar publicaciones de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-11 | Calificar publicaciones con estrellas | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-12 | Guardar plantas favoritas | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-13 | Compartir información de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-14 | Ver tutoriales sobre preparación de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-15 | Visualizar videos educativos | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-16 | Filtrar plantas por categoría | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-17 | Filtrar plantas por enfermedad | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-18 | Reportar información incorrecta | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-19 | Administrar publicaciones por parte del administrador | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |
| RF-20 | Eliminar publicaciones inapropiadas | ✓ | ✓ | ✓ | Validado |

Nota:

Esta tabla corresponde a un extracto representativo del proceso de validación, el cual fue aplicado a la totalidad de los 250 requisitos funcionales del sistema.

## 2.4 Refinamiento de requisitos

El refinamiento de requisitos consiste en transformar los requisitos iniciales obtenidos durante la elicitación en requisitos funcionales más detallados y estructurados.

Durante esta etapa, los requisitos preliminares fueron analizados y reorganizados para mejorar su claridad y facilitar su implementación dentro del sistema HAMPIYURA.

Las principales actividades realizadas fueron:

- Descomposición de requisitos generales en requisitos más específicos.

- Mejora de la redacción para evitar ambigüedades.

- Organización de los requisitos por módulos funcionales del sistema.

- Preparación de los requisitos para su priorización y documentación formal.

Como resultado de este proceso se obtuvo un conjunto refinado de requisitos funcionales, los cuales fueron documentados y estructurados dentro del presente documento SDS.

# III. 	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

## 3.1 Perspectiva del producto

El sistema HAMPIYURA es una plataforma digital orientada a la difusión y consulta de información sobre plantas medicinales utilizadas en el Perú.

La aplicación permitirá a los usuarios:

- Buscar plantas medicinales por nombre o enfermedad.

- Consultar propiedades, preparación y usos de cada planta.

- Publicar información sobre plantas medicinales.

- Compartir experiencias y recomendaciones con otros usuarios.

El sistema será accesible mediante aplicación web y aplicación móvil, permitiendo la interacción entre los usuarios y la base de datos de plantas medicinales.

El objetivo principal del sistema es facilitar el acceso a conocimiento tradicional y científico sobre plantas medicinales, promoviendo su uso responsable y la preservación de saberes tradicionales.

## 3.2 Usuarios del sistema

El sistema HAMPIYURA está dirigido a diferentes tipos de usuarios que interactúan con la plataforma.

#### Usuario 	Descripción

| Visitante | Persona que accede al sistema sin registrarse y puede visualizar información pública sobre plantas medicinales. |
| --- | --- |
| Usuario registrado | Usuario que puede publicar información, comentar, calificar publicaciones y guardar plantas favoritas. |
| Moderador | Usuario encargado de revisar reportes y verificar contenido publicado por la comunidad. |
| Administrador | Responsable de gestionar usuarios, moderar contenido y administrar el sistema. |

## 3.3 Suposiciones y restricciones

El desarrollo del sistema HAMPIYURA considera las siguientes suposiciones y restricciones.

Suposiciones

- Los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar la plataforma.

- La información publicada por los usuarios será revisada por el sistema de moderación.

- Las plantas medicinales podrán ser consultadas por nombre o por enfermedad.

Restricciones

##### Restricción 	Descripción

| Tecnológica | El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web modernas y base de datos relacional. |
| --- | --- |
| Acceso a internet | Algunas funcionalidades requieren conexión a internet. |
| Moderación | El contenido publicado por los usuarios puede ser revisado o eliminado por los administradores. |
| Disponibilidad de información | La base de datos inicial dependerá de fuentes confiables sobre plantas medicinales. |

## 3.4 Arquitectura general del sistema

El sistema HAMPIYURA se basa en una arquitectura cliente-servidor que permite la interacción entre los usuarios y la base de datos de plantas medicinales.

La arquitectura del sistema se compone de tres capas principales:

#### Capa 	Descripción

| Capa de presentación | Interfaz de usuario accesible desde aplicación web o móvil. |
| --- | --- |
| Capa lógica | Procesa las solicitudes de los usuarios y gestiona las funcionalidades del sistema. |
| Capa de datos | Base de datos que almacena la información de usuarios, plantas medicinales y publicaciones. |

Esta arquitectura permite mantener una estructura organizada y facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

## 3.5 Comparación con plataformas existentes (Benchmarking)

En este sprint se realizó un benchmarking, que consiste en analizar aplicaciones o páginas web similares para conocer qué funciones ofrecen y qué ideas podrían servir como referencia para el sistema HAMPIYURA.

El objetivo fue identificar características útiles que puedan mejorar la aplicación.

Sprint Planning

Elemento Descripción

| Objetivo | Analizar aplicaciones o páginas relacionadas con plantas medicinales |
| --- | --- |
| Duración | 4 horas |
| Actividades | - Definir criterios de evaluación: 20 min - Selección de sistemas a analizar: 25 min - Análisis funcional de cada sistema: 120 min - Comparación y síntesis de datos: 60 min - Reunión de conclusiones y propuestas: 35 min |
| Participantes | Equipo del proyecto |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción

| SB16 | Buscar aplicaciones | Investigar aplicaciones o páginas sobre plantas medicinales |
| --- | --- | --- |
| SB17 | Analizar funciones | Revisar las características que ofrece cada aplicación |
| SB18 | Comparar sistemas | Identificar similitudes y diferencias |
| SB19 | Registrar información | Documentar las funciones encontradas |
| SB20 | Extraer ideas | Identificar ideas útiles para el proyecto HAMPIYURA |

Plataformas analizadas

- PlantSnap

Tipo: App de identificación de plantas

PlantSnap permite identificar plantas mediante fotografía usando inteligencia artificial. Cuenta con una base de datos de más de 600,000 especies y ofrece información general sobre cada planta, incluyendo características, hábitat y cuidados básicos.

- PictureThis

Tipo: App / Enciclopedia de plantas

PictureThis identifica plantas por foto y brinda información detallada sobre cuidados, enfermedades y toxicidad de plantas. Cuenta con una base de datos amplia y ofrece diagnóstico de problemas de salud en plantas.

- Medicinal Plants & Herbs Guide

Tipo: App enciclopedia de hierbas medicinales

Ofrece información sobre más de 1,500 plantas medicinales, sus propiedades terapéuticas, usos tradicionales y científicos, consejos de cultivo y recolección. Incluye glosario y función de favoritos.

- Medicinal plants & Herbs

Tipo: App diccionario de hierbas y remedios

Incluye un extenso catálogo de plantas medicinales y sus usos con contenidos amplios sobre fitoterapia y diferentes formas de preparación. Ofrece información sobre dosis y contraindicaciones.

- Herbal Guide

Tipo: App guía de hierbas (básica)

Aplicación dedicada a describir hierbas medicinales, cómo cultivarlas, usarlas y preservar sus propiedades. Incluye funciones de búsqueda y gestión de favoritos.

- HerbList

Tipo: App de referencia científica

Proporciona resúmenes científicos sobre más de 50 hierbas populares, basados en evidencia científica. Incluye información sobre efectos, seguridad, interacciones y usos medicinales validados.

- Atlas de Plantas Medicinales (Web)

Tipo: Enciclopedia web educativa

Plataforma web con guías detalladas, fotografías de alta calidad y descripciones completas para aprender sobre plantas medicinales, sus propiedades, cultivo y uso tradicional. Enfoque educativo.

- Wikipedia – Plantas Medicinales

Tipo: Enciclopedia colaborativa

Artículo colaborativo con listado extenso de plantas medicinales, nombres científicos, usos tradicionales, distribución geográfica y bibliografía general. Referencia de dominio público con información variable en calidad, pero ampliamente accesible.

Tabla comparativa de aplicaciones

#### Página web

Característica 	PlantNet PictureThis 	HAMPIYURA

| Información de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotos de plantas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tutoriales de uso | X | X | ✓ | ✓ |
| Publicaciones de usuarios | X | X | X | ✓ |
| Comentarios de usuarios | X | X | X | ✓ |
| Videos de preparación | X | X | X | ✓ |
| Guardar plantas favoritas | X | ✓ | X | ✓ |

Conclusiones del Benchmarking

Del análisis de plataformas se identificaron funcionalidades clave que influyeron en el diseño del sistema HAMPIYURA.

- PlantSnap inspiró el uso de imágenes para identificar plantas.

- PictureThis aportó la idea de fichas detalladas de plantas.

- Herbal Guide aportó la organización del catálogo medicinal.

A partir de este análisis se decidió implementar funcionalidades de catálogo, multimedia y comunidad dentro del sistema.

# IV. 	ESCENARIOS DEL SISTEMA

Los escenarios del sistema describen situaciones representativas de interacción entre los usuarios y el sistema HAMPIYURA.

Estos escenarios permiten comprender cómo los usuarios interactúan con la plataforma para cumplir diferentes objetivos, y sirven como base para la definición de requisitos funcionales, casos de uso e historias de usuario.

Cada escenario representa una actividad importante que puede realizar un usuario dentro del sistema.

Tabla de Escenarios del Sistema

#### ID 	Escenario 	Actor 	Descripción

| E-01 | Registro de usuario | Visitante | Un visitante crea una cuenta en el sistema ingresando sus datos personales para poder acceder a las funcionalidades de la plataforma. |
| --- | --- | --- | --- |
| E-02 | Gestión del perfil de usuario | Usuario | Un usuario accede a su perfil para visualizar y actualizar su información personal dentro de la plataforma. |
| E-03 | Consulta del catálogo de plantas | Usuario | El usuario navega por el catálogo de plantas medicinales disponibles para conocer sus características y propiedades. |
| E-04 | Publicación de planta medicinal | Usuario | El usuario publica información sobre una planta medicinal, incluyendo descripción, propiedades y formas de uso. |
| E-05 | Búsqueda de plantas medicinales | Usuario | El usuario utiliza el sistema de búsqueda para encontrar plantas medicinales según su nombre, categoría o enfermedad. |
| E-06 | Comentarios en publicaciones | Usuario | El usuario escribe comentarios en publicaciones de plantas para compartir experiencias o información adicional. |
| E-07 | Valoración de plantas medicinales | Usuario | El usuario califica una planta medicinal utilizando un sistema de puntuación para indicar su utilidad o efectividad. |
| E-08 | Reporte de contenido incorrecto | Usuario | El usuario reporta contenido incorrecto o inapropiado dentro de una publicación de plantas medicinales. |
| E-09 | Moderación de contenido | Administrador | El administrador revisa contenido reportado por los usuarios y decide aprobarlo o eliminarlo según corresponda. |
| E-10 | Administración del sistema | Administrador | El administrador gestiona usuarios, publicaciones y configuraciones generales del sistema. |
| E-11 | Consulta de contenido educativo | Usuario | El usuario accede a artículos educativos sobre plantas medicinales para ampliar sus conocimientos sobre fitoterapia. |
| E-12 | Gestión de seguridad del sistema | Sistema / Usuario | El sistema valida credenciales de acceso y protege la información de los usuarios mediante mecanismos de seguridad. |
| E-13 | Recepción de notificaciones | Usuario | El usuario recibe notificaciones del sistema sobre nuevas publicaciones, comentarios o actualizaciones relevantes. |

Los escenarios definidos permiten comprender las principales interacciones entre los usuarios y el sistema HAMPIYURA, y sirven como base para la definición de los casos de uso, historias de usuario y requisitos funcionales documentados en las secciones posteriores.

# V. SPRINT POR MODULO PARA LA GESTION DEL PROYECTO

## Sprint 01 – Gestión de Usuarios

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Módulo | M-01 Gestión de Usuarios |
| Objetivo | Implementar las funcionalidades básicas de registro y autenticación de usuarios |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 1 |
| Fin | Semana 2 |

Sprint Backlog

#### ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB- 01 | Diseño formulario registro | Crear interfaz para registro de usuario | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB- 02 | Validación de datos | Verificar correo y contraseña | Backend |
| SB- 03 | Autenticación | Implementar login de usuario | Backend |
| SB- 04 | Recuperación contraseña | Sistema para restablecer contraseña | Backend |
| SB- 05 | Pruebas de registro | Verificación funcional del registro | QA |

Historias de Usuario

HU-01 Registro de usuario Como visitante quiero registrarme en la plataforma para poder acceder a las funcionalidades del sistema.

Criterios de aceptación • 	El usuario debe ingresar correo válido

- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres

- El sistema debe confirmar el registro correctamente

HU-02 Inicio de sesión Como usuario registrado quiero iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi cuenta. Criterios de aceptación

- El sistema debe validar credenciales

- Debe mostrar error si son incorrectas

- Debe permitir acceso si son correctas

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-01 Registro de Usuario

Actor: Visitante Flujo principal:

- El visitante accede al formulario de registro

- Ingresa nombre, correo y contraseña

- El sistema valida los datos

- El sistema crea la cuenta

- El usuario recibe confirmación

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Acceder a registro | El usuario abre la página de registro de la plataforma. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Frontend | Mostrar formulario | El sistema muestra campos de nombre, correo y contraseña. |
| 3 | Usuario | Completar datos | El usuario ingresa su información y envía el formulario. |
| 4 | Backend | Validar y guardar | El sistema valida datos y crea el usuario en la base de datos. |
| 5 | Sistema | Confirmar registro | Se envía confirmación de registro al usuario. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Formulario de registro

  - Pantalla de login

  - Recuperación de contraseña

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-01 Registro usuario | Completado |
| --- | --- |
| RF-02 Inicio de sesión | Completado |
| RF-03 Recuperar contraseña | Completado |

Avance del sprint: 100%

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Requisitos claros

  - Desarrollo dentro del tiempo estimado

Aspectos a mejorar

  - Mejor organización del backlog

Acciones futuras

  - Mejor planificación de pruebas

Sprint 02 – Perfil de Usuario

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Módulo | M-02 Perfil de Usuario |
| Objetivo | Implementar la gestión del perfil del usuario permitiendo visualizar, editar información personal y cambiar contraseña |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 3 |
| Fin | Semana 4 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-06 | Diseño interfaz perfil | Crear interfaz para visualizar perfil | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-07 | Edición de perfil | Implementar actualización de datos personales | Backend |
| SB-08 | Subir foto de perfil | Permitir cargar imagen de perfil | Backend |
| SB-09 | Cambio de contraseña | Implementar funcionalidad para cambiar contraseña | Backend |

Historias de Usuario

HU-03 Visualización de perfil Como usuario registrado quiero visualizar mi perfil para conocer mis datos registrados en la plataforma. Criterios de aceptación

- El sistema muestra nombre, correo y foto de perfil

- La información se obtiene desde la base de datos

- La interfaz muestra los datos correctamente

HU-04 Edición de perfil Como usuario registrado quiero editar mis datos personales para mantener actualizada mi información. Criterios de aceptación

- El usuario puede modificar nombre y foto

- Los cambios se guardan en la base de datos

- El sistema confirma actualización exitosa

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-02 Editar Perfil de Usuario Actor: Usuario registrado Flujo principal:

- Usuario accede a la sección perfil

- El sistema muestra información actual del usuario

- El usuario modifica sus datos

- El sistema valida información ingresada

- El sistema guarda cambios en la base de datos

- El sistema confirma actualización

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Abrir perfil | El usuario accede a la sección de perfil. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Cargar datos | El sistema obtiene los datos del perfil desde la base de datos. |
| 3 | Usuario | Editar información | El usuario modifica datos personales o foto. |
| 4 | Backend | Guardar cambios | El sistema actualiza los datos del usuario. |
| 5 | Sistema | Confirmar actualización | Se muestra mensaje de perfil actualizado. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Pantalla de perfil de usuario

  - Pantalla de edición de perfil

  - Pantalla de cambio de contraseña

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-04 Ver perfil | Completado |
| --- | --- |
| RF-05 Editar perfil | Completado |
| RF-06 Cambiar contraseña | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Desarrollo del módulo sin errores críticos

  - Buena coordinación del equipo

Aspectos a mejorar

  - Optimizar validación de datos

Acciones futuras

  - Mejorar pruebas de seguridad en edición de datos

Sprint 03 – Catálogo de Plantas

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Módulo | M-03 Catálogo de Plantas |
| Objetivo | Implementar el catálogo de plantas medicinales permitiendo visualizar información detallada de cada planta |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 5 |
| Fin | Semana 6 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-11 | Diseño catálogo | Crear interfaz del catálogo de plantas | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-12 | Base de datos de plantas | Crear estructura para almacenar plantas medicinales | Backend |
| SB-13 | Visualización de plantas | Implementar listado de plantas en el sistema | Backend |
| SB-14 | Ficha de planta | Mostrar información detallada de cada planta | Backend |

Historias de Usuario

HU-05 Explorar catálogo de plantas Como usuario quiero visualizar el catálogo de plantas medicinales para conocer las plantas disponibles en la plataforma. Criterios de aceptación

- El sistema muestra una lista de plantas medicinales

- Cada planta muestra nombre e imagen

- El catálogo se carga correctamente desde la base de datos

HU-06 Visualizar ficha de planta Como usuario quiero acceder a la ficha de una planta medicinal para conocer sus propiedades y usos terapéuticos. Criterios de aceptación • 	El sistema muestra nombre de la planta

- Se muestran propiedades medicinales

- Se muestra descripción detallada de la planta

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-03 Consultar planta medicinal Actor: Usuario Flujo principal:

- El usuario accede al catálogo de plantas

- El sistema muestra el listado de plantas disponibles

- El usuario selecciona una planta

- El sistema muestra la ficha detallada de la planta

- El usuario consulta información medicinal

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Acceder catálogo | El usuario entra al catálogo de plantas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Cargar lista | El sistema consulta las plantas en la base de datos. |
| 3 | Sistema | Mostrar catálogo | Se muestran tarjetas con información básica de cada planta. |
| 4 | Usuario | Seleccionar planta | El usuario hace clic en una planta. |
| 5 | Sistema | Mostrar ficha | El sistema muestra la ficha detallada de la planta. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Pantalla del catálogo de plantas

  - Tarjetas de plantas medicinales

  - Pantalla de ficha de planta

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-07 Ver catálogo de plantas | Completado |
| --- | --- |
| RF-08 Ver ficha de planta | Completado |
| RF-09 Consultar propiedades medicinales | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Implementación correcta del catálogo

  - Buena organización de datos en base de datos

Aspectos a mejorar

  - Optimizar carga de imágenes del catálogo

Acciones futuras

  - Implementar filtros de búsqueda en el catálogo

Sprint 04 – Publicación de Plantas

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Módulo | M-04 Publicación de Plantas |
| Objetivo | Permitir a los usuarios publicar nuevas plantas medicinales con información e imágenes |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 7 |
| Fin | Semana 8 |

Sprint Backlog

#### ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-16 | Diseño formulario publicación | Crear interfaz para publicar plantas | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-17 | Registro de plantas | Implementar almacenamiento de plantas en BD | Backend |
| SB-18 | Subida de imágenes | Permitir cargar imagen de la planta | Backend |
| SB-19 | Validación de información | Verificar datos ingresados | Backend |

Historias de Usuario

HU-07 Publicar planta medicinal Como usuario registrado quiero publicar información sobre una planta medicinal para compartir conocimientos con otros usuarios. Criterios de aceptación

- El usuario puede ingresar nombre de la planta

- El usuario puede agregar descripción

- El usuario puede subir imagen de la planta

- El sistema guarda la información correctamente

HU-08 Editar publicación de planta Como usuario quiero modificar una publicación de planta medicinal para corregir o actualizar información. Criterios de aceptación

- El usuario puede modificar datos de la planta

- El sistema actualiza la información en la base de datos

- El sistema confirma actualización exitosa

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-04 Publicar planta medicinal Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario accede al formulario de publicación

- El sistema muestra campos de registro

- Usuario ingresa nombre, descripción e imagen

- El sistema valida información

- El sistema guarda la planta en la base de datos

- El sistema confirma publicación

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Abrir publicación | El usuario accede al formulario para publicar planta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Frontend | Mostrar formulario | Se muestran campos para nombre, descripción e imagen. |
| 3 | Usuario | Ingresar datos | El usuario llena la información de la planta. |
| 4 | Backend | Guardar publicación | El sistema almacena la planta en la base de datos. |
| 5 | Sistema | Confirmar publicación | Se muestra mensaje indicando publicación exitosa. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Formulario de publicación de plantas

  - Pantalla de carga de imagen

  - Pantalla de confirmación de publicación

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-10 Publicar planta | Completado |
| --- | --- |
| RF-11 Editar planta | Completado |
| RF-12 Subir imagen | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Publicación de plantas implementada correctamente

  - Interfaz clara para el usuario

Aspectos a mejorar

  - Optimizar subida de imágenes

Acciones futuras

  - Implementar moderación de publicaciones

Sprint 05 – Búsqueda de Plantas

Sprint Planning

Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 05 |
| --- | --- |
| Módulo | M-05 Búsqueda |
| Objetivo | Implementar sistema de búsqueda de plantas medicinales por nombre, propiedad o enfermedad |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 9 |
| Fin | Semana 10 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-21 | Diseño buscador | Crear interfaz de búsqueda | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-22 | Motor de búsqueda | Implementar consulta de plantas | Backend |
| SB-23 | Filtros de búsqueda | Permitir búsqueda por categoría | Backend |
| SB-24 | Resultados de búsqueda | Mostrar plantas encontradas | Backend |
| SB-25 | Pruebas del buscador | Validar funcionamiento del módulo | QA |

Historias de Usuario

HU-09 Buscar planta medicinal Como usuario quiero buscar una planta medicinal por su nombre para encontrar información rápidamente. Criterios de aceptación

- El usuario puede escribir el nombre de la planta

- El sistema muestra resultados relacionados

- El sistema muestra plantas encontradas

HU-10 Buscar planta por enfermedad Como usuario quiero buscar plantas medicinales según una enfermedad para encontrar posibles tratamientos naturales.

Criterios de aceptación

- El sistema permite búsqueda por enfermedad

- Se muestran plantas relacionadas

- El sistema muestra resultados ordenados

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-05 Buscar planta medicinal Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario ingresa palabra en buscador

- El sistema recibe consulta

- El sistema consulta base de datos

- El sistema encuentra coincidencias

- El sistema muestra resultados al usuario

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Ingresar búsqueda | El usuario escribe el nombre de una planta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Frontend | Enviar consulta | El sistema envía la búsqueda al servidor. |
| 3 | Backend | Procesar consulta | El servidor busca coincidencias en la base de datos. |
| 4 | Sistema | Generar resultados | Se generan resultados de plantas relacionadas. |
| 5 | Sistema | Mostrar resultados | Se presentan los resultados al usuario. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Barra de búsqueda

  - Página de resultados

  - Filtros de búsqueda

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-13 Buscar planta | Completado |
| --- | --- |
| RF-14 Filtrar resultados | Completado |
| RF-15 Mostrar resultados | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Búsqueda rápida y funcional

  - Resultados correctos desde base de datos

Aspectos a mejorar

  - Mejorar relevancia de resultados Acciones futuras

  - Implementar búsqueda avanzada

Sprint 06 – Comentarios

Sprint Planning

Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 06 |
| --- | --- |
| Módulo | M-06 Comentarios |
| Objetivo | Permitir a los usuarios comentar publicaciones de plantas medicinales |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 11 |
| Fin | Semana 12 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-26 | Diseño interfaz comentarios | Crear sección para mostrar comentarios | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-27 | Registro de comentarios | Permitir guardar comentarios en la base de datos | Backend |
| SB-28 | Visualización de comentarios | Mostrar comentarios en cada publicación | Backend |
| SB-29 | Eliminación de comentarios | Permitir borrar comentarios inapropiados | Backend |

Historias de Usuario

HU-11 Escribir comentario Como usuario quiero escribir comentarios en una publicación de planta medicinal para compartir experiencias o información. Criterios de aceptación

- El usuario puede escribir un comentario

- El sistema guarda el comentario correctamente

- El comentario aparece en la publicación

HU-12 Visualizar comentarios Como usuario quiero ver comentarios de otros usuarios para conocer experiencias sobre la planta.

Criterios de aceptación

- El sistema muestra comentarios asociados a la publicación

- Los comentarios muestran autor y fecha

- Los comentarios aparecen ordenados correctamente

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-06 Comentar publicación Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario accede a una publicación de planta

- El sistema muestra comentarios existentes

- Usuario escribe un comentario

- El sistema valida el contenido

- El sistema guarda el comentario

- El sistema muestra el comentario publicado

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Abrir comentarios | El usuario entra a la sección de comentarios. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Cargar comentarios | El sistema obtiene comentarios de la base de datos. |
| 3 | Usuario | Escribir comentario | El usuario redacta un comentario. |
| 4 | Backend | Guardar comentario | El comentario se almacena en la base de datos. |
| 5 | Sistema | Mostrar comentario | El comentario aparece en la publicación. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Sección de comentarios

  - Formulario para escribir comentario

  - Lista de comentarios

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-16 Publicar comentario | Completado |
| --- | --- |
| RF-17 Ver comentarios | Completado |
| RF-18 Eliminar comentario | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Comentarios integrados correctamente en publicaciones

  - Interfaz simple y clara

Aspectos a mejorar

  - Implementar filtros de moderación

Acciones futuras

  - Agregar notificaciones por nuevos comentarios

Sprint 07 – Valoraciones

Sprint Planning

Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 07 |
| --- | --- |
| Módulo | M-07 Valoraciones |
| Objetivo | Permitir a los usuarios valorar plantas medicinales mediante un sistema de puntuación |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 13 |
| Fin | Semana 14 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-31 | Diseño sistema de estrellas | Crear interfaz de valoración | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-32 | Registro de valoraciones | Guardar puntuaciones en base de datos | Backend |
| SB-33 | Cálculo de promedio | Calcular valoración promedio | Backend |
| SB-34 | Visualización de valoraciones | Mostrar puntuaciones en publicaciones | Backend |

Historias de Usuario

| HU-13 Valorar planta medicinal Como usuario quiero valorar una planta medicinal para indicar la efectividad de sus propiedades. Criterios de aceptación - El usuario puede seleccionar puntuación - El sistema guarda valoración - El sistema actualiza promedio de valoraciones | HU-14 Ver valoración de planta Como usuario quiero ver la valoración de una planta medicinal para conocer la opinión de otros usuarios. Criterios de aceptación - El sistema muestra puntuación promedio - El sistema muestra número de valoracionesLa información aparece junto a la planta |
| --- | --- |

Diagrama de Secuencia

Caso de Uso

CU-07 Valorar planta medicinal Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario accede a una planta medicinal

- El sistema muestra sistema de valoración

- Usuario selecciona puntuación

- El sistema registra valoración

- El sistema actualiza promedio de valoraciones

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Seleccionar planta | El usuario accede a una planta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Mostrar valoración | Se muestra sistema de estrellas. |
| 3 | Usuario | Elegir puntuación | El usuario selecciona valoración. |
| 4 | Backend | Registrar valoración | El sistema guarda la puntuación. |
| 5 | Sistema | Actualizar promedio | Se recalcula el promedio de valoraciones. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Sistema de estrellas

  - Visualización de puntuación promedio

  - Contador de valoraciones

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-19 Valorar planta | Completado |
| --- | --- |
| RF-20 Ver valoraciones | Completado |
| RF-21 Calcular promedio | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Valoraciones implementadas correctamente

  - Sistema de promedio funcionando correctamente

Aspectos a mejorar

  - Evitar valoraciones duplicadas

Acciones futuras

  - Implementar ranking de plantas mejor valoradas

Sprint 08 – Reportes

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 08 |
| --- | --- |
| Módulo | M-08 Reportes |
| Objetivo | Permitir a los usuarios reportar contenido incorrecto o inapropiado |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 15 |
| Fin | Semana 16 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-36 | Diseño formulario reporte | Crear interfaz para reportar contenido | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-37 | Registro de reportes | Guardar reportes en base de datos | Backend |
| SB-38 | Gestión de reportes | Permitir revisión de reportes | Backend |
| SB-39 | Notificación de reporte | Informar al sistema sobre reportes | Backend |

Historias de Usuario

HU-15 Reportar contenido Como usuario quiero reportar contenido incorrecto para mantener información confiable en la plataforma. Criterios de aceptación

- El usuario puede seleccionar motivo del reporte

- El sistema guarda el reporte

- El sistema confirma envío del reporte

HU-16 Verificación de reportes Como administrador quiero revisar reportes de usuarios para tomar acciones sobre contenido inapropiado. Criterios de aceptación

- El sistema muestra lista de reportes

- El administrador puede revisar contenido reportado

- El administrador puede eliminar contenido

Diagrama de Casos de Uso Caso de Uso

CU-08 Reportar contenido Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario identifica contenido incorrecto

- Usuario selecciona opción reportar

- El sistema muestra formulario de reporte

- Usuario selecciona motivo

- El sistema guarda reporte

- El sistema confirma reporte enviado

Diagrama de Secuencia Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Seleccionar reporte | El usuario decide reportar contenido. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Frontend | Mostrar formulario | Se muestran motivos de reporte. |
| 3 | Usuario | Enviar reporte | El usuario selecciona motivo y envía. |
| 4 | Backend | Registrar reporte | El sistema guarda el reporte. |
| 5 | Sistema | Confirmar reporte | Se informa que el reporte fue enviado. |

Diagrama de Estados Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Botón reportar contenido

  - Formulario de reporte

  - Confirmación de reporte enviado

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-22 Reportar contenido | Completado |
| --- | --- |
| RF-23 Registrar reporte | Completado |
| RF-24 Revisar reporte | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Sistema de reportes implementado correctamente

Mejora la calidad de contenido del sistema Aspectos a mejorar

  - Implementar revisión automática de reportes

Acciones futuras

  - Integrar reportes con módulo de moderación

Sprint 09 – Moderación

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Módulo | M-09 Moderación |
| Objetivo | Permitir a los administradores revisar y moderar contenido reportado por los usuarios |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 17 |
| Fin | Semana 18 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-41 | Diseño panel moderación | Crear interfaz para moderación de contenido | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-42 | Visualización de reportes | Mostrar reportes recibidos | Backend |
| SB-43 | Eliminación de contenido | Permitir eliminar publicaciones reportadas | Backend |
| SB-44 | Aprobación de contenido | Permitir aprobar contenido revisado | Backend |

Historias de Usuario

HU-17 Revisar contenido reportado Como administrador quiero revisar contenido reportado para mantener la calidad de información en el sistema. Criterios de aceptación

- El administrador puede visualizar reportes

- El sistema muestra contenido reportado

- El administrador puede revisar cada caso

HU-18 Eliminar contenido inapropiado Como administrador quiero eliminar contenido inapropiado para garantizar información confiable. Criterios de aceptación

- El administrador puede eliminar contenido

- El sistema registra la acción realizada

- El contenido desaparece de la plataforma

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-09 Moderar contenido Actor: Administrador Flujo principal:

- Administrador accede al panel de moderación

- El sistema muestra lista de reportes

- Administrador selecciona reporte

- El sistema muestra contenido reportado

- Administrador decide eliminar o aprobar contenido

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Administrador | Acceder panel | El administrador abre panel de moderación. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Cargar reportes | Se muestran reportes pendientes. |
| 3 | Administrador | Revisar contenido | Se analiza el contenido reportado. |
| 4 | Administrador | Tomar acción | Se elimina o aprueba contenido. |
| 5 | Sistema | Actualizar estado | El sistema actualiza el estado del reporte. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Panel de moderación

  - Lista de reportes

  - Vista de contenido reportado

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-25 Revisar reportes | Completado |
| --- | --- |
| RF-26 Moderar contenido | Completado |
| RF-27 Eliminar contenido | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Moderación implementada correctamente

  - Mejora control de calidad del contenido

Aspectos a mejorar

  - Agregar historial de moderación

Acciones futuras

  - Implementar moderación automática

.

Sprint 10 – Administración

Sprint Planning

Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 10 |
| --- | --- |
| Módulo | M-10 Administración |
| Objetivo | Permitir la gestión general del sistema por parte del administrador |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 19 |
| Fin | Semana 20 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-46 | Diseño panel admin | Crear dashboard administrativo | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-47 | Gestión de usuarios | Administrar cuentas de usuario | Backend |
| SB-48 | Gestión de contenido | Administrar publicaciones | Backend |
| SB-49 | Estadísticas del sistema | Mostrar métricas del sistema | Backend |

Historias de Usuario

HU-19 Gestionar usuarios Como administrador quiero administrar usuarios del sistema para mantener control de la plataforma. Criterios de aceptación

- El administrador puede ver lista de usuarios

- Puede suspender o eliminar usuarios

- El sistema registra cambios

HU-20 Ver estadísticas del sistema Como administrador quiero ver estadísticas del sistema para conocer el uso de la plataforma. Criterios de aceptación

- El sistema muestra número de usuarios

- El sistema muestra número de publicaciones

- El sistema muestra actividad del sistema

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-10 Administrar sistema Actor: Administrador Flujo principal:

- Administrador accede al panel administrativo

- El sistema muestra dashboard

- Administrador selecciona acción

- El sistema ejecuta operación

- El sistema confirma cambios

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Administrador | Entrar panel admin | Accede al panel administrativo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Mostrar dashboard | Se muestran estadísticas del sistema. |
| 3 | Administrador | Gestionar usuarios | Admin revisa o modifica usuarios. |
| 4 | Backend | Actualizar información | Cambios se guardan en base de datos. |
| 5 | Sistema | Confirmar operación | Sistema confirma cambios realizados. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Dashboard administrativo

  - Gestión de usuarios

  - Estadísticas del sistema

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-28 Gestionar usuarios | Completado |
| --- | --- |
| RF-29 Administrar contenido | Completado |
| RF-30 Ver estadísticas | Completado |

Sprint 11 – Contenido Educativo

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Módulo | M-11 Contenido Educativo |
| Objetivo | Permitir publicar contenido educativo sobre plantas medicinales |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 21 |
| Fin | Semana 22 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-51 | Diseño sección educativa | Crear interfaz para artículos educativos | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-52 | Registro de artículos | Permitir almacenar artículos en base de datos | Backend |
| SB-53 | Visualización de artículos | Mostrar contenido educativo en la plataforma | Backend |
| SB-54 | Gestión de contenido | Permitir administrar artículos | Backend |

Historias de Usuario

HU-21 Leer artículos educativos Como usuario quiero acceder a contenido educativo sobre plantas medicinales para aprender más sobre sus propiedades y usos.

Criterios de aceptación

- El sistema muestra artículos educativos

- Los artículos contienen texto e imágenes

- El contenido se muestra correctamente en la plataforma

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-11 Consultar contenido educativo Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario accede a sección educativa

- Sistema muestra lista de artículos

- Usuario selecciona un artículo

- Sistema muestra contenido completo

- Usuario consulta información educativa

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Acceder sección educativa | Usuario entra a artículos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Cargar contenido | Sistema consulta artículos. |
| 3 | Sistema | Mostrar artículos | Se muestran artículos educativos. |
| 4 | Usuario | Leer artículo | Usuario abre contenido educativo. |
| 5 | Sistema | Registrar visita | Sistema registra interacción. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

  - Página de contenido educativo

  - Lista de artículos

  - Página de lectura de artículo

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-31 Ver contenido educativo | Completado |
| --- | --- |
| RF-32 Consultar artículos | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Sección educativa implementada correctamente

  - Contenido organizado y fácil de leer

Aspectos a mejorar

  - Mejorar organización de artículos

Acciones futuras

  - Implementar categorías educativas

Sprint 12 – Seguridad

Sprint Planning

Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 12 |
| --- | --- |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Objetivo | Implementar mecanismos de seguridad para proteger información del sistema |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 23 |
| Fin | Semana 24 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Responsable

| SB-01 | Diseño de interfaz del módulo | Frontend |
| --- | --- | --- |
| SB-02 | Implementación de lógica del módulo | Backend |
| SB-03 | Integración con base de datos | Backend |
| SB-04 | Pruebas funcionales | QA |

Historias de Usuario

HU-22 Autenticación segura Como usuario

quiero que el sistema proteja mi información para garantizar seguridad en la plataforma.

Criterios de aceptación

- El sistema valida credenciales correctamente

- Las contraseñas se almacenan de forma segura

- El sistema protege sesiones activas

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-12 Autenticación segura Actor: Usuario Flujo principal:

- Usuario ingresa credenciales

- Sistema valida información

- Sistema verifica autenticidad

- Sistema crea sesión segura

- Usuario accede al sistema

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Usuario | Ingresar credenciales | Usuario introduce login. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistema | Validar credenciales | Se verifica información. |
| 3 | Backend | Aplicar seguridad | Se aplican reglas de seguridad. |
| 4 | Sistema | Crear sesión | Se genera sesión segura. |
| 5 | Sistema | Permitir acceso | Usuario accede al sistema. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint Pantallas desarrolladas:

  - Pantalla de autenticación segura

  - Validación de seguridad

  - Gestión de sesiones

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-33 Seguridad de acceso | Completado |
| --- | --- |
| RF-34 Protección de datos | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

  - Seguridad implementada correctamente

  - Protección de credenciales mejorada

Aspectos a mejorar

  - Agregar verificación adicional de seguridad

Acciones futuras

  - Implementar autenticación en dos factores

Sprint 13 – Notificaciones

Sprint Planning

#### Elemento 	Descripción

| Sprint | Sprint 13 |
| --- | --- |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Objetivo | Implementar sistema de notificaciones para informar eventos importantes |
| Duración | 1 semana |
| Participantes | Equipo de desarrollo, analista de requisitos |
| Inicio | Semana 25 |
| Fin | Semana 26 |

Sprint Backlog

ID 	Tarea 	Descripción 	Responsable

| SB-61 | Diseño sistema notificaciones | Crear interfaz de notificaciones | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-62 | Generación de notificaciones | Crear notificaciones automáticas | Backend |
| SB-63 | Registro de notificaciones | Guardar notificaciones en base de datos | Backend |
| SB-64 | Visualización de notificaciones | Mostrar notificaciones al usuario | Backend |

Historias de Usuario

HU-23 Recibir notificaciones Como usuario

quiero recibir notificaciones del sistema para conocer nuevas actividades en la plataforma.

Criterios de aceptación

- El sistema envía notificaciones al usuario

- Las notificaciones aparecen en la interfaz

- El usuario puede visualizar notificaciones

Diagrama de Casos de Uso

Caso de Uso

CU-13 Recibir notificación Actor: Usuario Flujo principal:

- Sistema detecta evento

- Sistema genera notificación

- Sistema envía notificación al usuario

- Usuario visualiza notificación

- Usuario accede al contenido relacionado

Diagrama de Secuencia

Pasos del Proceso

Paso 	Actor 	Acción 	Descripción

| 1 | Sistema | Detectar evento | Sistema detecta evento importante. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Backend | Generar notificación | Se crea mensaje de notificación. |
| 3 | Sistema | Enviar notificación | Se envía al usuario. |
| 4 | Usuario | Recibir alerta | Usuario recibe notificación. |
| 5 | Usuario | Abrir notificación | Usuario accede al contenido asociado. |

Diagrama de Estados

Prototipo del Sprint

Pantallas desarrolladas:

      - Panel de notificaciones

      - Lista de notificaciones

      - Visualización de notificación

(Insertar wireframes o capturas de interfaz)

Sprint Review

Requisito 	Estado

| RF-35 Notificaciones del sistema | Completado |
| --- | --- |
| RF-36 Alertas del sistema | Completado |

Sprint Retrospectiva

Aspectos positivos

      - Sistema de notificaciones funcional

      - Comunicación eficiente con usuarios

Aspectos a mejorar

      - Optimizar gestión de notificaciones

Acciones futuras

      - Implementar notificaciones en tiempo real

VI. 	REQUISITOS DEL SISTEMA

4.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que el sistema HAMPIYURA debe implementar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Estos requisitos definen las acciones que el sistema debe realizar, así como la interacción entre los usuarios y la plataforma.

Los requisitos funcionales del sistema se encuentran organizados por módulos, lo que permite estructurar el sistema de forma clara y facilitar su desarrollo.

4.1.1 Estructura del requisito funcional

Cada requisito funcional del sistema se documenta utilizando una estructura estandarizada que permite describir claramente su comportamiento y condiciones de cumplimiento.

La estructura utilizada para cada requisito funcional incluye los siguientes elementos.

#### Campo 	Descripción

| ID | Identificador único del requisito funcional. |
| --- | --- |
| Nombre | Nombre del requisito. |
| Descripción | Explicación de la funcionalidad que debe realizar el sistema. |
| Actor | Usuario que interactúa con el sistema. |
| Precondición | Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el requisito. |
| Flujo principal | Secuencia principal de acciones del sistema. |
| Flujos alternativos | Variaciones posibles del flujo principal. |
| Entradas | Datos requeridos para ejecutar el requisito. |
| Salidas | Resultados generados por el sistema. |
| Reglas de negocio | Restricciones o políticas que deben cumplirse. |
| Criterios de aceptación | Condiciones que permiten verificar que el requisito funciona correctamente. |

Esta estructura permite garantizar que los requisitos sean claros, verificables y trazables dentro del desarrollo del sistema.

4.1.2 Módulos del sistema

Los requisitos funcionales del sistema HAMPIYURA se organizan en diferentes módulos que agrupan funcionalidades relacionadas.

Cada módulo representa un conjunto de funciones del sistema y facilita la organización de los requisitos dentro del documento.

##### Módulo 	Nombre

| M-01 | Gestión de usuarios |
| --- | --- |
| M-02 | Catálogo de plantas |
| M-03 | Publicaciones |
| M-04 | Comunidad |
| M-05 | Búsqueda |
| M-06 | Accesibilidad |
| M-07 | Moderación |
| M-08 | Administración |
| M-09 | Perfil de usuario |
| M-10 | Contenido educativo |
| M-11 | Recomendaciones |
| M-12 | Seguridad |
| M-13 | Notificaciones |

Cada módulo contiene un conjunto de requisitos funcionales que describen las funcionalidades que debe implementar el sistema.

4.2 Especificación de requisitos funcionales

Módulo 1: Gestión de usuarios

RF-01 — Registro de Nuevo Usuario

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de Nuevo Usuario |
| Historia de Usuario | Como Visitante, quiero registrarme en la aplicación, para poder acceder a las funciones de la plataforma HAMPIYURA. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a un visitante registrarse como usuario mediante formulario con nombre, correo electrónico y contraseña, enviando un correo de verificación antes de activar la cuenta. |
| Módulo | M-01 Gestión Usuarios |
| Actor / Rol | Visitante |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 01 |
| RF Relacionados | RF-02, RF-03 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para v1.0 — sin este RF el sistema no cumple su propósito mínimo viable. |
| Criterio de Aceptación | 1. El registro requiere email único. 2. Se envía correo de verificación. 3. La cuenta queda inactiva hasta verificar el email. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad bien definida. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 — necesidad de participación comunitaria |

RF-02 — Autenticación con Correo y Contraseña

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Autenticación con Correo y Contraseña |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi cuenta en la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario registrado iniciar sesión con correo y contraseña, generando un token de sesión con expiración de 30 minutos de inactividad. |
| Módulo | M-01 Gestión Usuarios |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 01 |
| RF Relacionados | RF-01, RF-03 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para v1.0 — sin este RF el sistema no cumple su propósito mínimo viable. |
| Criterio de Aceptación | 1. Login exitoso con credenciales válidas. 2. Sesión expira a los 30 min de inactividad. 3. Rechaza credenciales incorrectas con mensaje. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad bien definida. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 — lluvia de ideas |

RF-03 — Recuperación de Contraseña por Email

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Recuperación de Contraseña por Email |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico, para poder volver a acceder a mi cuenta. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario recuperar su contraseña mediante un enlace temporal enviado a su correo, válido por 15 minutos. |
| Módulo | M-01 Gestión Usuarios |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 01 |
| RF Relacionados | RF-01, RF-02 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para v1.0 — sin este RF el sistema no cumple su propósito mínimo viable. |
| Criterio de Aceptación | 1. Enlace expira en 15 minutos. 2. La nueva contraseña cumple requisitos mínimos de seguridad. 3. El enlace se invalida tras usarse una vez. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad bien definida. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-04 — Gestión de Perfil de Usuario

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de Perfil de Usuario |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero editar mi perfil, para mantener actualizada mi información personal dentro de la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario registrado editar su nombre, foto de perfil, idioma preferido y nivel de conocimiento (novato/intermedio/experto) desde la pantalla de perfil. |
| Módulo | M-01 Gestión Usuarios |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-01, RF-02 |
| Valoración (1–5) | 3/5 |
| Criterio de Aprobación | IMPORTANTE — incluir en v1.0 si el esfuerzo y recursos lo permiten. |
| Criterio de Aceptación | 1. Los cambios se guardan correctamente. 2. La foto acepta JPG/PNG ≤ 2MB. 3. El idioma seleccionado se mantiene en toda la sesión. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad bien definida. |
| Fuente / Origen | RF65 compañeros — nivel de conocimiento |

Módulo 2: Catálogo de Plantas Medicinales

RF-05 — Guardar Planta en Favoritos

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar Planta en Favoritos |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero guardar plantas medicinales como favoritas, para poder consultarlas nuevamente de forma rápida. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir que el usuario marque una planta medicinal como favorita mediante un botón de corazón y guardarla en su perfil personal. |
| Módulo | M-02 Catálogo de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-06 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para mejorar la experiencia de usuario en la plataforma. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede marcar una planta como favorita. 2. La planta aparece en la lista de favoritos del perfil. 3. El usuario puede eliminar la planta de favoritos. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad bien definida. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 — usuarios desean guardar plantas útiles |

RF-06 — Visualización de Ficha de Planta Medicinal

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Ficha de Planta Medicinal |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero visualizar la ficha completa de una planta medicinal, para conocer sus propiedades y usos terapéuticos. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una ficha detallada de cada planta medicinal incluyendo nombre común, descripción, propiedades terapéuticas, enfermedades que ayuda a tratar y formas de preparación. |
| Módulo | M-02 Catálogo de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para el funcionamiento principal del sistema HAMPIYURA. |
| Criterio de Aceptación | 1. La ficha muestra información completa de la planta. 2. Se incluyen imágenes de referencia. 3. Se muestran las propiedades medicinales y usos. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad bien definida. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 — necesidad de consulta de plantas medicinales |

RF-07 — Visualización de Formas de Preparación

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Formas de Preparación |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero conocer las formas de preparación de una planta medicinal, para poder utilizarla correctamente. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar instrucciones de preparación de la planta medicinal mediante texto, imágenes paso a paso o video tutorial. |
| Módulo | M-02 Catálogo de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | IMPORTANTE para asegurar el uso correcto de las plantas medicinales. |
| Criterio de Aceptación | 1. Se muestran pasos claros de preparación. 2. Puede incluir imágenes o videos. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación directa Sprint 02 |

RF-08 — Visualización de Región donde Crece la Planta

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Región donde Crece la Planta |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero saber en qué región crece una planta medicinal, para identificar si es propia de costa, sierra o selva. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar información sobre la región geográfica donde la planta medicinal crece naturalmente. |
| Módulo | M-02 Catálogo de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la comprensión del contexto de las plantas medicinales. |
| Criterio de Aceptación | 1. Se indica la región geográfica. 2. La información se muestra dentro de la ficha de la planta. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

M-03 Publicación de Plantas Medicinales

RF-09 — Creación de Publicación de Planta Medicinal

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Creación de Publicación de Planta Medicinal |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero crear una publicación sobre una planta medicinal, para compartir información con la comunidad. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario crear una publicación de planta medicinal ingresando nombre común, descripción, enfermedades que ayuda a tratar y forma de preparación. |
| Módulo | M-03 Publicación de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-10, RF-11 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para permitir la participación comunitaria en la plataforma. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede ingresar la información básica de la planta. 2. La publicación se guarda correctamente en el sistema. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 — compartir conocimiento comunitario |

RF-10 — Subida de Fotografías de Plantas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Subida de Fotografías de Plantas |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero subir fotografías de la planta medicinal, para mostrar su apariencia real. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario subir una o varias fotografías de la planta medicinal desde la cámara del dispositivo o desde la galería. |
| Módulo | M-03 Publicación de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para identificar visualmente las plantas medicinales. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede seleccionar imágenes desde la galería. 2. El usuario puede tomar fotos con la cámara. 3. Se permiten múltiples imágenes por publicación. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

RF-11 — Subida de Videos de Preparación

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Subida de Videos de Preparación |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero subir videos mostrando cómo preparar la planta medicinal, para enseñar a otros usuarios. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios adjuntar videos tutoriales que muestren el proceso de preparación o uso de la planta medicinal. |
| Módulo | M-03 Publicación de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora el aprendizaje visual de los usuarios. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede subir un video tutorial. 2. El video se muestra dentro de la publicación de la planta. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-12 — Guardado de Publicación como Borrador

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardado de Publicación como Borrador |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero guardar una publicación como borrador, para continuar editándola más tarde. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario guardar una publicación incompleta como borrador para continuar su edición posteriormente. |
| Módulo | M-03 Publicación de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la experiencia de creación de contenido. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede guardar la publicación sin publicarla. 2. El borrador aparece en su perfil para seguir editándolo. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

M-04 Interacción de la Comunidad

RF-13 — Comentarios en Publicaciones de Plantas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

ID

RF-13

| Nombre | Comentarios en Publicaciones de Plantas |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero comentar en una publicación de planta medicinal, para compartir mi experiencia o recomendaciones. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios registrados escribir comentarios en las publicaciones de plantas medicinales visibles para otros usuarios. |
| Módulo | M-04 Interacción Comunidad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para permitir interacción comunitaria. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede escribir un comentario. 2. El comentario se muestra en la publicación correspondiente. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-14 — Calificación de Publicaciones con Estrellas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Calificación de Publicaciones con Estrellas |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero calificar una publicación con estrellas, para indicar si la información me resultó útil. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios calificar publicaciones de plantas medicinales mediante un sistema de valoración de estrellas. |
| Módulo | M-04 Interacción Comunidad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | IMPORTANTE para identificar las publicaciones más útiles. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede asignar entre 1 y 5 estrellas. 2. El promedio de calificación se muestra en la publicación. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-15 — Publicación de Experiencias de Uso

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicación de Experiencias de Uso |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero compartir mi experiencia utilizando una planta medicinal, para ayudar a otros usuarios. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios compartir experiencias personales relacionadas con el uso de una planta medicinal. |
| Módulo | M-04 Interacción Comunidad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-13 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la calidad de información comunitaria. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede escribir su experiencia. 2. La experiencia queda visible para otros usuarios. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-16 — Adjuntar Fotos o Videos en Comentarios

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Adjuntar Fotos o Videos en Comentarios |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero adjuntar fotos o videos en mis comentarios, para mostrar resultados del uso de una planta medicinal. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios adjuntar imágenes o videos dentro de los comentarios realizados en publicaciones. |
| Módulo | M-04 Interacción Comunidad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-13 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la evidencia visual de las experiencias de uso. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede adjuntar una imagen o video. 2. El archivo se muestra junto al comentario publicado. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

M-05 Búsqueda y Exploración

RF-17 — Búsqueda de Plantas por Nombre

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Búsqueda de Plantas por Nombre |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero buscar plantas por su nombre, para encontrar información específica sobre una planta medicinal. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios buscar plantas medicinales mediante una barra de búsqueda utilizando el nombre común de la planta. |
| Módulo | M-05 Búsqueda y Exploración |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para facilitar la consulta rápida de plantas medicinales. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede escribir el nombre de la planta. 2. El sistema muestra resultados coincidentes. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-18 — Búsqueda de Plantas por Enfermedad

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Búsqueda de Plantas por Enfermedad |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero buscar plantas por enfermedad, para encontrar remedios naturales para un problema de salud. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir buscar plantas medicinales según la enfermedad o síntoma que el usuario desea tratar. |
| Módulo | M-05 Búsqueda y Exploración |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-06 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | Funcionalidad clave del sistema HAMPIYURA. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario ingresa el nombre de una enfermedad o síntoma. 2. El sistema muestra plantas asociadas a ese problema. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-19 — Filtro de Plantas por Categoría

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-19 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro de Plantas por Categoría |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero filtrar plantas por categoría, para explorar diferentes tipos de plantas medicinales. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir filtrar plantas medicinales según categorías como digestivas, antiinflamatorias, respiratorias, entre otras. |
| Módulo | M-05 Búsqueda y Exploración |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-17 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la navegación dentro del catálogo de plantas. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede seleccionar una categoría. 2. El sistema muestra plantas correspondientes a la categoría. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-20 — Visualización de Resultados de Búsqueda

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-20 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Resultados de Búsqueda |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver los resultados de búsqueda organizados, para encontrar fácilmente la planta que necesito. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar los resultados de búsqueda en forma de lista o cuadrícula con imagen, nombre de la planta y breve descripción. |
| Módulo | M-05 Búsqueda y Exploración |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-17, RF-18 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para mostrar correctamente la información buscada. |
| Criterio de Aceptación | 1. Se muestran resultados relacionados con la búsqueda. 2. Cada resultado incluye imagen y nombre de la planta. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

M-06 Accesibilidad y Experiencia de Usuario

RF-21 — Ajuste de Visualización de Plantas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-21 |
| --- | --- |
| Nombre | Ajuste de Visualización de Plantas (Zoom de Cuadrícula) |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ajustar el tamaño de visualización de las plantas, para facilitar la lectura según mis necesidades visuales. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir modificar el tamaño de visualización de las plantas en la pantalla principal mediante botones de zoom que cambian el formato de visualización entre cuadrículas de 3x3, 2x2 o 1x1. |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-20 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la accesibilidad para personas mayores o con dificultades visuales. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede cambiar el tamaño de visualización. 2. La cuadrícula se adapta correctamente a 3x3, 2x2 o 1x1. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

RF-22 — Lectura por Voz de Información de Planta

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-22 |
| --- | --- |
| Nombre | Lectura por Voz de Información de Planta |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero escuchar la información de una planta medicinal, para entender su uso sin necesidad de leer. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir reproducir audio generado por síntesis de voz que lea la información textual de la planta medicinal. |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la accesibilidad para personas con dificultades de lectura. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede activar la lectura por voz. 2. El audio reproduce la información de la planta correctamente. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-23 — Dictado por Voz para Crear Publicaciones

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-23 |
| --- | --- |
| Nombre | Dictado por Voz para Crear Publicaciones |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero dictar la información de una planta usando mi voz, para crear publicaciones de forma más rápida. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir ingresar texto mediante reconocimiento de voz para completar campos de descripción o preparación de una planta medicinal. |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Facilita la creación de contenido por parte de usuarios. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede activar el dictado por voz. 2. El sistema convierte la voz en texto. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

RF-24 — Cambio de Tema Claro / Oscuro

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-24 |
| --- | --- |
| Nombre | Cambio de Tema Claro / Oscuro |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero cambiar entre modo claro y oscuro, para mejorar la comodidad visual al usar la aplicación. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir cambiar entre tema claro y tema oscuro en la interfaz de usuario. |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Could |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-20 |
| Valoración (1–5) | 3/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la experiencia visual del usuario. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede activar el modo oscuro. 2. La interfaz cambia correctamente de tema. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

M-07 Moderación y Reportes

RF-25 — Reportar Publicación de Planta

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-25 |
| --- | --- |
| Nombre | Reportar Publicación de Planta |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero reportar una publicación incorrecta, para alertar a los administradores sobre información posiblemente falsa. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir a los usuarios reportar una publicación de planta medicinal mediante una opción de reporte disponible en el menú de la publicación. |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-26 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para mantener la calidad de la información del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede seleccionar la opción reportar. 2. El sistema registra el reporte correctamente. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-26 — Envío de Motivo de Reporte

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-26 |
| --- | --- |
| Nombre | Envío de Motivo de Reporte |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero indicar el motivo del reporte, para explicar por qué considero que la publicación es incorrecta. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario seleccionar o escribir el motivo del reporte al momento de denunciar una publicación. |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-25 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la evaluación de reportes por parte de los administradores. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede seleccionar un motivo de reporte. 2. El sistema guarda el motivo correctamente. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Stakeholders ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-27 — Revisión de Reportes por Administrador

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-27 |
| --- | --- |
| Nombre | Revisión de Reportes por Administrador |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero revisar los reportes enviados por usuarios, para evaluar si la información es incorrecta. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al administrador visualizar una lista de publicaciones reportadas por los usuarios. |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-25, RF-26 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para controlar la calidad del contenido publicado. |
| Criterio de Aceptación | 1. El administrador puede ver las publicaciones reportadas. 2. Se muestra el motivo del reporte. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-28 — Eliminación de Publicaciones Incorrectas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-28 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación de Publicaciones Incorrectas |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero eliminar publicaciones incorrectas, para evitar que información falsa permanezca en la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al administrador eliminar publicaciones reportadas que contengan información incorrecta o engañosa. |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-27 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para mantener la confiabilidad del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El administrador puede eliminar la publicación. 2. La publicación deja de aparecer en el sistema. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ ¦ Pendiente validación usuario |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

M-08 Administración del Sistema

RF-29 — Visualización de Lista de Usuarios

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-29 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Lista de Usuarios |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero visualizar la lista de usuarios registrados, para supervisar el uso del sistema. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al administrador visualizar una lista de usuarios registrados con información básica como nombre y correo electrónico. |
| Módulo | M-08 Administración |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-30 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para el control administrativo del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El administrador puede ver la lista de usuarios. 2. Se muestran datos básicos del usuario. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-30 — Bloqueo o Suspensión de Usuario

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-30 |
| --- | --- |
| Nombre | Bloqueo o Suspensión de Usuario |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero suspender usuarios que incumplan las normas, para mantener un ambiente adecuado en la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al administrador bloquear o suspender cuentas de usuarios que hayan cometido infracciones. |
| Módulo | M-08 Administración |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-29 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | IMPORTANTE para mantener el control del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El administrador puede suspender un usuario. 2. El usuario suspendido no puede iniciar sesión. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-31 — Gestión de Plantas Registradas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-31 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de Plantas Registradas |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero gestionar las plantas registradas en la plataforma, para mantener la información organizada. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al administrador visualizar, editar o eliminar registros de plantas medicinales dentro del sistema. |
| Módulo | M-08 Administración |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para mantener actualizada la información del catálogo. |
| Criterio de Aceptación | 1. El administrador puede ver plantas registradas. 2. Puede editar o eliminar registros. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

RF-32 — Visualización de Estadísticas del Sistema

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-32 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Estadísticas del Sistema |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero visualizar estadísticas del sistema, para conocer el uso de la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar estadísticas básicas como número de usuarios registrados, número de plantas publicadas y número de publicaciones activas. |
| Módulo | M-08 Administración |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-29 |
| Valoración (1–5) | 3/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la gestión del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El administrador puede ver estadísticas generales del sistema. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

M-09 Perfil del Usuario

RF-33 — Guardar Plantas en Favoritos

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-33 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar Plantas en Favoritos |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero guardar plantas medicinales en favoritos, para poder revisarlas nuevamente en el futuro. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario guardar una planta medicinal como favorita mediante un botón de corazón visible en la publicación. |
| Módulo | M-09 Perfil Usuario |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-34 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para que los usuarios puedan guardar contenido de interés. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede presionar el botón de corazón. 2. La planta se guarda en su lista de favoritos. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-34 — Visualización de Plantas Favoritas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-34 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Plantas Favoritas |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero ver las plantas que guardé como favoritas, para acceder rápidamente a ellas. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar en el perfil del usuario una sección con las plantas medicinales marcadas como favoritas. |
| Módulo | M-09 Perfil Usuario |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-33 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la navegación personalizada del usuario. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede ver sus plantas favoritas en su perfil. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

RF-35 — Visualización de Publicaciones Propias

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-35 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Publicaciones Propias |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero ver las publicaciones que he realizado, para revisar o editar mi contenido. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar en el perfil del usuario todas las publicaciones de plantas medicinales creadas por él. |
| Módulo | M-09 Perfil Usuario |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Permite al usuario gestionar su contenido dentro del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede ver sus publicaciones desde su perfil. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-36 — Visualización de Borradores de Publicación

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-36 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Borradores de Publicación |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero ver los borradores de publicaciones que guardé, para poder editarlos o publicarlos después. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario visualizar y editar las publicaciones guardadas como borrador en su perfil. |
| Módulo | M-09 Perfil Usuario |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-12 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la gestión de contenido personal del usuario. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede ver sus borradores. 2. Puede continuar editándolos o publicarlos. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

M-10 Multimedia y Contenido Educativo

RF-37 — Visualización de Tutoriales Paso a Paso

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-37 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Tutoriales Paso a Paso |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver tutoriales paso a paso sobre el uso de plantas medicinales, para aprender cómo prepararlas correctamente. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar tutoriales paso a paso en formato de texto o imágenes que expliquen el proceso de preparación de una planta medicinal. |
| Módulo | M-10 Multimedia |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-07 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para enseñar el uso correcto de las plantas medicinales. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema muestra los pasos de preparación. 2. Los pasos aparecen ordenados correctamente. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

RF-38 — Reproducción de Videos Educativos

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-38 |
| --- | --- |
| Nombre | Reproducción de Videos Educativos |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver videos educativos sobre plantas medicinales, para entender mejor su preparación y uso. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir reproducir videos relacionados con la preparación o uso de plantas medicinales dentro de la publicación. |
| Módulo | M-10 Multimedia |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-11 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora el aprendizaje visual del usuario. |
| Criterio de Aceptación | 1. El video puede reproducirse correctamente. 2. El usuario puede pausar o continuar el video. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-39 — Galería de Imágenes de la Planta

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-39 |
| --- | --- |
| Nombre | Galería de Imágenes de la Planta |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver varias imágenes de una planta medicinal, para identificarla correctamente. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una galería de imágenes dentro de la ficha de cada planta medicinal. |
| Módulo | M-10 Multimedia |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-10 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para la identificación visual de las plantas. |
| Criterio de Aceptación | 1. Se muestran múltiples imágenes de la planta. 2. Las imágenes pueden ampliarse. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-40 — Visualización de Contenido Educativo Relacionado

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-40 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Contenido Educativo Relacionado |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver contenido educativo relacionado con una planta medicinal, para ampliar mi conocimiento sobre su uso. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar contenido educativo adicional relacionado con la planta medicinal seleccionada. |
| Módulo | M-10 Multimedia |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la experiencia educativa del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema muestra contenido relacionado. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico — una sola responsabilidad. |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

M-11 Sistema de Recomendaciones de Plantas

RF-41 — Recomendación de Plantas Relacionadas

Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-41 |
| --- | --- |
| Nombre | Recomendación de Plantas Relacionadas |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver plantas relacionadas con la que estoy consultando, para descubrir otras alternativas medicinales. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una lista de plantas medicinales relacionadas con la planta visualizada. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-05 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la exploración de contenido dentro del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. Se muestran plantas relacionadas. 2. El usuario puede acceder a la ficha de cada planta. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-42 — Recomendación de Plantas por Enfermedad

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-42 |
| --- | --- |
| Nombre | Recomendación de Plantas por Enfermedad |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero recibir recomendaciones de plantas según una enfermedad, para encontrar opciones naturales de tratamiento. |
| Descripción Formal | El sistema deberá sugerir plantas medicinales asociadas a la enfermedad consultada por el usuario. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-18 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | Funcionalidad clave del sistema HAMPIYURA. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema muestra plantas relacionadas con la enfermedad buscada. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-43 — Recomendación Basada en Plantas Favoritas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

ID

RF-43

| Nombre | Recomendación Basada en Plantas Favoritas |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero recibir recomendaciones basadas en mis plantas favoritas, para descubrir nuevas plantas similares. |
| Descripción Formal | El sistema deberá sugerir plantas medicinales similares a las guardadas en favoritos por el usuario. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-33 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la personalización del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema analiza las plantas favoritas. 2. Muestra recomendaciones similares. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-44 — Visualización de Plantas Populares

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-44 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Plantas Populares |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero ver plantas populares dentro de la plataforma, para conocer las más utilizadas por otros usuarios. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una lista de plantas más consultadas o mejor calificadas dentro de la plataforma. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-14 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Facilita el descubrimiento de contenido relevante. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema muestra plantas populares en una sección destacada. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

M-12 Seguridad y Privacidad

RF-45 — Encriptación de Contraseñas

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-45 |
| --- | --- |
| Nombre | Encriptación de Contraseñas |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero que mi contraseña esté protegida, para evitar accesos no autorizados a mi cuenta. |
| Descripción Formal | El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios utilizando mecanismos de cifrado seguro. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor / Rol | Sistema |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 01 |
| RF Relacionados | RF-02 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | OBLIGATORIO para proteger la información de los usuarios. |
| Criterio de Aceptación | 1. Las contraseñas no se almacenan en texto plano. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

RF-46 — Validación de Credenciales en Inicio de Sesión

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-46 |
| --- | --- |
| Nombre | Validación de Credenciales en Inicio de Sesión |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero que el sistema valide mis credenciales, para acceder solo si son correctas. |
| Descripción Formal | El sistema deberá verificar que el correo y contraseña ingresados coincidan con los almacenados en la base de datos. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor / Rol | Sistema |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 01 |
| RF Relacionados | RF-02 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | Garantiza el acceso seguro al sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema permite acceso solo con credenciales válidas. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

RF-47 — Control de Acceso por Roles

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-47 |
| --- | --- |
| Nombre | Control de Acceso por Roles |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero que el sistema controle el acceso según el rol del usuario, para evitar accesos no autorizados a funciones administrativas. |
| Descripción Formal | El sistema deberá restringir ciertas funcionalidades según el rol del usuario (usuario normal o administrador). |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-29 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | Necesario para mantener el control del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. Solo administradores pueden acceder al panel administrativo. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

RF-48 — Protección contra Intentos de Acceso Repetidos

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-48 |
| --- | --- |
| Nombre | Protección contra Intentos de Acceso Repetidos |
| Historia de Usuario | Como Administrador, quiero limitar intentos fallidos de inicio de sesión, para evitar ataques de fuerza bruta. |
| Descripción Formal | El sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta después de varios intentos fallidos de inicio de sesión. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor / Rol | Sistema |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-46 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la seguridad del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema bloquea el acceso tras varios intentos fallidos. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-49 — Protección de Datos Personales

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-49 |
| --- | --- |
| Nombre | Protección de Datos Personales |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero que mis datos personales estén protegidos, para evitar que otros usuarios accedan a ellos sin permiso. |
| Descripción Formal | El sistema deberá proteger la información personal del usuario evitando que sea visible públicamente sin autorización. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 3 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 03 |
| RF Relacionados | RF-04 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | Garantiza la privacidad de los usuarios. |
| Criterio de Aceptación | 1. Los datos personales solo son visibles para el usuario y el sistema. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

RF-50 — Cierre Seguro de Sesión

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-50 |
| --- | --- |
| Nombre | Cierre Seguro de Sesión |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero cerrar sesión en mi cuenta, para evitar que otras personas accedan a ella desde el mismo dispositivo. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión eliminando el token de autenticación activo. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 1 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 02 |
| RF Relacionados | RF-02 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | Función básica de seguridad de sesión. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede cerrar sesión desde el menú de perfil. |
| Estado | Refinado |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Elicitación Sprint 01 |

M-13 Notificaciones

RF-51 — Notificación de Nuevo Comentario en Publicación

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-51 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Nuevo Comentario en Publicación |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero recibir una notificación cuando alguien comente en mi publicación, para enterarme de las respuestas o experiencias de otros usuarios. |
| Descripción Formal | El sistema deberá enviar una notificación al usuario cuando otro usuario realice un comentario en una publicación creada por él. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-13 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la interacción entre usuarios. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario recibe una notificación cuando alguien comenta en su publicación. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Encuestas Sprint 03 |

RF-52 — Notificación de Respuesta a Comentario

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-52 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Respuesta a Comentario |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero recibir una notificación cuando alguien responda a mi comentario, para seguir la conversación. |
| Descripción Formal | El sistema deberá enviar una notificación cuando otro usuario responda directamente a un comentario realizado por el usuario. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 04 |
| RF Relacionados | RF-13 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la comunicación dentro de la plataforma. |
| Criterio de Aceptación | 1. El sistema envía una notificación cuando un comentario recibe respuesta. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Observación Sprint 02 |

RF-53 — Notificación de Nueva Publicación de Planta

| Campo IEEE 830 | Contenido |
| --- | --- |
| ID | RF-53 |
| Nombre | Notificación de Nueva Publicación de Planta |
| Historia de Usuario | Como Usuario, quiero recibir notificaciones de nuevas plantas publicadas, para conocer contenido nuevo dentro de la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá enviar notificaciones cuando se publique una nueva planta medicinal dentro de la plataforma. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad MoSCoW | Could |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-09 |
| Valoración (1–5) | 3/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la actualización de contenido en la plataforma. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario recibe una notificación cuando hay nuevas publicaciones. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

RF-54 — Notificación de Publicación Eliminada por Moderación

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-54 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Publicación Eliminada por Moderación |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero ser notificado si mi publicación fue eliminada, para conocer el motivo de la moderación. |
| Descripción Formal | El sistema deberá notificar al usuario cuando una publicación creada por él sea eliminada por un administrador. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Should |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-28 |
| Valoración (1–5) | 4/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la transparencia del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario recibe una notificación indicando la eliminación de su publicación. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Revisión documental Sprint 05 |

RF-55 — Notificación de Planta Marcada como Favorita

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-55 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Planta Marcada como Favorita |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero recibir notificaciones cuando una planta que publiqué sea marcada como favorita, para saber que mi contenido es útil. |
| Descripción Formal | El sistema deberá notificar al usuario cuando otro usuario marque su publicación de planta como favorita. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Could |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-33 |
| Valoración (1–5) | 3/5 |
| Criterio de Aprobación | Mejora la interacción social dentro del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario recibe una notificación cuando alguien guarda su planta como favorita. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |

Fuente / Origen

Encuestas Sprint 03

RF-56 — Visualización del Centro de Notificaciones

##### Campo IEEE 830 	Contenido

| ID | RF-56 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización del Centro de Notificaciones |
| Historia de Usuario | Como Usuario registrado, quiero ver todas mis notificaciones en un solo lugar, para revisar la actividad relacionada con mi cuenta. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una sección donde el usuario pueda visualizar todas las notificaciones recibidas. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario registrado |
| Prioridad MoSCoW | Must |
| Esfuerzo (Story Pts) | 2 SP |
| Sprint Asociado | Sprint 05 |
| RF Relacionados | RF-51, RF-52 |
| Valoración (1–5) | 5/5 |
| Criterio de Aprobación | NECESARIO para gestionar las notificaciones del sistema. |
| Criterio de Aceptación | 1. El usuario puede abrir el centro de notificaciones. 2. Se muestran las notificaciones ordenadas por fecha. |
| Estado | Propuesto |
| Fase de Validación | Rev. técnica ✓ |
| Atomicidad | RF atómico |
| Fuente / Origen | Benchmarking Sprint 04 |

4.3 Requisitos No Funcionales

El sistema HAMPIYURA cuenta con un total de 300 requisitos no funcionales identificados durante el proceso de ingeniería de requisitos.

Debido a la extensión de estos requisitos, en esta sección se presenta un resumen de los requisitos no funcionales más relevantes del sistema, mientras que el listado completo se encuentra documentado en las secciones posteriores del documento.

Tabla resumen de RNF

#### ID 	Requisito 	Categoría 	Métrica

| RNF-01 | El sistema debe cargar el catálogo de plantas rápidamente | Rendimiento | Tiempo de carga menor a 3 segundos |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-02 | El sistema debe estar disponible continuamente | Disponibilidad | 99% de disponibilidad mensual |
| RNF-03 | Las contraseñas deben almacenarse de forma segura | Seguridad | Cifrado mediante bcrypt |
| RNF-04 | El sistema debe utilizar conexión segura | Seguridad | Uso obligatorio de HTTPS |
| RNF-05 | La interfaz debe ser fácil de usar | Usabilidad | Puntaje SUS mayor a 70 |
| RNF-06 | El sistema debe adaptarse a diferentes dispositivos | Usabilidad | Interfaz responsive |
| RNF-07 | El sistema debe funcionar en múltiples navegadores | Compatibilidad | Chrome, Firefox, Edge |
| RNF-08 | El sistema debe permitir crecimiento de usuarios | Escalabilidad | Soportar aumento de usuarios concurrentes |
| RNF-09 | El sistema debe registrar eventos importantes | Auditoría | Registro de logs del sistema |
| RNF-10 | El sistema debe realizar copias de seguridad | Mantenibilidad | Backup diario automático |
| RNF-11 | El sistema debe proteger datos personales | Privacidad | Cumplimiento Ley 29733 |
| RNF-12 | El sistema debe manejar errores correctamente | Confiabilidad | Registro de errores |
| RNF-13 | El sistema debe permitir mantenimiento sencillo | Mantenibilidad | Código documentado |
| RNF-14 | El sistema debe responder rápidamente a consultas | Rendimiento | Respuesta < 2 segundos |
| RNF-15 | El sistema debe garantizar integridad de datos | Seguridad | Validación de datos |

Nota:

El listado completo de 300 requisitos no funcionales se encuentra documentado en las secciones correspondientes del documento SDS del sistema HAMPIYURA.

VII. 	DESCOMPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES

Durante el proceso de refinamiento se identificó que varios requisitos funcionales podían descomponerse en funcionalidades más específicas.

Esta descomposición permite representar de forma más detallada las acciones del sistema y asegurar que cada requisito sea atómico y verificable.

TABLA DE DESCOMPOSICIÓN

Luego colocas esta tabla:

#### Requisito base 	Requisitos derivados 	Descripción

| RF-01 Registro usuario | RF-57 – RF-64 | Funciones específicas del registro |
| --- | --- | --- |
| RF-02 Autenticación | RF-65 – RF-70 | Validación y control de sesión |
| RF-05 Catálogo plantas | RF-71 – RF-95 | Información detallada de plantas |
| RF-09 Publicación | RF-96 – RF-130 | Creación y edición de contenido |
| RF-13 Interacción | RF-131 – RF-165 | Comentarios y participación |
| RF-17 Búsqueda | RF-166 – RF-185 | Exploración avanzada |
| RF-29 Administración | RF-186 – RF-215 | Control del sistema |
| RF-33 Perfil usuario | RF-216 – RF-235 | Gestión de perfil |
| RF-51 Notificaciones | RF-236 – RF-250 | Sistema de notificaciones |

VIII. 	REQUISITOS FUNCIONALES DERIVADOS

RF-57 — Ingreso de Nombre de Usuario Campo IEEE

#### Contenido 830

| ID | RF-57 |
| --- | --- |
| Nombre | Ingreso de Nombre de Usuario |
| Historia de Usuario | Como visitante, quiero ingresar mi nombre durante el registro, para identificar mi cuenta en la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir ingresar el nombre completo del usuario durante el registro. |
| Módulo | M-01 Gestión de Usuarios |
| Actor / Rol | Visitante |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-58 — Validación de Correo Electrónico

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-58 |
| --- | --- |
| Nombre | Validación de Correo Electrónico |
| Historia de Usuario | Como sistema, quiero validar el correo ingresado, para evitar registros duplicados. |
| Descripción Formal | El sistema deberá verificar que el correo electrónico no esté registrado previamente. |
| Módulo | M-01 Gestión de Usuarios |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-59 — Confirmación de Contraseña

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-59 |
| --- | --- |
| Nombre | Confirmación de Contraseña |
| Historia de Usuario | Como usuario, quiero confirmar mi contraseña, para evitar errores durante el registro. |
| Descripción | El sistema deberá solicitar confirmación de contraseña durante el registro. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Visitante |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-60 — Validación de Formato de Correo

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-60 |
| --- | --- |
| Nombre | Validación de Formato de Correo |
| Historia de Usuario | Como sistema, quiero validar el formato del correo, para garantizar que sea correcto. |
| Descripción | El sistema deberá validar que el correo tenga formato válido antes de registrar la cuenta. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-61 — Verificación de Contraseña Segura

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-61 |
| --- | --- |
| Nombre | Verificación de Contraseña Segura |
| Historia | Como sistema, quiero verificar la seguridad de la contraseña, para proteger la cuenta del usuario. |
| Descripción | El sistema deberá exigir contraseñas con mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y números. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-62 — Mostrar Mensaje de Registro Exitoso

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-62 |
| --- | --- |
| Nombre | Mensaje de Registro Exitoso |
| Historia | Como usuario, quiero recibir confirmación de registro, para saber que mi cuenta fue creada. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que el registro fue exitoso. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-63 — Envío de Correo de Confirmación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-63 |
| --- | --- |
| Nombre | Envío de Correo de Confirmación |
| Historia | Como sistema, quiero enviar un correo de confirmación, para verificar la identidad del usuario. |
| Descripción | El sistema deberá enviar un correo con enlace de activación de cuenta. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-64 — Activación de Cuenta por Enlace

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-64 |
| --- | --- |
| Nombre | Activación de Cuenta |
| Historia | Como usuario, quiero activar mi cuenta desde un enlace, para poder usar la plataforma. |
| Descripción | El sistema deberá activar la cuenta al acceder al enlace enviado por correo. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-65 — Registro con Foto de Perfil

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-65 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro con Foto de Perfil |
| Historia | Como usuario, quiero agregar una foto de perfil, para personalizar mi cuenta. |
| Descripción | El sistema deberá permitir subir una imagen de perfil durante el registro o edición del perfil. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-66 — Inicio de Sesión con Correo

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-66 |
| --- | --- |
| Nombre | Inicio de Sesión con Correo |
| Historia | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo, para acceder a mi cuenta. |
| Descripción | El sistema deberá permitir autenticación mediante correo y contraseña. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-67 — Recordar Sesión de Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-67 |
| --- | --- |
| Nombre | Recordar Sesión |
| Historia | Como usuario, quiero que el sistema recuerde mi sesión, para no iniciar sesión constantemente. |
| Descripción | El sistema deberá permitir mantener sesión activa mediante token. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-68 — Mostrar Error de Login

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-68 |
| --- | --- |
| Nombre | Mensaje de Error de Login |
| Historia | Como usuario, quiero recibir un mensaje si ingreso datos incorrectos. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar error si las credenciales no coinciden. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-69 — Recuperación de Contraseña por Enlace

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-69 |
| --- | --- |
| Nombre | Recuperación por Enlace |
| Historia | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo. |
| Descripción | El sistema deberá enviar un enlace temporal para restablecer la contraseña. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-70 — Cambio de Contraseña

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-70 |
| --- | --- |
| Nombre | Cambio de Contraseña |
| Historia | Como usuario, quiero cambiar mi contraseña para mejorar la seguridad. |
| Descripción | El sistema deberá permitir modificar la contraseña desde el perfil. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-71 — Visualización de Lista de Plantas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-71 |
| --- | --- |
| Nombre | Lista de Plantas |
| Historia | Como usuario, quiero ver una lista de plantas medicinales. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un catálogo general de plantas registradas. |
| Módulo | M-02 Catálogo |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-72 — Ordenar Plantas por Popularidad

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-72 |
| --- | --- |
| Nombre | Ordenar por Popularidad |
| Historia | Como usuario, quiero ordenar las plantas según popularidad. |
| Descripción | El sistema deberá ordenar plantas por número de consultas o calificaciones. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-73 — Ordenar Plantas Alfabéticamente

Campo 	Contenido

| ID | RF-73 |
| --- | --- |
| Nombre | Ordenar Plantas Alfabéticamente |
| Historia | Como usuario, quiero ordenar plantas por nombre. |
| Descripción | El sistema deberá ordenar plantas alfabéticamente. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-74 — Mostrar Nombre Científico

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-74 |
| --- | --- |
| Nombre | Nombre Científico |
| Historia | Como usuario, quiero ver el nombre científico de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el nombre científico junto al nombre común. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-75 — Mostrar Propiedades Medicinales

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-75 |
| --- | --- |
| Nombre | Propiedades Medicinales |
| Historia | Como usuario, quiero conocer las propiedades medicinales de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una lista de propiedades terapéuticas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-76 — Mostrar Enfermedades Tratadas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-76 |
| --- | --- |
| Nombre | Enfermedades Tratadas |
| Historia | Como usuario, quiero saber qué enfermedades trata la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar enfermedades asociadas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-77 — Mostrar Parte de la Planta Utilizada

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-77 |
| --- | --- |
| Nombre | Parte Utilizada |
| Historia | Como usuario, quiero saber qué parte de la planta se utiliza. |
| Descripción | El sistema deberá indicar si se usa hoja, raíz, fruto, etc. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-78 — Mostrar Nivel de Toxicidad

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-78 |
| --- | --- |
| Nombre | Nivel de Toxicidad |
| Historia | Como usuario, quiero conocer si la planta puede ser tóxica. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar advertencias sobre toxicidad. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-79 — Mostrar Contraindicaciones

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-79 |
| --- | --- |
| Nombre | Contraindicaciones |
| Historia | Como usuario, quiero conocer contraindicaciones de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar advertencias médicas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-80 — Mostrar Región de Origen

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-80 |
| --- | --- |
| Nombre | Región de Origen |
| Historia | Como usuario, quiero saber dónde crece la planta. |
| Descripción | El sistema deberá indicar región geográfica. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-81 — Visualización de Hábitat de la Planta Campo IEEE

#### Contenido 830

| ID | RF-81 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de Hábitat de la Planta |
| Historia de Usuario | Como usuario, quiero conocer el hábitat natural de la planta medicinal, para entender dónde crece normalmente. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar información sobre el hábitat natural donde se desarrolla la planta medicinal. |
| Módulo | M-02 Catálogo de Plantas |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-82 — Visualización de Temporada de Crecimiento

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-82 |
| --- | --- |
| Nombre | Temporada de Crecimiento |
| Historia | Como usuario, quiero saber en qué temporada crece la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la temporada del año en la que la planta suele crecer. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-83 — Mostrar Nivel de Rareza de la Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-83 |
| --- | --- |
| Nombre | Nivel de Rareza de Planta |
| Historia | Como usuario, quiero saber si una planta es común o rara. |
| Descripción | El sistema deberá indicar si la planta es común, poco común o rara. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-84 — Mostrar Planta Similar

#### Contenido

| ID | RF-84 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Similares |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas similares a la que estoy consultando. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una lista de plantas similares. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-85 — Mostrar Advertencias de Uso

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-85 |
| --- | --- |
| Nombre | Advertencias de Uso |
| Historia | Como usuario, quiero ver advertencias antes de usar una planta medicinal. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar advertencias sobre uso incorrecto o riesgos. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-86 — Visualización de Dosificación Recomendada

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-86 |
| --- | --- |
| Nombre | Dosificación Recomendada |
| Historia | Como usuario, quiero conocer la dosis recomendada de uso. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la dosificación recomendada de la planta medicinal. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-87 — Visualización de Tiempo de Preparación

#### Contenido

| ID | RF-87 |
| --- | --- |
| Nombre | Tiempo de Preparación |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuánto tiempo toma preparar el remedio. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el tiempo estimado de preparación. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-88 — Visualización de Nivel de Dificultad de Preparación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-88 |
| --- | --- |
| Nombre | Nivel de Dificultad |
| Historia | Como usuario, quiero saber si la preparación es fácil o difícil. |
| Descripción | El sistema deberá indicar el nivel de dificultad de preparación. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-89 — Visualización de Ingredientes Necesarios

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-89 |
| --- | --- |
| Nombre | Ingredientes Necesarios |
| Historia | Como usuario, quiero ver qué ingredientes se necesitan para preparar el remedio. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una lista de ingredientes. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-90 — Visualización de Beneficios de la Planta

#### Contenido

| ID | RF-90 |
| --- | --- |
| Nombre | Beneficios de la Planta |
| Historia | Como usuario, quiero conocer los beneficios de la planta medicinal. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar los beneficios asociados al uso de la planta. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-91 — Visualización de Uso Tradicional

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-91 |
| --- | --- |
| Nombre | Uso Tradicional |
| Historia | Como usuario, quiero conocer el uso tradicional de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar información sobre el uso tradicional de la planta medicinal. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-92 — Visualización de Origen Cultural

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-92 |
| --- | --- |
| Nombre | Origen Cultural |
| Historia | Como usuario, quiero conocer el origen cultural del uso de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el origen cultural o comunidad asociada al uso de la planta. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |

Estado

Propuesto

RF-93 — Visualización de Historia de Uso

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-93 |
| --- | --- |
| Nombre | Historia de Uso |
| Historia | Como usuario, quiero conocer la historia del uso medicinal de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar información histórica sobre la planta medicinal. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-94 — Mostrar Planta en Mapa

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-94 |
| --- | --- |
| Nombre | Mostrar Planta en Mapa |
| Historia | Como usuario, quiero ver en un mapa dónde crece la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un mapa indicando la región donde se encuentra la planta. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-95 — Visualización de Nivel de Popularidad

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-95 |
| --- | --- |
| Nombre | Nivel de Popularidad |
| Historia | Como usuario, quiero saber qué tan popular es la planta en la plataforma. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el nivel de popularidad según visitas o favoritos. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-96 — Guardar Planta para Consultar Después

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-96 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar Planta para Consultar Después |
| Historia | Como usuario, quiero guardar una planta para revisarla después. |
| Descripción | El sistema deberá permitir guardar la planta en una lista personal. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-97 — Compartir Planta en Redes Sociales

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-97 |
| --- | --- |
| Nombre | Compartir Planta |
| Historia | Como usuario, quiero compartir una planta medicinal en redes sociales. |
| Descripción | El sistema deberá permitir compartir enlaces de plantas. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-98 — Copiar Enlace de Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-98 |
| --- | --- |
| Nombre | Copiar Enlace |
| Historia | Como usuario, quiero copiar el enlace de una planta para enviarlo. |
| Descripción | El sistema deberá permitir copiar el enlace directo de la planta. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-99 — Reportar Error en Información

#### Contenido

| ID | RF-99 |
| --- | --- |
| Nombre | Reportar Error |
| Historia | Como usuario, quiero reportar errores en la información. |
| Descripción | El sistema deberá permitir enviar reportes sobre información incorrecta. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-100 — Enviar Sugerencia de Mejora

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-100 |
| --- | --- |
| Nombre | Enviar Sugerencia |
| Historia | Como usuario, quiero enviar sugerencias de mejora del contenido. |
| Descripción | El sistema deberá permitir enviar sugerencias al administrador. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-101 — Visualización de Comentarios Destacados

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-101 |
| --- | --- |
| Nombre | Comentarios Destacados |
| Historia | Como usuario, quiero ver comentarios más útiles. |
| Descripción | El sistema deberá destacar comentarios con mayor valoración. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-102 — Mostrar Número de Favoritos

#### Contenido

| ID | RF-102 |
| --- | --- |
| Nombre | Número de Favoritos |
| Historia | Como usuario, quiero ver cuántas personas guardaron una planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el número de veces que una planta fue marcada como favorita. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-103 — Mostrar Número de Visualizaciones

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-103 |
| --- | --- |
| Nombre | Número de Visualizaciones |
| Historia | Como usuario, quiero ver cuántas veces se consultó una planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar número de visualizaciones. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-104 — Mostrar Tiempo Promedio de Lectura

Campo 	Contenido

| ID | RF-104 |
| --- | --- |
| Nombre | Tiempo de Lectura |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuánto tiempo toma leer la información. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar tiempo estimado de lectura. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-105 — Mostrar Plantas Recientemente Consultadas

#### Contenido

| ID | RF-105 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Recientes |
| Historia | Como usuario, quiero ver las plantas que consulté recientemente. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar historial de plantas consultadas. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-106 — Recomendación de Planta del Día

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-106 |
| --- | --- |
| Nombre | Planta del Día |
| Historia | Como usuario, quiero ver una planta recomendada cada día. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar diariamente una planta destacada. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-107 — Búsqueda por Nombre Científico Campo

#### Contenido IEEE 830

| ID | RF-107 |
| --- | --- |
| Nombre | Búsqueda por Nombre Científico |
| Historia de Usuario | Como usuario, quiero buscar una planta por su nombre científico para encontrar información precisa. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir buscar plantas medicinales utilizando su nombre científico. |
| Módulo | M-05 Búsqueda y Exploración |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-108 — Autocompletado en Búsqueda

#### Contenido

| ID | RF-108 |
| --- | --- |
| Nombre | Autocompletado en Búsqueda |
| Historia | Como usuario, quiero recibir sugerencias mientras escribo el nombre de una planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar sugerencias automáticas de plantas mientras el usuario escribe en la barra de búsqueda. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-109 — Búsqueda por Región

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-109 |
| --- | --- |
| Nombre | Búsqueda por Región |
| Historia | Como usuario, quiero buscar plantas por región geográfica. |
| Descripción | El sistema deberá permitir filtrar plantas medicinales por región donde crecen. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-110 — Búsqueda por Propiedad Medicinal

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-110 |
| --- | --- |
| Nombre | Búsqueda por Propiedad Medicinal |
| Historia | Como usuario, quiero buscar plantas según sus propiedades medicinales. |
| Descripción | El sistema deberá permitir buscar plantas según propiedades como antiinflamatorio o digestivo. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-111 — Visualización de Resultados Destacados

#### Contenido

| ID | RF-111 |
| --- | --- |
| Nombre | Resultados Destacados |
| Historia | Como usuario, quiero ver resultados más relevantes primero. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar resultados destacados según relevancia. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-112 — Mostrar Número de Resultados

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-112 |
| --- | --- |
| Nombre | Mostrar Número de Resultados |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuántas plantas se encontraron en la búsqueda. |
| Descripción | El sistema deberá indicar el número total de resultados encontrados. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-113 — Filtro por Popularidad

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-113 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por Popularidad |
| Historia | Como usuario, quiero filtrar plantas por popularidad. |
| Descripción | El sistema deberá permitir ordenar resultados por popularidad. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-114 — Filtro por Calificación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-114 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por Calificación |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas mejor calificadas. |
| Descripción | El sistema deberá ordenar resultados según la calificación promedio. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-115 — Filtro por Tipo de Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-115 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por Tipo de Planta |
| Historia | Como usuario, quiero filtrar plantas según su tipo. |
| Descripción | El sistema deberá permitir filtrar por tipo de planta medicinal. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-116 — Guardar Búsqueda Reciente

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-116 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar Búsqueda Reciente |
| Historia | Como usuario, quiero ver mis búsquedas recientes. |
| Descripción | El sistema deberá guardar historial de búsquedas del usuario. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-117 — Eliminación de Historial de Búsqueda

#### Contenido

| ID | RF-117 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Historial de Búsqueda |
| Historia | Como usuario, quiero borrar mi historial de búsqueda. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar el historial de búsqueda. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-118 — Mostrar Plantas Recomendadas en Búsqueda

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-118 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Recomendadas |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas sugeridas al buscar. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar plantas recomendadas relacionadas con la búsqueda. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-119 — Guardar Búsqueda Favorita

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-119 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar Búsqueda Favorita |
| Historia | Como usuario, quiero guardar una búsqueda frecuente. |
| Descripción | El sistema deberá permitir guardar búsquedas favoritas. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-120 — Compartir Resultado de Búsqueda

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-120 |
| --- | --- |
| Nombre | Compartir Resultado de Búsqueda |
| Historia | Como usuario, quiero compartir resultados de búsqueda con otras personas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir compartir resultados mediante enlaces. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-121 — Mostrar Publicaciones Relacionadas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-121 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicaciones Relacionadas |
| Historia | Como usuario, quiero ver publicaciones relacionadas con la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar publicaciones relacionadas en la ficha de la planta. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-122 — Visualización de Autor de Publicación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-122 |
| --- | --- |
| Nombre | Autor de Publicación |
| Historia | Como usuario, quiero saber quién publicó la información. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el nombre del autor de la publicación. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-123 — Visualización de Fecha de Publicación

#### Contenido

| ID | RF-123 |
| --- | --- |
| Nombre | Fecha de Publicación |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuándo se publicó la información. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la fecha de publicación. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-124 — Edición de Publicación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-124 |
| --- | --- |
| Nombre | Edición de Publicación |
| Historia | Como usuario, quiero editar mi publicación. |
| Descripción | El sistema deberá permitir editar publicaciones propias. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-125 — Eliminación de Publicación Propia

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-125 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación de Publicación |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar una publicación que hice. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar publicaciones propias. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-126 — Visualización de Número de Comentarios

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-126 |
| --- | --- |
| Nombre | Número de Comentarios |
| Historia | Como usuario, quiero ver cuántos comentarios tiene una publicación. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el número total de comentarios. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-127 — Ordenar Comentarios por Fecha

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-127 |
| --- | --- |
| Nombre | Ordenar Comentarios |
| Historia | Como usuario, quiero ver los comentarios más recientes primero. |
| Descripción | El sistema deberá ordenar comentarios por fecha. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-128 — Editar Comentario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-128 |
| --- | --- |
| Nombre | Edición de Comentario |
| Historia | Como usuario, quiero editar un comentario publicado. |
| Descripción | El sistema deberá permitir editar comentarios propios. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-129 — Eliminar Comentario

#### Contenido

| ID | RF-129 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación de Comentario |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar un comentario que escribí. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar comentarios propios. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-130 — Responder Comentario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-130 |
| --- | --- |
| Nombre | Responder Comentario |
| Historia | Como usuario, quiero responder a comentarios. |
| Descripción | El sistema deberá permitir responder comentarios existentes. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-131 — Notificación de Nuevo Seguidor Campo IEEE

#### Contenido 830

| ID | RF-131 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Nuevo Seguidor |
| Historia de Usuario | Como usuario, quiero recibir una notificación cuando alguien comience a seguir mi perfil. |
| Descripción Formal | El sistema deberá notificar al usuario cuando otro usuario lo siga. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-132 — Seguir a Otro Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-132 |
| --- | --- |
| Nombre | Seguir Usuario |
| Historia | Como usuario, quiero seguir a otros usuarios para ver su contenido. |
| Descripción | El sistema deberá permitir seguir perfiles de otros usuarios. |
| Módulo | M-04 Interacción |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-133 — Dejar de Seguir Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-133 |
| --- | --- |
| Nombre | Dejar de Seguir Usuario |
| Historia | Como usuario, quiero dejar de seguir a un usuario. |
| Descripción | El sistema deberá permitir cancelar el seguimiento de un usuario. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-134 — Visualización de Usuarios Seguidos

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-134 |
| --- | --- |
| Nombre | Lista de Usuarios Seguidos |
| Historia | Como usuario, quiero ver a quién sigo. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la lista de usuarios seguidos. |
| Módulo | M-09 Perfil |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-135 — Visualización de Seguidores

#### Contenido

| ID | RF-135 |
| --- | --- |
| Nombre | Lista de Seguidores |
| Historia | Como usuario, quiero ver quiénes me siguen. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar los seguidores del usuario. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-136 — Visualización de Perfil Público

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-136 |
| --- | --- |
| Nombre | Perfil Público |
| Historia | Como usuario, quiero ver el perfil público de otros usuarios. |
| Descripción | El sistema deberá permitir visualizar perfiles públicos. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-137 — Mostrar Publicaciones de Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-137 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicaciones de Usuario |
| Historia | Como usuario, quiero ver todas las publicaciones de otro usuario. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar las publicaciones realizadas por un usuario. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-138 — Enviar Mensaje Privado

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-138 |
| --- | --- |
| Nombre | Mensaje Privado |
| Historia | Como usuario, quiero enviar mensajes privados. |
| Descripción | El sistema deberá permitir enviar mensajes directos entre usuarios. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-139 — Recibir Mensaje Privado

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-139 |
| --- | --- |
| Nombre | Recepción de Mensaje |
| Historia | Como usuario, quiero recibir mensajes privados. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar mensajes enviados por otros usuarios. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-140 — Visualización de Bandeja de Mensajes

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-140 |
| --- | --- |
| Nombre | Bandeja de Mensajes |
| Historia | Como usuario, quiero ver mis conversaciones. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la lista de conversaciones activas. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-141 — Eliminación de Mensaje

#### Contenido

| ID | RF-141 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Mensaje |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar un mensaje enviado. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar mensajes propios. |
| Módulo | M-04 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-142 — Notificación de Mensaje Nuevo

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-142 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Mensaje |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuando recibo un mensaje nuevo. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar notificación de mensajes nuevos. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-143 — Marcar Notificación como Leída

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-143 |
| --- | --- |
| Nombre | Marcar Notificación |
| Historia | Como usuario, quiero marcar notificaciones como leídas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir marcar notificaciones como leídas. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-144 — Eliminar Notificación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-144 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Notificación |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar notificaciones antiguas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar notificaciones. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-145 — Notificación de Nueva Planta Recomendada

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-145 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Recomendación |
| Historia | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de plantas nuevas. |
| Descripción | El sistema deberá enviar notificaciones de nuevas recomendaciones. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-146 — Suscripción a Categorías

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-146 |
| --- | --- |
| Nombre | Suscripción a Categorías |
| Historia | Como usuario, quiero suscribirme a categorías de plantas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir suscribirse a categorías específicas. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-147 — Notificación de Nueva Planta en Categoría

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-147 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación por Categoría |
| Historia | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se publique una planta en mi categoría favorita. |
| Descripción | El sistema deberá enviar notificaciones de nuevas plantas según categorías seguidas. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-148 — Visualización de Categorías Disponibles

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-148 |
| --- | --- |
| Nombre | Categorías Disponibles |
| Historia | Como usuario, quiero ver todas las categorías de plantas. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar todas las categorías disponibles. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-149 — Crear Nueva Categoría

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-149 |
| --- | --- |
| Nombre | Crear Categoría |
| Historia | Como administrador, quiero crear nuevas categorías. |
| Descripción | El sistema deberá permitir crear nuevas categorías de plantas. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-150 — Editar Categoría

Campo 	Contenido

| ID | RF-150 |
| --- | --- |
| Nombre | Editar Categoría |
| Historia | Como administrador, quiero modificar categorías existentes. |
| Descripción | El sistema deberá permitir editar categorías. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-151 — Eliminar Categoría

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-151 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Categoría |
| Historia | Como administrador, quiero eliminar categorías. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar categorías. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-152 — Asignar Planta a Categoría

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-152 |
| --- | --- |
| Nombre | Asignar Planta a Categoría |
| Historia | Como administrador, quiero clasificar plantas en categorías. |
| Descripción | El sistema deberá permitir asignar plantas a categorías. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-153 — Visualizar Plantas por Categoría

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-153 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas por Categoría |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas agrupadas por categoría. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar plantas filtradas por categoría. |
| Módulo | M-05 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-154 — Mostrar Estadísticas de Categoría

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-154 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas de Categoría |
| Historia | Como administrador, quiero ver estadísticas por categoría. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar estadísticas de plantas por categoría. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-155 — Mostrar Ranking de Plantas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-155 |
| --- | --- |
| Nombre | Ranking de Plantas |
| Historia | Como usuario, quiero ver las plantas mejor valoradas. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar ranking según calificaciones. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-156 — Mostrar Plantas Más Comentadas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-156 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Más Comentadas |
| Historia | Como usuario, quiero ver las plantas con más comentarios. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar plantas con mayor interacción. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-157 — Mostrar Plantas Más Guardadas Campo IEEE

#### Contenido 830

| ID | RF-157 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Más Guardadas |
| Historia de Usuario | Como usuario, quiero ver las plantas más guardadas por otros usuarios. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una lista de plantas con mayor número de favoritos. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-158 — Mostrar Plantas Tendencia

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-158 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas en Tendencia |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas que están en tendencia. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar plantas populares recientemente. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-159 — Mostrar Plantas Recientes

#### Contenido

| ID | RF-159 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Recientes |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas publicadas recientemente. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar las últimas plantas publicadas en la plataforma. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-160 — Mostrar Plantas Populares por Región

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-160 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Populares por Región |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas populares en mi región. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar plantas populares según región geográfica. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-161 — Mostrar Plantas Recomendadas para Principiantes

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-161 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas para Principiantes |
| Historia | Como usuario nuevo, quiero ver plantas fáciles de usar. |
| Descripción | El sistema deberá recomendar plantas simples para usuarios principiantes. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-162 — Mostrar Plantas según Intereses del Usuario

#### Contenido

| ID | RF-162 |
| --- | --- |
| Nombre | Recomendaciones por Interés |
| Historia | Como usuario, quiero recibir recomendaciones basadas en mis intereses. |
| Descripción | El sistema deberá recomendar plantas según historial de búsqueda o favoritos. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-163 — Activar Modo Oscuro

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-163 |
| --- | --- |
| Nombre | Activar Modo Oscuro |
| Historia | Como usuario, quiero cambiar la interfaz a modo oscuro. |
| Descripción | El sistema deberá permitir activar el modo oscuro de la aplicación. |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-164 — Activar Modo Claro

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-164 |
| --- | --- |
| Nombre | Activar Modo Claro |
| Historia | Como usuario, quiero usar modo claro si prefiero mayor iluminación. |
| Descripción | El sistema deberá permitir cambiar la interfaz al modo claro. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-165 — Ajustar Tamaño de Visualización de Plantas

#### Contenido

| ID | RF-165 |
| --- | --- |
| Nombre | Ajuste de Tamaño de Visualización |
| Historia | Como usuario, quiero aumentar o reducir el tamaño de visualización de plantas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir cambiar el tamaño de visualización en la galería. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-166 — Cambiar Vista de Galería

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-166 |
| --- | --- |
| Nombre | Cambiar Vista de Galería |
| Historia | Como usuario, quiero cambiar entre vista 3x3, 2x2 o 1x1. |
| Descripción | El sistema deberá permitir modificar el tamaño de la cuadrícula de plantas. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-167 — Activar Lectura por Voz

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-167 |
| --- | --- |
| Nombre | Lectura por Voz |
| Historia | Como usuario, quiero escuchar la información de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá reproducir la información de la planta mediante voz. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-168 — Reproducir Audio de Preparación

#### Contenido

| ID | RF-168 |
| --- | --- |
| Nombre | Audio de Preparación |
| Historia | Como usuario, quiero escuchar los pasos de preparación. |
| Descripción | El sistema deberá leer en voz los pasos de preparación cuando estén en texto. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-169 — Dictado por Voz en Publicaciones

#### ACampo 	Contenido

| ID | RF-169 |
| --- | --- |
| Nombre | Dictado por Voz |
| Historia | Como usuario, quiero dictar texto en lugar de escribir. |
| Descripción | El sistema deberá permitir dictado por voz al crear publicaciones. |
| Módulo | M-03 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-170 — Mostrar Icono de Audio

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-170 |
| --- | --- |
| Nombre | Icono de Audio |
| Historia | Como usuario, quiero identificar fácilmente el botón de audio. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un icono de audio en la ficha de la planta. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-171 — Mostrar Advertencia de Contenido Incorrecto

#### Contenido

| ID | RF-171 |
| --- | --- |
| Nombre | Advertencia de Contenido |
| Historia | Como usuario, quiero ver advertencias si la información no está verificada. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar advertencias cuando una publicación esté en revisión. |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-172 — Reportar Publicación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-172 |
| --- | --- |
| Nombre | Reportar Publicación |
| Historia | Como usuario, quiero reportar contenido incorrecto. |
| Descripción | El sistema deberá permitir reportar publicaciones desde el menú de opciones. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-173 — Enviar Motivo de Reporte

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-173 |
| --- | --- |
| Nombre | Motivo de Reporte |
| Historia | Como usuario, quiero indicar el motivo del reporte. |
| Descripción | El sistema deberá permitir seleccionar o escribir el motivo del reporte. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-174 — Confirmación de Reporte Enviado

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-174 |
| --- | --- |
| Nombre | Confirmación de Reporte |
| Historia | Como usuario, quiero saber que mi reporte fue enviado. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar confirmación al enviar un reporte. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-175 — Revisión de Reportes por Administrador

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-175 |
| --- | --- |
| Nombre | Revisión de Reportes |
| Historia | Como administrador, quiero revisar reportes enviados. |
| Descripción | El sistema deberá permitir revisar reportes recibidos. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-176 — Eliminar Publicación Reportada

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-176 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Publicación Reportada |
| Historia | Como administrador, quiero eliminar contenido incorrecto. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar publicaciones reportadas. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-177 — Suspender Usuario

#### Contenido

| ID | RF-177 |
| --- | --- |
| Nombre | Suspender Usuario |
| Historia | Como administrador, quiero suspender usuarios que incumplan normas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir suspender temporalmente usuarios. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-178 — Reactivar Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-178 |
| --- | --- |
| Nombre | Reactivar Usuario |
| Historia | Como administrador, quiero reactivar usuarios suspendidos. |
| Descripción | El sistema deberá permitir reactivar cuentas suspendidas. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-179 — Visualizar Historial de Moderación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-179 |
| --- | --- |
| Nombre | Historial de Moderación |
| Historia | Como administrador, quiero ver el historial de moderación. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el historial de acciones de moderación. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-180 — Panel de Administración

Contenido

| ID | RF-180 |
| --- | --- |
| Nombre | Panel de Administración |
| Historia | Como administrador, quiero acceder a un panel de control del sistema. |
| Descripción | El sistema deberá proporcionar un panel para gestionar usuarios y contenido. |
| Módulo | M-08 Administración |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-181 — Visualizar Lista de Usuarios Campo IEEE

Contenido

##### 830

| ID | RF-181 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualizar Lista de Usuarios |
| Historia de Usuario | Como administrador, quiero ver todos los usuarios registrados en la plataforma. |
| Descripción Formal | El sistema deberá mostrar una lista de usuarios registrados con información básica. |
| Módulo | M-08 Administración |
| Actor / Rol | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-182 — Buscar Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-182 |
| --- | --- |
| Nombre | Buscar Usuario |
| Historia | Como administrador, quiero buscar usuarios específicos. |
| Descripción | El sistema deberá permitir buscar usuarios por nombre o correo. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-183 — Filtrar Usuarios

#### Contenido

| ID | RF-183 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtrar Usuarios |
| Historia | Como administrador, quiero filtrar usuarios según estado. |
| Descripción | El sistema deberá permitir filtrar usuarios activos o suspendidos. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-184 — Ver Perfil de Usuario desde Administración

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-184 |
| --- | --- |
| Nombre | Ver Perfil de Usuario |
| Historia | Como administrador, quiero ver el perfil de cualquier usuario. |
| Descripción | El sistema deberá permitir visualizar perfiles de usuarios desde el panel. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-185 — Ver Publicaciones de Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-185 |
| --- | --- |
| Nombre | Ver Publicaciones de Usuario |
| Historia | Como administrador, quiero revisar publicaciones realizadas por un usuario. |
| Descripción | El sistema deberá permitir ver todas las publicaciones de un usuario. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-186 — Mostrar Estadísticas de Usuarios

#### Contenido

| ID | RF-186 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas de Usuarios |
| Historia | Como administrador, quiero ver estadísticas de usuarios. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar número de usuarios registrados y activos. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-187 — Mostrar Estadísticas de Publicaciones

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-187 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas de Publicaciones |
| Historia | Como administrador, quiero ver estadísticas de publicaciones. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar número de publicaciones realizadas. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-188 — Mostrar Estadísticas de Plantas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-188 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas de Plantas |
| Historia | Como administrador, quiero ver estadísticas del catálogo de plantas. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el número total de plantas registradas. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

189 	Visualizar Reportes del Sistema Contenido

| ID | RF-189 |
| --- | --- |
| Nombre | Reportes del Sistema |
| Historia | Como administrador, quiero visualizar reportes generales. |
| Descripción | El sistema deberá permitir visualizar reportes del sistema. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-190 — Exportar Reporte

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-190 |
| --- | --- |
| Nombre | Exportar Reporte |
| Historia | Como administrador, quiero exportar reportes para análisis. |
| Descripción | El sistema deberá permitir exportar reportes en formato PDF o Excel. |
| Módulo | M-08 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-191 — Configurar Preferencias de Notificación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-191 |
| --- | --- |
| Nombre | Configurar Notificaciones |
| Historia | Como usuario, quiero configurar qué notificaciones recibir. |
| Descripción | El sistema deberá permitir activar o desactivar tipos de notificaciones. |
| Módulo | M-13 Notificaciones |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-192 — Notificación de Nuevo Comentario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-192 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Comentario |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuando alguien comenta mi publicación. |
| Descripción | El sistema deberá enviar notificación al recibir un comentario. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-193 — Notificación de Calificación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-193 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Calificación |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuando califican mi publicación. |
| Descripción | El sistema deberá enviar notificación cuando una publicación sea calificada. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-194 — Notificación de Publicación Guardada

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-194 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Favorito |
| Historia | Como usuario, quiero saber cuando alguien guarda mi publicación. |
| Descripción | El sistema deberá notificar cuando una publicación se marque como favorita. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

195 	Mostrar Centro de Notificaciones Contenido

| ID | RF-195 |
| --- | --- |
| Nombre | Centro de Notificaciones |
| Historia | Como usuario, quiero ver todas mis notificaciones en un lugar. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un panel con todas las notificaciones. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-196 — Marcar Todas las Notificaciones como Leídas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-196 |
| --- | --- |
| Nombre | Marcar Notificaciones |
| Historia | Como usuario, quiero marcar todas las notificaciones como leídas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir marcar todas las notificaciones como leídas. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-197 — Eliminar Todas las Notificaciones

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-197 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Notificaciones |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar notificaciones antiguas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar múltiples notificaciones. |
| Módulo | M-13 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-198 — Mostrar Ayuda del Sistema

Contenido

| ID | RF-198 |
| --- | --- |
| Nombre | Ayuda del Sistema |
| Historia | Como usuario, quiero acceder a una sección de ayuda. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una sección de ayuda y guía de uso. |
| Módulo | M-12 Soporte |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-199 — Mostrar Preguntas Frecuentes

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-199 |
| --- | --- |
| Nombre | Preguntas Frecuentes |
| Historia | Como usuario, quiero ver respuestas a preguntas comunes. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar sección de preguntas frecuentes. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-200 — Enviar Consulta al Soporte

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-200 |
| --- | --- |
| Nombre | Enviar Consulta |
| Historia | Como usuario, quiero enviar consultas al soporte. |
| Descripción | El sistema deberá permitir enviar mensajes al soporte del sistema. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

201 	Visualizar Respuesta del Soporte Contenido

| ID | RF-201 |
| --- | --- |
| Nombre | Respuesta del Soporte |
| Historia | Como usuario, quiero ver respuestas del soporte. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar respuestas del equipo de soporte. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-202 — Enviar Comentario sobre la App

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-202 |
| --- | --- |
| Nombre | Comentario de la Aplicación |
| Historia | Como usuario, quiero enviar comentarios sobre la aplicación. |
| Descripción | El sistema deberá permitir enviar comentarios sobre la experiencia de uso. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-203 — Mostrar Información de la Aplicación

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-203 |
| --- | --- |
| Nombre | Información de la App |
| Historia | Como usuario, quiero ver información sobre la aplicación. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar información sobre la aplicación HAMPIYURA. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-204 — Mostrar Política de Uso

#### Contenido

| ID | RF-204 |
| --- | --- |
| Nombre | Política de Uso |
| Historia | Como usuario, quiero conocer las políticas del sistema. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar políticas de uso y privacidad. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-205 — Aceptar Términos y Condiciones

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-205 |
| --- | --- |
| Nombre | Aceptar Términos |
| Historia | Como usuario, quiero aceptar los términos antes de usar el sistema. |
| Descripción | El sistema deberá solicitar aceptación de términos y condiciones. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-206 — Cerrar Sesión

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-206 |
| --- | --- |
| Nombre | Cerrar Sesión |
| Historia | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura. |
| Descripción | El sistema deberá permitir cerrar sesión del usuario. |
| Módulo | M-01 Gestión Usuarios |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-207 — Cambiar Contraseña

Campo IEEE

#### Contenido 830

| ID | RF-207 |
| --- | --- |
| Nombre | Cambiar Contraseña |
| Historia de Usuario | Como usuario, quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura. |
| Descripción Formal | El sistema deberá permitir al usuario cambiar su contraseña desde la configuración de perfil. |
| Módulo | M-01 Gestión de Usuarios |
| Actor / Rol | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-208 — Confirmación de Cambio de Contraseña

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-208 |
| --- | --- |
| Nombre | Confirmación Cambio de Contraseña |
| Historia | Como usuario, quiero recibir confirmación cuando cambie mi contraseña. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un mensaje confirmando el cambio de contraseña. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-209 — Mostrar Último Acceso

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-209 |
| --- | --- |
| Nombre | Mostrar Último Acceso |
| Historia | Como usuario, quiero ver la fecha de mi último acceso. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el registro del último inicio de sesión. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-210 — Registro de Acti vidad del Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-210 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de Actividad |
| Historia | Como administrador, quiero ver actividades realizadas por usuarios. |
| Descripción | El sistema deberá registrar acciones importantes realizadas por los usuarios. |
| Módulo | M-12 Seguridad |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-211 — Visualizar Historial de Actividad

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-211 |
| --- | --- |
| Nombre | Historial de Actividad |
| Historia | Como administrador, quiero revisar el historial de actividad del sistema. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el historial de acciones registradas. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-212 — Bloqueo de Cuenta por Intentos Fallidos

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-212 |
| --- | --- |
| Nombre | Bloqueo por Intentos Fallidos |
| Historia | Como sistema, quiero bloquear cuentas después de varios intentos fallidos. |
| Descripción | El sistema deberá bloquear temporalmente una cuenta tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-213 — Notificación de Cuenta Bloqueada

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-213 |
| --- | --- |
| Nombre | Notificación de Bloqueo |
| Historia | Como usuario, quiero saber si mi cuenta fue bloqueada. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una notificación cuando una cuenta sea bloqueada. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-214 — Desbloqueo de Cuenta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-214 |
| --- | --- |
| Nombre | Desbloquear Cuenta |
| Historia | Como administrador, quiero desbloquear cuentas bloqueadas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir al administrador desbloquear cuentas de usuario. |
| Módulo | M-12 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-215 — Configuración de Idioma

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-215 |
| --- | --- |
| Nombre | Configuración de Idioma |
| Historia | Como usuario, quiero cambiar el idioma de la aplicación. |
| Descripción | El sistema deberá permitir seleccionar idioma preferido. |
| Módulo | M-06 Accesibilidad |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-216 — Visualización de Idioma Actual

#### Contenido

| ID | RF-216 |
| --- | --- |
| Nombre | Mostrar Idioma Actual |
| Historia | Como usuario, quiero ver el idioma activo de la aplicación. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el idioma seleccionado actualmente. |
| Módulo | M-06 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-217 — Cambiar Región del Usuario

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-217 |
| --- | --- |
| Nombre | Cambiar Región |
| Historia | Como usuario, quiero indicar mi región para recibir contenido relevante. |
| Descripción | El sistema deberá permitir seleccionar la región geográfica del usuario. |
| Módulo | M-01 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-218 — Mostrar Contenido según Región

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-218 |
| --- | --- |
| Nombre | Contenido por Región |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas relevantes para mi región. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar contenido adaptado a la región seleccionada. |
| Módulo | M-11 Recomendaciones |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-219 — Mostrar Información Científica de Planta

#### Contenido

| ID | RF-219 |
| --- | --- |
| Nombre | Información Científica |
| Historia | Como usuario, quiero ver información científica sobre la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar datos científicos asociados a cada planta. |
| Módulo | M-02 Catálogo |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-220 — Mostrar Referencias de Información

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-220 |
| --- | --- |
| Nombre | Referencias |
| Historia | Como usuario, quiero conocer las fuentes de información. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar referencias o fuentes utilizadas en el contenido. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-221 — Mostrar Nivel de Verificación del Contenido

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-221 |
| --- | --- |
| Nombre | Nivel de Verificación |
| Historia | Como usuario, quiero saber si la información fue verificada. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar el nivel de verificación del contenido. |
| Módulo | M-07 Moderación |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-222 — Marcar Contenido Verificado

#### Contenido

| ID | RF-222 |
| --- | --- |
| Nombre | Marcar Contenido Verificado |
| Historia | Como administrador, quiero marcar contenido como verificado. |
| Descripción | El sistema deberá permitir marcar publicaciones como verificadas. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Administrador |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-223 — Mostrar Sello de Contenido Verificado

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-223 |
| --- | --- |
| Nombre | Sello Verificado |
| Historia | Como usuario, quiero ver un indicador de contenido verificado. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un sello visual en contenido validado. |
| Módulo | M-07 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-224 — Mostrar Información de Conservación de Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-224 |
| --- | --- |
| Nombre | Estado de Conservación |
| Historia | Como usuario, quiero saber si una planta está en peligro de extinción. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar estado de conservación de la planta. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-225 — Mostrar Recomendaciones de Cultivo

#### Contenido

| ID | RF-225 |
| --- | --- |
| Nombre | Recomendaciones de Cultivo |
| Historia | Como usuario, quiero aprender cómo cultivar la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar recomendaciones para cultivar la planta. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-226 — Mostrar Consejos de Recolección

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-226 |
| --- | --- |
| Nombre | Consejos de Recolección |
| Historia | Como usuario, quiero saber cómo recolectar la planta correctamente. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar consejos para la recolección responsable. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-227 — Mostrar Advertencias Ambientales

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-227 |
| --- | --- |
| Nombre | Advertencias Ambientales |
| Historia | Como usuario, quiero conocer impactos ambientales de la recolección. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar advertencias ambientales relacionadas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-228 — Mostrar Planta en Lista de Aprendizaje

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-228 |
| --- | --- |
| Nombre | Lista de Aprendizaje |
| Historia | Como usuario, quiero guardar plantas que deseo aprender. |
| Descripción | El sistema deberá permitir guardar plantas en una lista de aprendizaje. |
| Módulo | M-09 Perfil |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-229 — Visualizar Lista de Aprendizaje

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-229 |
| --- | --- |
| Nombre | Ver Lista de Aprendizaje |
| Historia | Como usuario, quiero ver las plantas que guardé para aprender. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la lista de aprendizaje del usuario. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-230 — Eliminar Planta de Lista de Aprendizaje

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-230 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Planta de Lista |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar plantas de mi lista de aprendizaje. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar plantas guardadas. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-231 — Mostrar Tutoriales Destacados

Contenido

| ID | RF-231 |
| --- | --- |
| Nombre | Tutoriales Destacados |
| Historia | Como usuario, quiero ver tutoriales destacados de preparación. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar tutoriales destacados. |
| Módulo | M-10 Educación |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-232 — Filtrar Tutoriales por Tipo

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-232 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtrar Tutoriales |
| Historia | Como usuario, quiero filtrar tutoriales por tipo. |
| Descripción | El sistema deberá permitir filtrar tutoriales por formato. |
| Módulo | M-10 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-233 — Visualizar Pasos del Tutorial

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-233 |
| --- | --- |
| Nombre | Pasos del Tutorial |
| Historia | Como usuario, quiero ver los pasos detallados del tutorial. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar pasos secuenciales de preparación. |
| Módulo | M-10 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-234 — Marcar Tutorial como Completado

#### Contenido

| ID | RF-234 |
| --- | --- |
| Nombre | Tutorial Completado |
| Historia | Como usuario, quiero marcar un tutorial como completado. |
| Descripción | El sistema deberá permitir marcar tutoriales como completados. |
| Módulo | M-10 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-235 — Mostrar Progreso de Aprendizaje

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-235 |
| --- | --- |
| Nombre | Progreso de Aprendizaje |
| Historia | Como usuario, quiero ver mi progreso en tutoriales. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar progreso de aprendizaje del usuario. |
| Módulo | M-10 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-236 — Visualizar Plantas Aprendidas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-236 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Aprendidas |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas que ya aprendí. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar historial de aprendizaje de plantas. |
| Módulo | M-10 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Could |
| Estado | Propuesto |

RF-237 — Mostrar Plantas Sugeridas para Aprender

#### Contenido

| ID | RF-237 |
| --- | --- |
| Nombre | Plantas Sugeridas |
| Historia | Como usuario, quiero ver plantas sugeridas para aprender. |
| Descripción | El sistema deberá sugerir plantas educativas al usuario. |
| Módulo | M-11 |
| Actor | Sistema |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-238 — Mostrar Información Botánica

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-238 |
| --- | --- |
| Nombre | Información Botánica |
| Historia | Como usuario, quiero ver información botánica de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar características botánicas detalladas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-239 — Mostrar Clasificación Científica

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-239 |
| --- | --- |
| Nombre | Clasificación Científica |
| Historia | Como usuario, quiero conocer la clasificación científica. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar familia, género y especie. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-240 — Mostrar Imagen Principal de Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-240 |
| --- | --- |
| Nombre | Imagen Principal |
| Historia | Como usuario, quiero ver una imagen principal de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una imagen principal destacada. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-241 — Mostrar Galería de Imágenes

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-241 |
| --- | --- |
| Nombre | Galería de Imágenes |
| Historia | Como usuario, quiero ver varias imágenes de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar galería de imágenes asociadas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-242 — Ampliar Imagen

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-242 |
| --- | --- |
| Nombre | Ampliar Imagen |
| Historia | Como usuario, quiero ampliar imágenes de plantas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir ampliar imágenes al hacer clic. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-243 — Reproducir Video de Planta

#### Contenido

| ID | RF-243 |
| --- | --- |
| Nombre | Video de Planta |
| Historia | Como usuario, quiero ver videos relacionados con la planta. |
| Descripción | El sistema deberá permitir reproducir videos asociados. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-244 — Mostrar Descripción Breve de Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-244 |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción Breve |
| Historia | Como usuario, quiero ver una descripción corta de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar una descripción breve en el catálogo. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-245 — Mostrar Información Detallada de Planta

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-245 |
| --- | --- |
| Nombre | Información Detallada |
| Historia | Como usuario, quiero ver información completa de la planta. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la ficha completa de la planta. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-246 — Navegar entre Plantas

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-246 |
| --- | --- |
| Nombre | Navegación entre Plantas |
| Historia | Como usuario, quiero navegar entre plantas relacionadas. |
| Descripción | El sistema deberá permitir navegar entre fichas de plantas. |
| Módulo | M-02 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Should |
| Estado | Propuesto |

RF-247 — Mostrar Botón de Favorito

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-247 |
| --- | --- |
| Nombre | Botón de Favorito |
| Historia | Como usuario, quiero marcar una planta como favorita. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar un botón de corazón en la planta. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-248 — Guardar Planta como Favorita

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-248 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar Favorito |
| Historia | Como usuario, quiero guardar plantas favoritas. |
| Descripción | El sistema deberá guardar la planta en favoritos del perfil. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-249 — Ver Lista de Favoritos

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-249 |
| --- | --- |
| Nombre | Lista de Favoritos |
| Historia | Como usuario, quiero ver mis plantas favoritas. |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la lista de plantas favoritas. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

RF-250 — Eliminar Planta de Favoritos

#### Campo 	Contenido

| ID | RF-250 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminar Favorito |
| Historia | Como usuario, quiero eliminar plantas de favoritos. |
| Descripción | El sistema deberá permitir eliminar plantas guardadas. |
| Módulo | M-09 |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Must |
| Estado | Propuesto |

IX. 	PRIORIZACIÓN Y ESFUERZO

7.1 Metodología de priorización (MoSCoW)

Para priorizar los requisitos del sistema HAMPIYURA se utilizó la técnica MoSCoW, la cual permite clasificar los requisitos según su importancia dentro del sistema.

Esta técnica divide los requisitos en cuatro categorías principales:

#### Categoría 	Descripción

| Must | Funcionalidades obligatorias para que el sistema funcione correctamente. |
| --- | --- |
| Should | Funcionalidades importantes que mejoran el sistema, pero no son críticas. |
| Could | Funcionalidades opcionales que aportan valor adicional. |
| Won’t | Funcionalidades que se consideran para versiones futuras. |

Esta clasificación permite organizar el desarrollo del sistema y asegurar que las funcionalidades más importantes sean implementadas primero.

7.2 Priorización por módulo

Los requisitos funcionales del sistema se agrupan por módulos y se clasifican según la prioridad definida por la técnica MoSCoW.

Módulo 	Cantidad de RF 	Must 	Should 	Could

| M-01 Gestión de usuarios | 23 | 13 | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-02 Catálogo de plantas | 44 | 16 | 18 | 10 |
| M-03 Publicación de plantas | 11 | 6 | 5 | 0 |
| M-04 Interacción comunidad | 18 | 3 | 9 | 6 |
| M-05 Búsqueda y exploración | 20 | 4 | 10 | 6 |
| M-06 Accesibilidad | 13 | 3 | 7 | 3 |
| M-07 Moderación | 18 | 10 | 6 | 2 |
| M-08 Administración | 20 | 8 | 10 | 2 |
| M-09 Perfil usuario | 17 | 6 | 6 | 5 |
| M-10 Multimedia | 10 | 3 | 4 | 3 |
| M-11 Recomendaciones | 19 | 1 | 14 | 4 |
| M-12 Seguridad | 19 | 11 | 7 | 1 |
| M-13 Notificaciones | 18 | 3 | 11 | 4 |

Los requisitos funcionales del sistema se agrupan por módulos y se clasifican según la prioridad definida por la técnica MoSCoW.

7.3 Estimación de esfuerzo (Story Points)

#### Story Points 	Nivel de esfuerzo 	Descripción

| 1 SP | Muy bajo | Cambios simples o ajustes menores |
| --- | --- | --- |
| 2 SP | Bajo | Funcionalidad sencilla de implementar |
| 3 SP | Medio | Funcionalidad con lógica moderada |
| 5 SP | Alto | Funcionalidad compleja que requiere mayor desarrollo |

Distribución de esfuerzo estimado

#### Nivel de esfuerzo 	Cantidad de requisitos

| 1 SP | 80 |
| --- | --- |
| 2 SP | 90 |
| 3 SP | 60 |
| 5 SP | 20 |

7.4 Matriz Valor Vs Esfuerzo

#### Valor / Esfuerzo 	Bajo esfuerzo 	Alto esfuerzo

| Alto valor | Prioridad alta | Planificar |
| --- | --- | --- |
| Bajo valor | Opcional | Evitar |

X. CONSOLIDACIÓN Y LÍNEA BASE

8.1 Consolidación de requisitos

La consolidación de requisitos consiste en integrar y organizar los requisitos identificados durante las fases de elicitación, validación, verificación y refinamiento del proceso de ingeniería de requisitos.

En el sistema HAMPIYURA, los requisitos obtenidos fueron revisados con el objetivo de eliminar redundancias, corregir inconsistencias y agrupar funcionalidades relacionadas dentro de módulos funcionales del sistema.

Como resultado de este proceso se obtuvo un conjunto estructurado de requisitos funcionales organizados por módulos, lo que facilita su comprensión, trazabilidad y posterior implementación durante el desarrollo del sistema.

El sistema HAMPIYURA cuenta con un total de 250 requisitos funcionales, distribuidos en 13 módulos del sistema, los cuales representan las principales funcionalidades de la plataforma

8.2 Resultado de consolidación por módulos

Cantidad de

Módulo 	Nombre del módulo 	Descripción

RF

| M-01 | Gestión de Usuarios | 18 | Registro, autenticación y control de acceso de usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| M-02 | Perfil de Usuario | 16 | Gestión y actualización de información personal |
| M-03 | Catálogo de Plantas | 22 | Consulta de información de plantas medicinales |
| M-04 | Publicación de Plantas | 20 | Creación y edición de publicaciones de plantas |
| M-05 | Búsqueda | 18 | Búsqueda de plantas por nombre, enfermedad o categoría |
| M-06 | Comentarios | 17 | Interacción mediante comentarios de usuarios |
| M-07 | Valoraciones | 16 | Calificación de plantas medicinales |
| M-08 | Reportes | 18 | Reporte de contenido incorrecto o inapropiado |
| M-09 | Moderación | 19 | Revisión y control de contenido reportado |
| M-10 | Administración | 20 | Gestión administrativa del sistema |
| M-11 | Contenido Educativo | 18 | Artículos e información educativa sobre plantas |
| M-12 | Seguridad | 16 | Protección de datos y control de accesos |
| M-13 | Notificaciones | 12 | Envío de alertas y notificaciones del sistema |

Total, de requisitos funcionales: 250

Esta consolidación permite visualizar la distribución de los requisitos dentro del sistema y facilita la planificación del desarrollo mediante los 13 sprints definidos para el proyecto.

8.3 Línea base de requisitos

La línea base de requisitos representa el conjunto de requisitos que han sido analizados, validados y aprobados para formar parte del alcance inicial del sistema

HAMPIYURA.

Una vez finalizado el proceso de consolidación, se estableció una versión estable de los requisitos funcionales del sistema, los cuales constituyen la línea base del proyecto.

Esta línea base sirve como referencia para las etapas posteriores del desarrollo del sistema y permite controlar cualquier modificación futura mediante un proceso formal de gestión de cambios.

La línea base garantiza que todos los miembros del equipo trabajen sobre una misma versión aprobada de los requisitos, evitando inconsistencias durante el desarrollo del sistema.

8.4 Control de línea base

#### Versión 	Fecha 	Descripción

| Baseline 1.0 | 2026 | Primera consolidación de requisitos del sistema |
| --- | --- | --- |
| Baseline 1.1 | 2026 | Ajustes menores después de revisión técnica |
| Baseline 1.2 | 2026 | Inclusión de requisitos derivados y refinamiento del documento SDS |

- FASE DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS

  - Niveles de revisión

La validación de requisitos tiene como objetivo asegurar que los requisitos definidos para el sistema HAMPIYURA representan correctamente las necesidades de los usuarios y stakeholders del proyecto.

| Nivel | Revisor | Criterio de Validación |
| --- | --- | --- |
| Rev. Técnica (Equipo) | Yllesca Zambrano, Ponce Rojas, Javier Orneta | Completitud de 15 campos, atomicidad, criterios de aceptación verificables |
| Rev. Usuario (Stakeholder) | Comunidades, investigadores, profesores | ¿El RF refleja la necesidad real del usuario? ¿Es comprensible? |
| Rev. Experto (Botánico/Médico) | Investigadores UNAS, profesionales de salud | Precisión científica, seguridad médica, validez cultural |
| Rev. Docente | Ing. Christian García Villegas | Cumplimiento IEEE 830, ISO 29148, atomicidad, trazabilidad |

  - Resultado del proceso de validación

Criterio de validación 	Cumple

| Los requisitos son claros | ✓ |
| --- | --- |
| Los requisitos no presentan ambigüedad | ✓ |
| Los requisitos son consistentes | ✓ |
| Los requisitos son verificables | ✓ |
| Los requisitos están alineados con los objetivos del sistema | ✓ |
| Los requisitos son necesarios para el sistema | ✓ |
| Los requisitos son factibles de implementar | ✓ |

  - Conclusión de la validación

Como resultado del proceso de validación se confirmó que los requisitos funcionales definidos para el sistema HAMPIYURA cumplen con los criterios de calidad establecidos en los estándares de ingeniería de requisitos.

La revisión realizada permitió garantizar que los requisitos son claros, consistentes y verificables, lo que facilita su implementación durante las fases posteriores del desarrollo del sistema.

- TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL

10.1 Trazabilidad hacia adelante

Significa:

Requisito → qué produce

Historia de

RF 	Módulo 	Caso de Uso 	Sprint 	Estado

#### Usuario

| RF-01 | Gestión de Usuarios | CU-01 Registro | HU-01 Registro | Sprint 1 | Completado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-02 | Gestión de Usuarios | CU-01 Registro | HU-01 Registro | Sprint 1 | Completado |
| RF-03 | Gestión de Usuarios | CU-01 Registro | HU-02 Login | Sprint 1 | Completado |
| RF-04 | Perfil Usuario | CU-02 Perfil | HU-03 Ver perfil | Sprint 2 | Completado |
| RF-05 | Perfil Usuario | CU-02 Perfil | HU-04 Editar perfil | Sprint 2 | Completado |
| RF-06 | Perfil Usuario | CU-02 Perfil | HU-04 Editar perfil | Sprint 2 | Completado |
| RF-07 | Catálogo Plantas | CU-03 Catálogo | HU-05 Ver catálogo | Sprint 3 | Completado |
| RF-08 | Catálogo Plantas | CU-03 Catálogo | HU-06 Ver ficha planta | Sprint 3 | Completado |
| RF-09 | Catálogo Plantas | CU-03 Catálogo | HU-06 Ver ficha planta | Sprint 3 | Completado |
| RF-10 | Publicación | CU-04 Publicar planta | HU-07 Publicar planta | Sprint 4 | Completado |
| RF-11 | Publicación | CU-04 Publicar planta | HU-07 Publicar planta | Sprint 4 | Completado |
| RF-12 | Publicación | CU-04 Publicar planta | HU-08 Editar publicación | Sprint 4 | Completado |
| RF-13 | Búsqueda | CU-05 Buscar planta | HU-09 Buscar planta | Sprint 5 | Completado |
| RF-14 | Búsqueda | CU-05 Buscar planta | HU-10 Buscar por enfermedad | Sprint 5 | Completado |
| RF-15 | Búsqueda | CU-05 Buscar planta | HU-10 Buscar por enfermedad | Sprint 5 | Completado |

Nota:

Los requisitos funcionales restantes (RF-16 a RF-250) mantienen la misma estructura de trazabilidad según el módulo y sprint correspondiente.

10.2 Trazabilidad hacia atrás

Significa:

Objetivo → qué requisitos lo cumplen

Objetivo del Sistema 	Requisitos Asociados

| O1 Gestionar registro y acceso de usuarios | RF-01, RF-02, RF-03 |
| --- | --- |
| O2 Gestionar perfil del usuario | RF-04, RF-05, RF-06 |
| O3 Mostrar catálogo de plantas medicinales | RF-07, RF-08, RF-09 |
| O4 Permitir publicación de plantas medicinales | RF-10, RF-11, RF-12 |
| O5 Permitir búsqueda de plantas medicinales | RF-13, RF-14, RF-15 |
| O6 Permitir comentarios de usuarios | RF-16, RF-17, RF-18 |
| O7 Permitir valoración de plantas medicinales | RF-19, RF-20, RF-21 |
| O8 Gestionar reportes de contenido | RF-22, RF-23, RF-24 |
| O9 Moderar contenido reportado | RF-25, RF-26, RF-27 |
| O10 Administrar el sistema | RF-28, RF-29, RF-30 |
| O11 Proporcionar contenido educativo | RF-31, RF-32 |
| O12 Garantizar seguridad del sistema | RF-33, RF-34 |
| O13 Gestionar notificaciones del sistema | RF-35, RF-36 |

Nota:

Los requisitos funcionales derivados comprendidos entre RF-37 y RF-250 se encuentran asociados a los módulos correspondientes del sistema, manteniendo la trazabilidad con los objetivos definidos del sistema HAMPIYURA.

La trazabilidad bidireccional permite relacionar los requisitos con los objetivos del sistema y con los módulos funcionales definidos.

La trazabilidad hacia adelante permite identificar cómo cada requisito se implementa dentro del sistema, mientras que la trazabilidad hacia atrás permite verificar que cada funcionalidad del sistema responde a un objetivo previamente identificado durante el proceso de ingeniería de requisitos.

XIII. 	GESTIÓN DE CAMBIOS (ISO/IEC/IEEE 29148)

Todo cambio realizado al documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SDS) del proyecto HAMPIYURA debe seguir un proceso formal de gestión de cambios basado en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148.

Este proceso permite mantener la trazabilidad, consistencia y control de versiones de los requisitos del sistema.

Ningún requisito funcional (RF) puede ser modificado, eliminado o agregado sin que exista un registro formal del cambio correspondiente.

El objetivo de la gestión de cambios es asegurar que toda modificación al sistema sea analizada, evaluada y documentada, evitando inconsistencias en el documento SDS.

11.1 Proceso Formal de Gestión de Cambios

Salida / Criterio

#### Paso 	Actividad 	Responsable 	Entrada

de éxito

| 01 | Solicitud de cambio | Stakeholder / Equipo | Necesidad identificada | Formulario CC-XX registrado con ID único |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Análisis de impacto | Equipo técnico | Formulario CCXX | RF afectados, esfuerzo estimado y riesgos identificados |
| 03 | Evaluación y decisión | Docente + Equipo | Informe de impacto | Aprobado / Rechazado / En análisis |
| 04 | Planificación | Responsable asignado | Cambio aprobado | Sprint y tareas asignadas |
| 05 | Implementación | Desarrollador asignado | Plan de implementación | RF actualizado en el SDS |
| 06 | Versionamiento | Equipo completo | RF actualizado | Nueva versión SDS registrada |

Este proceso asegura que todos los cambios sean evaluados antes de su implementación y que el documento mantenga consistencia durante todo el ciclo de vida del proyecto.

11.2 Registro de Cambios

RF

ID 	Fecha 	Descripción 	Tipo 	Impacto 	Estado

#### Afectado

| CC-01 | Feb 2026 | RF-04 | Mejora en edición de perfil de usuario | Mejora | Bajo | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-02 | Feb 2026 | RF-06 | Ampliación de información en ficha de planta | Mejora | Medio | Aprobado |
| CC-03 | Feb 2026 | RF-09 | Inclusión de carga de imágenes en publicaciones | Ampliación | Medio | Aprobado |
| CC-04 | Mar 2026 | RF-13 | Mejora en sistema de comentarios | Mejora | Bajo | Aprobado |
| CC-05 | Mar 2026 | RF-17 | Optimización de búsqueda de plantas | Mejora | Medio | En análisis |
| CC-06 | Mar 2026 | RF-25 | Implementación de sistema de reportes | Nueva función | Medio | Aprobado |
| CC-07 | Mar 2026 | RF-29 | Mejora en gestión de usuarios | Refactorización | Bajo | Aprobado |
| CC-08 | Mar 2026 | RF-37 | Inclusión de contenido educativo multimedia | Ampliación | Medio | En análisis |

El registro de cambios permite mantener un historial detallado de todas las modificaciones realizadas en el documento SDS, facilitando la trazabilidad de los requisitos.

13.3 Criterios de Aprobación de Cambios

Un cambio será aprobado cuando cumpla con las siguientes condiciones:

- El cambio mejora la funcionalidad del sistema.

- El cambio no introduce inconsistencias en los requisitos existentes.

- El impacto técnico es aceptable para el equipo de desarrollo.

- El cambio contribuye a mejorar la experiencia del usuario.

- El esfuerzo de implementación es razonable dentro del plan del proyecto.

13.4 Criterios de Rechazo de Cambios

Un cambio será rechazado cuando:

- Contradiga requisitos previamente aprobados.

- Genere riesgos significativos para el sistema.

- Requiera un esfuerzo de implementación desproporcionado.

- No aporte valor al sistema o a los usuarios finales.

- No esté alineado con los objetivos del proyecto.

13.5 Niveles de Aprobación

#### Nivel 	Responsable 	Tipo de cambio

| Nivel 1 | Equipo de desarrollo | Cambios menores en requisitos |
| --- | --- | --- |
| Nivel 2 | Docente del curso | Cambios moderados que afectan varios RF |
| Nivel 3 | Equipo + Docente | Cambios estructurales en el sistema |

13.6 Plazos de Evaluación de Cambios

#### Tipo de cambio 	Tiempo de evaluación

| Bajo impacto | 24 horas |
| --- | --- |
| Impacto medio | 48 horas |
| Alto impacto | Hasta 72 horas |

13.7 Comunicación de Decisiones

Una vez evaluada una solicitud de cambio:

- El equipo de desarrollo registra la decisión en el registro de cambios.

- Se notifica a los stakeholders sobre el estado del cambio.

- Si el cambio es aprobado, se planifica su implementación en el sprint correspondiente.

XIV. 	CUADRO DE VERSIONES DEL DOCUMENTO SDS

El control de versiones permite registrar todas las modificaciones realizadas al documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SDS) del proyecto HAMPIYURA, garantizando la trazabilidad de los cambios y el seguimiento de las actualizaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Cada versión del documento registra la fecha de actualización, la descripción de los cambios realizados, el responsable de la modificación y la persona encargada de revisar y aprobar la actualización.

Descripción de

Versión Fecha 	Etapa 	Responsable 	Revisor 	Estado

#### cambios

| v1.0 | Ene 2026 | Inicio del proyecto | Creación inicial del documento SDS | Equipo de desarrollo | Docente del curso | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | Feb 2026 | Elicitación de requisitos | Inclusión de requisitos funcionales iniciales | Equipo de desarrollo | Docente del curso | Aprobado |
| v1.2 | Feb 2026 | Análisis de requisitos | Ampliación de requisitos funcionales y estructura de módulos | Equipo de desarrollo | Docente del curso | Aprobado |
| v1.3 | Mar 2026 | Diseño del sistema | Incorporación de diagramas UML y descripción de módulos | Equipo de desarrollo | Docente del curso | Aprobado |
| v1.4 | Mar 2026 | Desarrollo de sprints | Inclusión de planificación de sprints y backlog del sistema | Equipo de desarrollo | Docente del curso | Aprobado |
| v1.5 | Mar 2026 | Validación | Ajustes en trazabilidad de requisitos y validación del documento | Equipo de desarrollo | Docente del curso | Aprobado |

XV. 	14.2 Control de Cambios de Versión

Cada nueva versión del documento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Todo cambio debe registrarse en el historial de versiones.

- El cambio debe estar asociado a un registro de gestión de cambios (CC-XX).

- La nueva versión debe ser revisada antes de su aprobación.

- El documento actualizado debe reemplazar la versión anterior manteniendo el registro histórico.

XVI. 	14.3 Política de Versionamiento

El documento SDS utiliza un esquema de Versionamiento incremental:

##### Tipo de cambio 	Versión

| Cambios menores en redacción | Incremento decimal (v1.1, v1.2) |
| --- | --- |
| Inclusión de nuevos requisitos | Incremento decimal |
| Cambios estructurales del documento | Nueva versión principal |

Este esquema permite mantener un control claro sobre la evolución del documento durante el desarrollo del proyecto.

XVII. 	DIAGRAMAS UML

Los diagramas UML permiten representar de forma visual la estructura y funcionamiento del sistema HAMPIYURA.

Para facilitar la comprensión del sistema, los diagramas se organizan por módulos funcionales. 	Cada 	módulo 	incluye 	sus 	propias 	entidades, 	relaciones 	y funcionalidades.

Los diagramas utilizados en este proyecto son:

- Diagrama de clases

- Diagrama de casos de uso

- Diagrama de flujo de casos de uso

Cada módulo del sistema cuenta con sus propios diagramas UML, lo que permite representar de forma clara las relaciones entre las entidades y las funcionalidades del sistema.

13.1 Clases principales por módulo

#### Módulo 	Clase principal 	Relación principal 	RF asociados

| M-01 Gestión de usuarios | Usuario | Usuario → Sesión / Perfil | RF-01 – RF-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-02 Catálogo de plantas | Planta | Planta → PropiedadMedicinal / Preparación | RF-05 – RF-08 |
| M-03 Publicación | Publicación | Usuario → Publicación / Publicación → Imagen | RF-09 – RF-12 |
| M-04 Comunidad | Comentario | Usuario → Comentario / Comentario → Publicación | RF-13 – RF-16 |
| M-05 Búsqueda | Buscador | Buscador → Planta | RF-17 – RF-20 |
| M-06 Accesibilidad | Configuración UI | Usuario → Configuración UI | RF-21 – RF-24 |
| M-07 Moderación | Reporte | Usuario → Reporte / Reporte → Publicación | RF-25 – RF-28 |
| M-08 Administración | Administrador | Administrador → Usuario | RF-29 – RF-32 |
| M-09 Perfil de usuario | Favorito | Usuario → Favorito | RF-33 – RF-36 |
| M-10 Contenido educativo | ContenidoEducativo | Planta → ContenidoEducativo | RF-37 – RF-40 |
| M-11 Recomendaciones | MotorRecomendacion | MotorRecomendacion → Planta | RF-41 – RF-44 |
| M-12 Seguridad | Autenticación | Usuario → TokenSesion | RF-45 – RF-50 |
| M-13 Notificaciones | Notificación | Sistema → Notificación | RF-51 – RF-56 |

- Gestión de usuarios

Diagrama De Clases Por Módulo:

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagrama de estados:

Diagramas de actividad (flujos):

Registro de usuario

- Catálogo de plantas

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

- Publicación

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagramas de actividad (flujos):

Publicar planta medicinal

- Comunidad

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

- Búsqueda

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagramas de actividad (flujos):

Buscar planta medicinal

  - Accesibilidad

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagrama de estados:

  - Moderación

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagrama de estados:

Diagramas de actividad (flujos):

  - Administración

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagrama de estados:

- Perfil de usuario

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

- Contenido educativo

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

- Recomendaciones Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

- Seguridad

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

- Notificaciones

Diagrama De Clases Por Módulo

Diagramas de casos de uso por módulo:

Diagrama de 	Diagrama de

Módulo 	Caso de uso 	Actividad

#### clases 	estados

| Usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catálogo plantas | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Publicaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunidad | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Búsqueda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesibilidad | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Moderación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Perfil | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Contenido educativo | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Recomendaciones | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Seguridad | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Notificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |  |

XVIII. 	FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto HAMPIYURA se desarrolla como parte del curso de Ingeniería de Requisitos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

El financiamiento del proyecto se basa principalmente en el trabajo académico del equipo de desarrollo y el uso de herramientas tecnológicas gratuitas o de código abierto.

14.1 Costos estimados del proyecto

Costo

#### N° 	Componente 	Descripción 	Fuente

(S/.)

| 1 | Desarrollo del sistema | Implementación de módulos del sistema | Equipo del proyecto | S/. 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hosting web | Servidor para despliegue del sistema | Autofinanciado | S/. 200.00 |
| 3 | Base de datos | Servicio PostgreSQL en la nube | Plan académico | S/. 0.00 |
| 4 | Dominio web | Registro de dominio web anual | Autofinanciado | S/. 80.00 |
| 5 | Diseño de interfaz | Prototipos en Figma | Plan educativo | S/. 0.00 |
| 6 | Documentación | Impresión del documento SDS | Autofinanciado | S/. 45.00 |
| 7 | Trabajo de campo | Transporte para entrevistas y observación | Autofinanciado | S/. 120.00 |
| 8 | Trabajo de campo | Alimentación durante visitas | Autofinanciado | S/. 100.00 |
| 9 | Material de investigación | Encuestas y formularios | Autofinanciado | S/. 25.00 |
| 10 | Capacitación | Cursos online y documentación técnica | Recursos gratuitos | S/. 0.00 |

14.2 Costo total estimado del proyecto

Total, estimado del proyecto: S/. 570.00

El costo del proyecto se mantiene bajo debido al uso de herramientas open source y recursos educativos disponibles para el equipo de desarrollo.

Entre las tecnologías consideradas para el desarrollo del sistema se encuentran:

- React 	• 	Leaflet

- Django 	• 	Figma

- PostgreSQL

Estas herramientas permiten desarrollar el sistema sin costos de licenciamiento.

CONCLUSIONES

El desarrollo del documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SDS) para el proyecto HAMPIYURA permitió identificar, analizar y documentar de manera estructurada los requisitos necesarios para la implementación del sistema.

Durante el proceso de ingeniería de requisitos se definieron un total de 250 requisitos funcionales, los cuales fueron organizados en 13 módulos del sistema, permitiendo estructurar de manera clara las funcionalidades que formarán parte de la plataforma.

Asimismo, se identificaron 300 requisitos no funcionales, los cuales establecen condiciones relacionadas con el rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad y mantenibilidad del sistema.

El documento incluye además procesos de verificación y validación de requisitos, garantizando que cada requisito cumpla con criterios de calidad como claridad, consistencia, verificabilidad y trazabilidad.

La aplicación de metodologías de desarrollo ágil mediante 13 sprints de desarrollo permitió organizar las funcionalidades del sistema de manera progresiva, facilitando la planificación del desarrollo y la implementación gradual de los módulos definidos.

Finalmente, la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de requisitos y el uso de estándares internacionales permitió construir un documento estructurado que servirá como base para las siguientes etapas del desarrollo del sistema HAMPIYURA.

1

RECOMENDACIONES

Para la siguiente etapa del proyecto se recomienda priorizar la implementación de los requisitos funcionales clasificados como Must, ya que estos representan las funcionalidades esenciales para el funcionamiento del sistema.

Asimismo, se recomienda mantener activo el proceso de gestión de cambios, con el fin de garantizar que cualquier modificación en los requisitos sea evaluada, documentada y aprobada antes de ser implementada.

También se sugiere realizar pruebas continuas del sistema durante cada sprint de desarrollo, lo cual permitirá identificar posibles errores de manera temprana y mejorar la calidad del software desarrollado.

Por otro lado, se recomienda continuar ampliando el catálogo de plantas medicinales del sistema mediante la incorporación de nuevas fuentes de información confiables que contribuyan a fortalecer el contenido educativo de la plataforma.

Finalmente, se recomienda considerar en futuras versiones del sistema la incorporación de funcionalidades adicionales, como sistemas de recomendación de plantas medicinales, integración de contenido multimedia y mejoras en los mecanismos de seguridad y protección de datos.

2

REFERENCIAS

Las siguientes fuentes fueron utilizadas como base teórica y técnica para el desarrollo del documento de requisitos del sistema HAMPIYURA.

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

- ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering.

- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (7ma edición). McGraw-Hill.

- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.

- MINSA Perú. (2022). Formulario Nacional de Plantas Medicinales. Ministerio de Salud del Perú.

- SERNANP. (2023). Lista de especies de flora silvestre amenazada del Perú.

- UICN. (2022). Lista Roja de Especies Amenazadas.

- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten — Web Application Security

Risks.

- Mozilla Developer Network (MDN). (2024). Progressive Web Apps Guide.

XXII. 	GLOSARIO DE TÉRMINOS

#### Término 	Definición

| Planta medicinal | Planta utilizada con fines terapéuticos |
| --- | --- |
| Fitoterapia | Uso de plantas para tratar enfermedades |
| Stakeholder | Persona interesada en el proyecto |
| Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum |
| Story Point | Unidad de estimación de esfuerzo |
| API REST | Interfaz para comunicación entre sistemas |
| JWT | Token usado para autenticación |
| OWASP | Estándar de seguridad web |

3